# 石阡县劝农亭酒店商业综合体项目建设

# 情况

一、项目基本情况

石阡县劝农亭项商业综合体项目位于汤山街道劝农亭大桥南侧。该项目总投资约38000万元，主要规划建设商业主楼、副楼、裙楼及配套设施。项目用地面积20416㎡，总建筑面积为91131.33㎡。

二、功能布局情况

该项目建设主体结构采用框架/剪力强类型，外立面屋檐搭配小青瓦为中式风格，主要分为三个区域：

主楼地上25层，总建筑面积34886.55㎡：其中1-3层单层建筑面积3395.13㎡，为会议室、餐厅以及多功能配套用房，总建筑面积10185.39㎡，空间布局可按经营模式调整；4-25层为标准用房，单层建筑面积1122.78㎡，标准用房最小面积为32㎡（230间），最大面积为55㎡（90间），共计标准用房320间，建筑面积24701.16㎡。

副楼地上17层建筑面积31591.07㎡：副楼1-5层为综合性商业建筑面积18686.41㎡，单层建筑面积3737.28㎡，目前未做隔断，可根据经营模式灵活布局；6-7层为综合办公区，建筑面积2150.78㎡；8-17层为标准用房，单层建筑面积1075.39㎡，标准用房最小面积为28㎡（40间），最大面积为48㎡（140间），共计标准用房180间，建筑面积10753.9㎡。

地下车库二层建筑面积24653.71㎡，规划停车位532个：负一层建筑面积12343.81㎡（地下商业面积1997.68㎡，车库面积9222.61㎡，设备用房面积1123.52㎡），车位252个；负二层建筑面积12309.9㎡（车库面积11061.8㎡，设备用房面积1248.1㎡），车位280个。

三、项目建设情况

截止目前，该项目已完成主楼、副楼、商业裙楼及地下车库等主体建设。完成项目产值约20000万元，缴纳土地出让金9000余万元，累计投资约29300万元；未完工程有装饰装修、电梯安装、强弱电、暖通等及附属配套设施工程。

石阡县交旅开发投资有限公司

2024年7月11日