“13+1000”国家体验式安全教育和应急演练基地项目

申报“十四五”规划重点工程项目说明

国家应急管理部    司

二O二0年5月

目    录

概     要	2

一、十三五期间相关重点项目建设情况	3

（一）十三五相关基地建设情况	3

（二）存在问题与短板	3

二、十四五期间新时期项目建设总体思路	4

（一）项目建设的指导思想	4

（二）新时期的挑战与要求	5

（三）总体思路	5

（四）项目实施的必要性与可行性	7

三、项目规划建设	8

（一）建设目标	8

（二）规划布局	9

（三）建设内容	12

（四）建设计划	14

（五）运营计划	14

四、建设资金需求与投资组合	16

（一）项目建设资金规模	16

（二）中央与地方投资比例建议	16

五、项目前期工作准备情况	17

（一）项目前期工作准备情况	17

（二）人员与机构落实情况	18

附件一 ：关于体验式安全教育的调研报告	19

概     要

- “13+1000”国家体验式安全教育和应急演练基地项目是落实习近平总书记关于“完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，筑牢防灾减灾救灾的人民防线的讲话精神，全面落实“全民安全素质提升工程”的重大举措。

- “13+1000”指的是按基地、社区二级构建应急与安全全民素质与技能提升服务体系。分布全国的13个国家级体验式宣传教育与应急演练基地，每个服务周边1亿人口，年接待规模为200-300万人次；1000个社区基层站，通互联网把国家级基地与社区站融合起来共同起作用，即“ 互联网+ 13基地+1000社区站” 示范模式，成熟后吸纳更多社区加入，实现全面推广，总投资约232.45亿元，其中中央财政承担172亿元，地方财政承担60.45亿元。

- 基地将成为应急管理部正在推动的100所应急管理学院的实训基地，也作为退伍军人择业方向的训练营，也成为广大应急救援社会力量与志愿者之家，还赋予了服务港澳台同胞、为一带一路国家的应急与安全提供交流与学习与培训的职能。

- 构想通过两个五年计划，“十四五”期间建成“13+1000”示范，“十五五”全面推广覆盖全国，把广大人民群众的应急与安全意识、素质和技能提升到与我国基本实现社会主义现代化相适应的水平，在2030年成为“中国名片、中国标准”。

一、十三五期间相关重点项目建设情况

（一）十三五相关基地建设情况

- 1、《安全生产应急管理“十三五”规划》安全生产应急管理指标（2020年末）要求各级政府安全生产应急管理人员、专业救援人员培训覆盖率100%，从2019年底的统计与抽样调查走访情况汇总，完成并达到规划要求，最终以《“十三五”终期总结》为准。

- 2、《安全生产应急管理“十三五”规划》规划重点建设项目“国家安全生产应急救援实训演练基地”重点项目，在十三五期间以京地共建的方式与21个城市进行过深入商谈，其中北京、广东顺德进入立项前期工作，哈尔滨宾县、河南禹州等签署了意向协议。由于没有中央财政支持、地方建设用地土地指标落实困难等总体上项目建设滞后。

- 十三五期间，建成主要主要城市分区级的城市安全体验馆基本建成，并面向群众开放；高危行业生产性行业自用体验馆/体验站布局较多（比如建设施工安全体验站、高速公路安全体验室等）、区域性安全生产应急实训演练与公众教育场馆（比如深圳南山安全体验馆），青少年研学游安全体验基地等项目，且社会反响热烈。详见见福建一《

（二）存在问题与短板

- 在原安监体系下，主要服务对象是生产性企业，面对广大群众的科普为辅，制约项目推进的三大问题一个短板如下：

- 1、在没有中央财政支持的情况下，地方政府财政出资能力不足；

- 2、后期谈判多借助社会资本投资，但又受限于地方建设用地土地指标不足（地方土地财政对土地依赖严重）。

- 3、在去行政化之后形成目前培训市场社会化、考核规范化管控的基本格局，现行的培训及考核标准已经达到供需平衡，新建基地由于投资规模较大、长期运营维护需要专业公司服务带来收费较高，因此缺少竞争力，新建基地呼唤培训的新标准。

- 4、原重点项目立足于“建设国家安全生产应急救援综合实训演练基地”，为全国应急救援指战员、应急管理工作人员开展专业实训演练，其短板是社会覆盖面小。

- 二、十四五期间新时期项目建设总体思路

（一）项目建设的指导思想

贯彻落实十九大、十九届四中全会及习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时的讲话精神，总书记强调“要完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”，贯彻落实八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》

中的全民安全素质提升工程。

（二）新时期的挑战与要求

- 国民素质是国家应急与安全治理能力现代建设的基石，应急管理部成立以来，跟原安监体系相比，新时期的大应急与大安全发展带来许多新的挑战，对人的意识、素质与技能都有新的要求：

- 涉及面广带来的挑战：在空间范围上覆盖国土全域，包括城市、农村、森林、海域、空域、地下等全域范围；在行业范围上包括一产、二产、三产等；在人群范围上覆盖从业人员、中小学生、居家群众、以及广大农村地区等所有人群。这要求提供多元化的服务，满足广大群众需要。

- 当代生活与工况环境复杂程度提高带来的挑战，社会分工越来越细，要求高度专业、且具有体验式的实训教育方式。

- 武汉新冠肺炎疫情表明，黑天鹅、灰犀牛事件引发连锁反应、诱发系统性风险的挑战，这需要多职能、协同配合经过不断应急演练才能在关键时刻实施应对。

（三）总体思路

- 构想通过两个五年计划，“十四五”期间建成“13+1000”示范项目，“十五五”全面推广覆盖全国，把广大人民群众的应急与安全意识、素质和技能提升到与我国基本实现社会主义现代化相适应的水平，在2030年成为“中国名片、中国标准”。

- 建立“应急与安全大讲堂”，推动普及应急与安全命运共同体的理念。

- 2、按基地、社区二级构建应急与安全全民素质、技能提升服务体系，面向一、二、三产从业人员、在校学生、社区居民和农村镇街群众等提供全面服务。

- 在“十四五”期间，基本建成13个国家级体验式宣传教育与应急演练基地，每个服务周边1亿人口，年接待规模为200-300万人次。

- 建立1000个社区基层常态化体验式宣传和应急演练响应站示范点，推动社区/厂矿/学校全覆盖，打通应急与安全治理“最后一公里”。（根据人力资源和社会保障部数据,2017年我国社区居委会数量为106491个）。

- （3）发挥应急与安全信息化建设的作用，通过“互联网+应急&安全”，让国家级基地与社区站/点、社区网格融合共同起作用，服务延伸到“五进”，示范模式成熟后吸纳更多社区加入，实现全面推广。

- 3、通过强化演练来激活社会的应急与安全群体意识，并提高相应群体协同能力。

- 4、基地将成为应急管理部正在推动的100所应急管理学院的实训基地，也作为退伍军人择业方向的训练营，为应急与管理后备人才建设提供有力的支撑，也将成为广大应急救援社会力量与志愿者之家。

- 5、最后，项目还赋予了服务港澳台同胞、为一带一路国家的应急与安全提供交流与学习与培训的职能。

（四）项目实施的必要性与可行性

- 国民素质的提高是基本实现社会主义现代化的重要体现。拟建重点项目是广大人民群众在应急与安全方面的素质、意识与技能提高的重要基础设施，其必要性为：

- 十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保人民安居乐业、社会安定有序，建设更高水平的平安中国。到2030年仅有10年时间，只有通过全面普及安全教育与应急演练才能有效地使广大人民群众的有序、快速、高效的增强应急与安全素质、意识与技能，承担社会共治共建共享的相关责任与义务。

- 由于历史原因，我国的安全生产教育与应急培训一直偏向于从业人员和应急救援专业团队，在人群中的覆盖面有限，（《第四次全国经济普查公报》显示到2018年末二产从业人员17255.8万人 三产业从业人员为21067.7万人），将近有8亿以上的人群规模未受过有组织、有培训目标的安全教育，更不用说参与过应急演练。因此，建立覆盖全国的国家体验式宣传教育与应急演练示范项目是当务之急。

- 拟建项目经过近3年的调研、探讨和前期工作准备，其可行性概括如下：

- 群众基础好。通过21个省、市、社区、机关、厂矿的调研、走访，广大人民群众殷切期盼体验式的宣传教育与演练，全面小康建设之后，人民群众对自身、家人（尤其是儿童和老人）的安全关切具有很高的热情与相应度。

- 地方政府支持。在前期对接商谈的顺德、武汉、张家界、长沙、萍乡、禹州、南京、杭州、重庆、天津、宾县等市/区，都积极承接项目落地实施（因遇到资金与土地指标困难而落地未果）。

- 顶层设计与组织保障。由我司组织相关国家智库、知名大学完善顶层设计。项目制定了“国家级基地+ 社区基层”两头强化形成示范，带动全域覆盖的模式从项目策划、建设、运营及可持续发展全产业链构建体系，并不断修订完善，保障项目职能发挥作用，达到预期目的。

- 通过集合发达地区和中西部地区中央和地方二级财政出资比例的调整，为项目资金落实提供保障。

- 通过进入“十四五”规划重点项目，推荐成为实施地方省级重点项目，获得建设用地指标专项供给，解决土地问题。

- 项目内容准备充分，体验科目、演练课程等内容组织与培训运营有保障。

三、项目规划建设

（一）建设目标

- 项目建设的总体目标是以体验式宣传教育与应急演练为抓手，全面提高我国广大人民群众的应急与安全意识、素质与技能，建设共建共治共享的平安中国，面向一、二、三产从业人员、在校学生、社区居民和农村镇街群众。目标分解指标如下：

- 表一  项目建设目标指标表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 国家示范基地建设 | 数量 | 13个 |
|  | 服务半径 | 1亿人口 |
|  | 年接待能力 | 200-300万人次/年 |
| 联动社区示范站建设 | 数量 | 1000个 |
|  | 服务人数 | 1万人/社区.年 |
| 师资、教材与运营内容建设 | 大讲堂（双周） | 每双周一次 |
|  | 精品教材编译/著 | 10套 |
|  | 师资力量培养 | 500人/年 |
|  | 培训教学活动科目 | 40门 |
|  | 演练活动场次 | 13×50=650场 |
| 港澳台服务 | 活动组织场次 | 4次（培训1次，活动或演练3次） |
|  | 活动组织人次 | 500人以上 |
| 一带一路等国际交流 | 一带一路交流场次 | 5场 |
|  | 上合组织交流场次 | 2场 |
|  | 其他国际组织交流 | 3场 |

（二）规划布局

- 13个国家级体验式宣教教育与应急演练基地规划布局三原则：

- 一是以服务1亿人口为服务半径；

- 二是考虑基地融合所在地区的地域特色和产业特色，强化并突出基地针对性的内容服务、使基地个性鲜明（比如防地震特色、抗台风特色等），不搞重复建设；

- 三是充分考虑粤港澳、海峡两岸、一带一路、上合组织等与基地互动交流的便利化。

- 13个基地空间分布覆盖国土空间全域，基本按胡焕庸线的经济地理与产业、人口分布规律分布。

胡焕庸线

图一  13个基地规划布局示意图

- 1、13个基地中有三个核心基地，分别是京津冀基地、长三角基地与粤港澳大湾区基地。

- 2、功能特色明显的基地，分别是新疆基地，增强反恐应急演练；南海基地，增强南海区岛礁应急演练。

- 3、适合两岸三地与国际交流的基地分别是三大核心基地、海峡基地与上合合作示范基地。

- 4、1000个社区围绕13个基地分布，形成“互联网+基地+社区”共同作用示范模式。

表二    13个基地建设布局

| 编号 | 规划布局 | 初步选址 | 预备选址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京津冀基地 | 北京朝阳区 | 北京大兴区 |
| 2 | 粤港澳大湾区基地 | 佛山顺德区 | 珠海市、广州南沙区 |
| 3 | 长三角基地 | 南京浦口区 | 杭州、上海 、扬州 |
| 4 | 海峡基地 | 厦门市 | 泉州、漳州 |
| 5 | 南海基地 | 三亚市 | 海口、三沙 |
| 6 | 新疆基地 | 乌鲁木齐 | 石河子、喀什、阿尔泰 |
| 7 | 西北基地 | 西安 | 兰州、银川 |
| 8 | 西南基地 | 成都 | 重庆 |
| 9 | 东三省基地 | 哈尔滨 | 沈阳、大连 |
| 10 | 上合基地 | 青岛 | 上海 |
| 11 | 红色起源基地 | 江西萍乡 | 赣州、长沙、南昌 |
| 12 | 长江基地 | 武汉 |  |
| 13 | 黄河基地 | 郑州 | 洛阳 禹州 |

表三    单个基地主要技术经济指标

| 编号 | 项 目 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待能力 | 200-300万人次 |  |
| 2 | 用地规模 | 200/650亩 | 建设用地不少于150亩，其余为演练活动场地。 |
| 3 | 用地性质 | 文化/公共设施 | 兼容商业用地，可划拨/出让 |
| 4 | 容积率 | 约1.0 |  |
| 5 | 总建筑面积 | 100000m2 | 不含地下面积 |
| 6 | 投资规模 |  | 不含地价 |

（三）建设内容

- 13个标准基地，每个基地项目建设内容主要分四大板块，标准基地每个约10万平方米，具体根据各基地选址的地域差异和两岸三地、一带一路、上合组织等交流活动可做规模与内容方面的调整。标准基地主要内容包括：

- 安全文化体验馆。旨在提高广大群众的大应急、大安全意识，体验感受人与自然、人与社会、人与城市安全命运共同体；走进安全大讲堂，缅怀可歌可泣的救援英烈的光辉事迹；沐浴未来的安全生活与科技革命。

- 专业实训与演练场馆。重点服务高危行业的从业人员，教授专业实训课程，举行实战演练。

- 体验式教育与科普馆。面向广大人民群众，重点是在校学生、社区居民和农村镇街群众等。

- 实景再现应急演练。基地结合所在城市的特点，模拟真实的城市生活场景，以实景再现方式演练应急救援组织全过程。

表四    单个标准基地建设内容

| 编号 | 分类 | 项目 | 体验实训与演练内容 | 面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公众开放免费体验 科普教育 | 安全文化综合馆 | 应急与安全命运共同体理念推广，群众的大安全意识建立。安全大讲堂等、未来应急与安全科技等。 | 12000 |
| 2 | 专业场馆 高危行业 从业人员 实训演练 | 煤矿馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 3 |  | 非煤矿山馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 4 |  | 建筑施工馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 5 |  | 危险品生产存储馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 6 |  | 冶金馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 7 |  | 机械制造馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 8 |  | 烟花爆竹生产馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 9 |  | 交通运输业馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 10 |  | 武器装备生产馆 | 专业实训课程与演练 | 3000 |
| 11 | 群众安全 生活的体验式教育 | 地震馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 12 |  | 火灾馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 13 |  | 水灾馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 14 |  | 台风灾害馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 15 |  | 航空馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 16 |  | 轨道交通馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 17 |  | 汽车交通馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 18 |  | 旅行/出游安全馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 19 |  | 儿童/学生安全馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 20 |  | 社区生活安全馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 21 |  | 老人/居家生活馆 | 体验式教育、科普 | 2000 |
| 22 | 实景再现 应急演练 | 应急指挥中心 | 实训演练与灾备结合 | 2000 |
| 23 |  | 国际交流中心 | 一带一路、上合组织活动 | 2000 |
| 24 |  | 媒体中心 | 媒体也是演练的一部分 | 500 |
| 25 |  | 城市安全小镇 典型生活场景 | 餐饮、宾馆、商业、娱乐、学校、医院、消防、治安、媒体等实景环境演练 | 30000 |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  | 社会救援队之家 | 潜水救援、蓝天救援等 | 500 |
| 28 |  | 志愿者之家 |  | 500 |
| 29 |  | 退伍军人之家 |  | 500 |
| 30 | 生产生活服务保障 | 后勤办公 |  | 500 |
| 31 |  | 采购与物资存储 |  | 1000 |
| 32 |  | 职工生活保障 |  | 1500 |
| 33 |  | 车辆与运输 |  |  |
| 总面积：10万平方米 |  |  |  |  |

- 1000个社区站点分组围绕13个基地分布，每个社区站点的建设内容包括站点硬件、智慧社区感知与指挥系统、社区级应急与救援装备、医疗救护设备、志愿者培训与社区演练服务等内容。

（四）建设计划

- 项目经过两年酝酿准备，具备条件后建设计划如下：

表五    项目建设计划

| 时间 | 项 目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年～2021年 | 前期工作 | 项目选址、立项、环评、规划设计、招标、项目公司组建等。 | 13个基地启动有先后。 |
| 2021年～2023年 | 施工建设 | 主体施工、内容研发与招标采购、科目师资准备 |  |
| 2022年～2023年 | 安装工程 展陈布置 | 文化/公共设施装修与展陈、设备安装 |  |
| 2024年～ | 竣工、试运行 | 试运营、正式开业启动 |  |

（五）运营计划

- 项目在启动建设的同时启动运营筹划。

- 基地面向周边1亿人口提供体验式式宣传教育，主要包括一、二、三产从业人员、在校学生、社区居民和农村镇街群众等。基地还提供高端培训与演练服务，包括：

- A 领导应急救援培训演练；

- B 特种作业岗位安全技能培训，实训与演练；

- C 企业安全生产管理人员技术人员培训；

- D 从业人员培训，安全生产法要求企业全员培训；

- E 注册安全工程师培训，企业达到100人以上必

- 须聘请有资格证的注册安全工程师；

- F 应急救援员资格证（包括医疗应急救援职业资

- 格证）。

- G 基地还服务社会救援力量、志愿者和退伍军人。

- 运营模式

- 项目不以盈利为目的，收入与支出实现平衡，支持项目可持续健康发展。

- 收入来源：为了不给地方财政增加负担，又能实现可持续运营，项目需要有稳定的收入，其来源于：政府购买服务、企业购买服务，以及地方面对大众的特色体验项目增值服务。

- 收入用途：主要用于日常运营支出、场馆的修缮维护、更新体验、演练项目内容与设备等。

- 3、师资力量由中国人民大学中国经济改革与发展研究院、上海交大应急管理学院（筹）和北京八方安泰应急管理技术有限公司等统筹培训。

- 4、运营计划如下：

表六    项目运营计划

| 时间 | 项 目 | 运营内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年～2021年 | 前期准备 | 目标客户调研与科目产品研发，科目产品研发 | 13个基地启动有先后。 |
| 2021年～2023年 | 内容研发 | 教材编制、师资培训 |  |
| 2024年 | 试运行 | 试运营、调整与开业 |  |
| 2025年～2026年 | 运营示范期 | 运营扶植起 | 与社区联动 |
| 2027年～2029年 | 运营推广期 | 服务半径内全面推广 |  |

四、建设资金需求与投资组合

（一）项目建设资金规模

- 项目建设资金由基地场馆建设资金、教材与师资培训资金、运营铺地流动资金和3年扶植期补贴组成，总资金需求为255.25亿元。

表七    项目资金需求构成与规模

| 编号 | 项 目 | 单价（万元） | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13个基地建设资金 | 165，400 | 2，151，000 |
| 2 | 1000个社区站建设资金 | 50 | 50，000 |
| 3 | 教材与师资培训资金 | 500 | 6500 |
| 4 | 13个基地3年运营扶植补贴 | 3000/ 个. 年 | 11，700 |
| 总计232.45亿元 |  |  |  |

（二）中央与地方投资比例建议

- 1、体验式宣传教育与应急演练基地立足于意识、素质与技能的提高，是国民素质提升工程，是面向2035年基本建成社会主义现代化的重要指标，具有广泛社会意义和明确的公益属性。

- 2、项目跨行政区域，服务半径为周边1亿人口，需要中央财政大力支持。

- 3、粤港澳、两岸三地、一带一路和上合组织交流等应获得中央财政支持。

- 4、项目免费开放部分场馆重点服务了基地所在城市，应获得所在城市购买服务支持长期运营。

- 结合13个基地的分属东部沿海发达地区、中部地区和西部地区的分布特点，有区别地区分不同基地中央与地方财政出资比例，建议如下：

表八    13个基地及关联社区中央/地方出资比例建议

| 编号 | 项目选址区位 | 主要城市 | 中央出资 | 地方出资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东部沿海地区 | 北京、顺德、南京 | 60% | 40% |
| 2 | 中部地区 |  | 75% | 25% |
| 3 | 西部地区 |  | 90% | 10% |
| 出资总额232.35亿元 |  |  | 172亿 | 60.45亿 |

说明：地方可以资金或土地、已建适用场馆等组合出资。

五、项目前期工作准备情况

（一）项目前期工作准备情况

- 13个基地前期工作进展不一，其中北京基地、顺德基地项目的前期工作进展较好，用地选址初步确定，正开展可行性研究和概念规划设计，节能、环评工作随后开展工作。其他基地处于跟地方政府商洽中。

- 1000个社区站点还没有开展选址工作。

（二）人员与机构落实情况

前期工作组两年前已经成立，并拟结合项目运营长期探索新型治理模式，与中国人民大学中国经济改革与发展研究院、上海交大应急管理学院、北京八方安泰应急管理技术有限公司等共建“应急管理与安全治理创新研究院”，研究院也是本项目的前期工作、师资与教材、运营管理培训等中坚力量。

附件一 ：关于体验式安全教育的调研报告

一、引言

随着社会对安全问题的关注日益增强和人们安全意识的不断提升，安全生产宣传教育的重要性逐渐凸显。2016年以来，党中央、国务院以及各有关部委分别下发了《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《安全生产“十三五”规划》、《八部门关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）等一系列重要文件，对安全生产宣教工作进行多次部署并提出明确要求，这其中安全体验场馆和安全体验教育成为其中的高频词汇。《安全生产“十三五”规划》在文化服务能力建设工程中提出“建设安全生产主题公园、主题街道、安全体验馆和安全教育基地”；《八部门关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》将建设安全科普体验场馆作为“七进”活动的重要载体，指出“要积极建设安全科普体验场馆，开发安全体验项目。”在政府的引导下，体验式安全教育以其良好的教育效果已逐渐得到社会的认可，为推动落实文件精神，进一步推广体验式安全教育，特在安全生产月活动调研中安排开展此项专题调研。

二、全国体验式安全教育现状及趋势分析

马斯洛需求层次理论指出，人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，分别是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求，安全需求在其中占据重要位置。随着物质条件的改善，传统的说教式安全教育越来越满足不了人们日益增强的安全需求，而效果更为明显的体验式安全教育将会成为主要的教育方式。近年来，北京、深圳、宁波、南昌等地都已建设了城市公共安全教育基地，消防、建筑、交通等很多高危行业由于安全压力也建设了专业的安全体验馆，部分有眼光的私营企业也纷纷推出体验式安全教育场馆和设备。由此可见，体验式安全教育作为一个产业正逐渐形成，目前在各地蓬勃兴起的安全体验场馆是其重要载体，现从面向使用对象、场馆内容和建设主体等方面可分为以下三类：

（一）政府投资建设的综合性安全体验场馆。此类一般为由地方政府投资，委托第三方兴建的公益性场馆，内容包括消防、电器、交通、应急救护、石油化工、建设施工、劳动保护等安全领域的多个方面，并免费向社会公众开放，场馆工作人员工资和设备日常维护费用均由政府买单。在政府大力推动下，特别是《安全生产“十三五”规划》和《八部门关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》两个文件的下发，推动各地区、各单位积极落实文件精神，纷纷建设安全体验场馆列入了工作计划，因此，此类场馆数量近年来增长最为明显。北京市海淀公共安全馆建筑面积为10300 平方米，包括安全生产、环境安全、社会治安、消防安全、地震灾害、禁毒教育、人民防空、信息安全等13个展区；投资近1亿元兴建的深圳市现代安全实景模拟教育基地，占地面积9380平方米，由建筑、机械、消防、交通、危险化学品、职业卫生、自然灾害、公共安全、安居安全等16个体验学习馆组成，采用数字多媒体、仿真VR等多种高科技和管理模式，通过实景模拟、互动体验及实物展示等多种形式，融合声、光、电效果，展示职业安全、公共安全、自然灾害等领域内最基本、最常用的安全知识和安全技能；南昌市安全生产宣传教育警示基地占地2600平方米，已于2014年开馆，接纳社会各界人士178307人次；宁波市投资2800万在核心地区建设了以安全生产为主要内容的公共安全宣传教育基地于2017年“安全月”活动期间已对外开放。由长春市政府投资2.63亿元，占地16.3公顷的“如意溪”安全教育体验公园，分为生产安全体验馆、公共安全体验馆和自然灾害体验馆，该项目列入吉林省安全生产“十三五”规划，目前进入招标实施阶段。据了解，近两年很多地区都将建设全体验式场馆列入下一步工作计划，预计此类安全体验类场馆数量还将呈现高速增长。

（二）各高危行业建设的专业性安全体验场馆。此类场馆公益性的和非公益性均有，是目前数量最多的安全体验场馆。一是消防类安全体验场馆起步早，占比最高。以浙江为例，据不完全统计，浙江省各类安全教育体验馆共160余座，其中消防类的120余座，占比达到75%。二是建筑类体验场馆，近年北京、广州、福州等城市将安全体验培训作为建筑工人上岗前的必经程序，建筑类安全体验培训基地数据呈猛增趋势。以北京为例，2016年以来，北京市住建委全面推广体验式安全培训教育，连续下发了《关于推广体验式安全培训教育的通知》（京建发〔2016〕73号）和《关于进一步加强全市建筑施工安全生产体验式培训教育工作的通知》（京建发〔2017〕68号）两个文件，明确要求将体验式安全培训教育作为一项重要内容纳入企业安全生产教育培训制度，并列入年度教育培训计划，要求安全部门将体验式培训教育情况作为一项重要检查内容，在2016年年底前，北京市各区至少建立一个体验式安全培训基地或施工现场安全体验区。在此项工作的推动下，北京各大建筑公司基本都建设了安全体验基地， 1/3的在施项目工地现场开设了体验式安全培训，上半年在城乡建设规模处于高位运行的状态下，建设系统事故发生率下降55%。三是交通类体验场馆，交通安全与每个人息息相关，作为事故总量最多的交通安全最适合开展全民的体验式安全教育，但是由于种种原因，交通类的专业体验场馆数量并不多，但也有些个例值得关注。如青岛交运集团将座百年老汽车站打造成融乘车、安全宣教、互动体验为一体的“汽车站与交通安全体验馆”为交通类安全体验馆提供了新思路。四是校园类体验场馆，2016年《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号）强调中小学校要加强法治教育、安全教育，《八部门关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》中提出开展“安全生产宣传教育进学校”活动，推动学校将安全教育纳入日常教学内容中，鼓励学校组织学生参加体验式安全培训，两个文件的下发，有力推动了校园类安全教育体验场馆的建设。为落实文件精神，上海市2016年将中小学公共安全教育共享场所建设列入义务教育城乡一体化五项标准项目之一，在上海市教委统一部署和有关部门密切配合下，已完成9个区域体验中心和213个公共安全教育体验教室建设并投入使用，预计到2017年年底，上海市有望新增公共安全教育体验教室320个，届时上海市公共安全教育体验教室数量达到533个。

（三）企业自主投资建设探索产业化运营的安全教育场馆。温州市安全生产宣教基地——“梦多多小镇”（儿童安全社会体验乐园）在运营模式方面发展较为成熟。该项目由森马集团将旧厂房改造而成，其初衷是为推广展示儿童服装而建设的体验式消费项目，在市场需求的推动下逐渐调整形成了儿童安全社会体验乐园。该小镇总占地6000㎡，投资5000万，涵盖了儿童生命安全教育体验、军事仿真体验、社会职业体验、生活技能体验、运动安全体验等八大主题，学生通过实践活动，寓教于乐，有助于提升学生的综合素质。开业以来得到市场的高度认可，198元的门票并未阻挡家长和孩子们的热情，2016年便接待200万人次，第一年营业就实现了盈利，儿童安全社会体验乐园带来的人流量大大提高了周边商铺的收入。与此类似的还有咸亨国际赛孚城，它是由浙江咸亨国际通用设备有限公司建设的国际应急装备中心发展而成的国际应急安全教育中心，由应急装备展示和体验的应急物资采购平台转变为集应急安全教育、应急装备展示与体验、应急文化传播等功能于一体公共应急安全教育中心。咸亨国际赛孚城目前基本实现了产业化运营，该公司计划在3年内，在部分大城市快速复制这种模式，形成初具规模的应急安全教育全国连锁机构。

这些个例从实践角度验证了政府对安全宣教工作的重视和人们日益增长的安全需求客观形成的市场预期，据了解，部分民营企业看准这一商机也纷纷拓展此类业务，推出体验式安全教育场馆、设备以及培训等内容。由于是市场自发形成，此类场馆增长迅速、形态各异，从形式上看有体验馆、集装箱体移动式体验站、大篷车式的上门体验服务等；从面向对象上看有面向一线工人的岗前体验式培训、面向学生的安全素质培训基地、面向儿童的安全体验场馆和面向社会的应急安全体验教育公园等。从现实意义上来看，“梦多多小镇”和咸亨国际赛孚城的案例探索出一条民营资本运营安全生产宣教项目的路径，但其商业模式还处于探索阶段，体验式安全教育作为一个产业还远未成熟。

三、全国安全体验场馆建设存在的问题

一是政府投资建设的综合性安全体验场馆存在内容更新不及时、公众参与积极性不高等问题。如成立较早的北京海淀区公共安全馆为全额拔款的事业单位，共有编制30人，每年财政拔款1000万，深圳市、南昌市和宁波市的体验馆建成后由政府购买服务的方式每年投入300-400万元维护费用，由第三方运营，对场馆体验内容更新则很少安排专项费用，致使内容陈旧，吸引力下降。二是专业性安全体验场馆除建筑和消防外，其他行业缺少行政引导和激励，仅依靠市场自发形成，发展较为缓慢，高水平内容供应商队伍远未形成。三是场馆建设标准和规范缺失，部分场馆由于投资所限，展示体验内容单一，缺乏吸引力。高水平、内容新颖、特色鲜明的体验场馆还是极少数。四是体验式培训并未列入工人岗前培训和国民教育内容中，体验场馆运营存在后继乏力的问题。

四、关于下一步推动体验式安全教育的几点思考

体验式安全教育相比传统的说教式安全教育有着无可比拟的先天优势，其侧重让受教者亲身经历危险来临时的情景，更能触到人的心灵，留下深刻印象，从笔者多次亲自参与体验式安全教育的感受看，体验式安全教育是值得大力推广的宣传教育手段。目前，由于缺少政府引导和推动，体验式安全教育虽引起社会重视，但各自为战，自由生长，未形成气候。为进一步推进体验式安全教育发展，调研组提出以下几点建议：

1．总局层面出台关于推进体验式安全教育的意见文件，并设立推广指导办公室，具体负责推进此项工作；

2．制定体验场馆的标准和规范，培育合格体验式安全教育内容供应商，促进形成完整产业链；

3．推动安全生产宣传教育“七进”活动与体验式安全教育有机融合，将体验式安全教育纳入国民教育内容、纳入中小学教育、纳入高危行业职业安全教育体系、纳入农民工技术培训内容；

4．抓住“互联网+”机遇，推动建设网上体验式安全教育基地；

5．参考北京市住建委做法，将体验式安全培训纳入企业安全生产教育培训制度，并列入年度教育培训计划，要求工人岗前必须进行体验式安全培训；

6．鼓励引导社会力量投资建设安全体验场馆，利用市场手段推广体验式安全教育。