融资申请

驻马店市东德置业有限公司（以下简称公司）为东方今典集团旗下房地产开发公司，负责名下33亩地块的开发。为加快项目建设进度，尽快实现回款，特向贵公司申请融资9000万元，现将公司情况汇报如下：

一、公司简介

公司成立于2020年2月17日，注册资金为1000万元，经营范围为：房地产开发、房屋租赁。公司法定代表人：彭建。公司地址：河南省驻马店市驿城区刘阁淮河大道与薄山路交叉口西南角华尔大厦14层。公司由河南东方今典房地产集团有限公司投资，持股比例100%。公司2020年3月竞得一宗土地，土地性质为住宅，产权70年，宗地编号：ZMDSF-2019-04号,土地出让合同编号：ZMDSFCR-2020-02号，宗地面积22298.02平方米，出让金金额为13947.4115万元。

二、项目情况

公司所建项目名称为“东方府”（东方府系列为东方今典集团高端洋房系列产品），位于驻马店市开源大道与薄山路交叉口东北角，距离市体育中心1.5km,距离驻马店高铁火车站1km，区位优势非常明显。项目容积率1.0-1.8，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑限高24米，项目为驻马店高铁站区域唯一的纯洋房社区，将打造驻马店品质洋房新标杆。

项目占地面积：22298.02㎡，总建筑面积61012.69㎡，其中：住宅建筑面积39391.77㎡。东方府项目拟规划洋房9栋，总户数285户，地下机动车位351辆，非机动车位446辆。目前，项目已取得用地规划许可证和建设规划许可证，施工许可证预计7月25日前办理完毕，计划开盘预售时间10月初。

三、融资计划

东方府项目预计售价8700元/平方米，销售收入39519.31万元（含税价），经测算，税后净利润约为2175万元，投资收益率11.5%，现金流回正时间为2021年3月。项目整体测算数据良好。目前，公司已缴纳出让金的50%（6973.7万元），根据与驻马店市自然资源与规划局签订的补充协议，剩余50%可以在2021年3月3日之前缴纳。为办理预售证加快销售回款，公司计划向贵公司申请融资10000万元，其中：8000万元用于缴纳剩余出让金及相关规费，2000万元用于项目建设资金，贷款期限6个月，融资资金专款专用。融资资金可以通过名股实债方式进入，该笔融资可由东方今典房地产集团提供担保保证。

期待与贵公司的深入合作！

驻马店市东德置业有限公司

2020/7/10