昌吉橙郡小区（22#小区）棚改项目供应链融资服务计划方案）

- 一、项目背景

- 昌吉市22#小区棚改项目（昌吉橙郡小区一、二期房建项目）本项目一二期开发总量约为8亿元，其中一期剩余开发量约为4.4亿元，其中安置房部分约为1.2
      亿元，商品房部分约为2.4
      亿元，地下车库部分约0.8
      亿，目前本项目一期建设建设已完成约65
      %施工进度，因资金不到位已于2019年底停工，目前资金缺口约为1.2亿
      元。经由政府牵头多方协商，多方初步达成本项目重新确定政府作为安置房主体购买方，中铁建设（西北分公司）作为项目总承建方，昌吉市吉腾置业公司作为项目开发主导方，x×x公司做为金融服务方，共同参与推进此项目完成。

二、参与各方简介

昌吉市人民政府：

昌吉市吉腾置业有限责任公司：

中铁建设（西北公司）：

Xxx公司金融服务方

三、通过业务开展，参与各方收益情况简述

昌吉市政府：以棚改政策性支持加政府信誉保证方式完成了土地的出让，同时实现了解决居民安置房回迁问题。

昌吉市吉腾置业有限责任公司：通过引入政府和有信用的资金方，用销售外包、多方监管、权利质押、资产代持等办法弥补自身信用不足，保证了自有资产可以有效地继续投入此项目、并引入流动资金，实现专款专用推动项目复工。

中铁建设：通过第三方供应链导入资金，推动复工，降低之前垫付款回收风险

XXxx融服务方

- 业务模式简述：xxx方提供1.2亿资金用于交纳二期土地出让金

- 吉腾置业用政府回购安置房资金归还

- 五、风险控制简述：

- 1.通过市政府成立项目领导小组，在政策允许的范围内，通过确定安置房回购政策为基础，统筹协调各方共同推进项目；

- 2通过中铁建的项目整体代管，规避原施工企业因债务问题，引发的施工建设不能保质按时完工的风险；

- 4.通过昌吉市房管局的介入，树立社会对项目复工建设的信心；并由昌吉市住保投公司获得本项目的商品房唯一销售权，锁定项目销售回款，确保项目资金回收风险可控的基础上，控制二期土地，主导二期项目开发实现彻底解决安置回迁问题。

新疆昌吉市吉腾置业有限责任公司

2020年4月15日