陕西金苑房地产开发有限公司项目简介

一、项目的基本情况：

自2009年起，公司启动征用了西安经济技术开发区核心区域内凤城六路与明光路十字东北角26.918亩工业用地，容积率不高于5。2014年公司开始进行该地块开发工作。项目立项命名为“经汇广场”，规划为大型商业综合体，项目总建筑面积约12万平方米，地上约9万平方米，地下约3万平方米。项目分为A座（办公）、B座（公寓式办公），其中A座（4户/层）地上共27层，建筑面积3.55万平米(含1-5层7500平米商业)；1-5层独立商业1.9万平米；B座(12户/层)地上共27层，建筑面积3.55万平米(含1-5层7500平米商业)。A座、B座写字楼分别配有5部电梯，五层商业配有9部电梯，空调按每户独立配置小型中央空调；地上设置停车位约132个，地下2层约30000平方米，地下设停车位1044个，地上、地下共可停车1176个。

二、项目开发建设情况：

项目目前取得开发立项，建设用地规划许可证，签订土地出让合同（已缴纳土地出让金6000万元），总平面图审批，单体审批，施工图审批等建设专项审批。目前五层商业裙楼已完成外立面装修；A座写字楼主体施工已完成，正在进行外立面装修；B座写字楼主体已完成，外立面装修基本完成；安装工程有序展开，整体工程计划2020年12月底竣工。

- 目前项目投入情况：

目前项目工程已经投入八个亿，还需要后续资金完成整个项目的内外装修、安装等后续工程，即可以达到使用状态。

陕西金苑房地产开发有限公司

2020年7月

1.商业五层  ：每层7000平方，共计35000平方。

2.公寓22层：每层1300平方，共计28000平方。

3.写字楼22层：共计28000平方。

地下车库2层：共计30000平方。