三峡大学科技文化产业园

可行性研究报告

主办单位：三峡大学

合作单位：北京丰泽教育文化发展有限公司

恒大房地产（集团）股份有限公司

2018年3月27日

目   录

第一章  总论

一、项目名称及承办单位基本情况介绍

二、主要经济指标

三、项目建设单位简介

四、报告编制依据

第二章  市场需求分析

一、经济环境分析

二、市场及商品分析

三、 营销策略

四、市场前景预测

第三章  项目实施计划与方案

一、总体构想

二、技术经济指标

三、组织机构及人力资源配置

四、营运成本估算及资金筹措

五、利润预测及税金情况

第四章  财务分析

一、盈利能力分析

二、清偿能力分析

三、财务不确定性分析

第五章  研究结论及建议

第一章  总  论

一、项目名称及承建单位基本情况介绍

1、项目名称：三峡大学科技文化产业园

2、建设单位：宜昌恒智房地产开发有限公司

3、建设地址：本项目与三峡大学接壤，地块位于三峡大学东侧，西陵二路以东运河以北地段。

4、规划用地面积：项目总建设用地约70亩。

5、建设内容及规模：三峡大学科技文化产业园由培训教学区、信息产业园区和配套生态智慧人才社区组成，三区(学区、园区、社区)合一。本项目为园区位于高新区、西陵二路延伸段与运河、高速公路合围地块（约70亩），总建筑面积约13万平方米。规划文化金融港、双创基地、创客中国产业基地、技术与产品孵化器、企业加速器、中国科学养老示验示范项目总部基地和大健康职业人员与师承专业医师培训总部、IT企业总部基地总投资10亿元以上，建设期36个月。

6、开发建设模式：三峡大学（湖北）资产经营管理有限责任公司与北京丰泽教育文化发展有限公司共同组建三峡大学（湖北）科技园管理有限公司、宜昌三大科技园房地产开发有限公司。宜昌三大科技园房地产开发有限公司与恒大地产合作负责完成项目用地土地竞拍，并组建宜昌恒智房地产开发有限公司作为项目公司，负责项目的规划和建设，产业园建成后由三峡大学（湖北）科技园管理有限公司经营管理。

7、经营期限：15年，其中建设期3年。

建设单位简介：

1、三峡大学

三峡大学是经国家教育部批准，由原武汉水利电力大学（宜昌）和原湖北三峡学院于2000年6月29日合并组建，是宜昌市唯一一所综合性大学，人才智力资源丰富、科研实力雄厚，是“211工程”建设大学的重要组成部分。2008年被授予“中国教育和科研网三峡地区节点单位”。2011年被评为“高等教育信息化先进单位”，2012年成为教育部首批全国66所本科院校试点单位之一。

2、北京丰泽教育文化发展有限公司

北京丰泽教育文化发展有限公司是教育部教育管理信息中心授权在全国推广信息技术应用培训教育工程（简称：ITAT）的专业运营机构（授权三峡大学专业人才实训基地编号为：P－007）；是以城市物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息应用技术为主体的产、城、教相融合的高科技综合产业园区运营商，拥有优秀的教育培训队伍、产业园区规划建设和开发运营的专业团队，具有引进一流企业入住产业基地和孵化基地企业成长的资源优势。拥有微软、思科、红帽、Oracle、SUN、CIW、Citrix、EXIN（ITIL）、华为、HP、CompTia等国际知名IT原厂商授权培训平台和大学生就业创业服务平台。

主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 亩 | 107 |  |
| 1.1 | IT企业基地 | 亩 | 70 | 科研设计（商业）用地 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 90608 | 不含地下建筑 |
| 2.1 | IT企业基地 | ㎡ | 90608 |  |
| 3 | 建筑容积率 | % | 2.0 |  |
| 4 | 公用工程 |  |  |  |
| 4.1 | 供水 | 吨/日 | 1000 |  |
| 4.2 | 供电 | KVA | 8000 |  |
| 4.3 | 天燃气 | M³/日 | 1000 |  |
| 4.4 | 通信 | 流量 | 40G |  |
| 5 | 项目开发建设总投资 | 万元 | 51638 |  |
| 5.1 | 固定资产投资 | 万元 | 37920 |  |
| 5.2 | 利息 | 万元 | 0 |  |
| 5.3 | 建设期管理费 | 万元 | 429 |  |
| 5.4 | 开办费 | 万元 | 300 |  |
| 5.5 | 流动资金 | 万元 | 5000 |  |
| 6 | 筹资方案 |  |  |  |
| 6.1 | 自筹资金 | 万元 | 15000 |  |
| 6.2 | 融资贷款 | 万元 |  |  |
| 7 | 项目开发主要经济指标 |  |  |  |
| 8.1 | 物业销售收入 | 万元 | 98853 |  |
| 8.2 | 税金及附加 | 万元 | 5672 |  |
| 8.3 | 总成本费用 | 万元 | 44168 |  |
| 8.4 | 所得税 | 万元 | 7156 |  |
| 8.5 | 税后利润 | 万元 | 21469 | 计投入运营资产 |
| 10 | 主要财务评价指标 |  |  |  |
| 10.1 | 项目开发投资利润率 | % | 12.15 | 年平均利润率 |
| 10.2 | 项目开发内部收益率 | % | 18.44 |  |
| 10.3 | 项目开发静态回收期 | 年 | 3 |  |
| 11 | 项目贡献 |  |  |  |
| 11.1 | 园区年经营收入 | 亿元 | 8.9 |  |
| 11.2 | 园区年税收 | 亿元 | 1.3 |  |
| 11.3 | 园区就业人数 | 人 | 3000 |  |

二、市场需求分析

1、经济环境

宜昌地处长江中上游结合部，是举世瞩目的三峡工程所在地，湖北省域副中心城市和长江中上游区域性中心城市、全国百强城市、中国最佳投资城市、国际旅游目的地城市，综合实力居长江沿线同等城市第2位， 2016年生产总值（GDP）3709.4亿元。规模以上工业增加值增长10.2%，固定资产投资3191.2亿元，增长18.8%，城镇居民人均可支配收入29735元，增长9%，各项贷款余额2353.4亿元，同比增长10.3%。2016年全市商品房销售320万平方米，同比增长25.8%；全市商品房库存量333万平方米，较上年减少85万平方米，其中，城区商品住房库存量180万平方米，较上年减少67万平方米，去化周期约8个月。

- 宜昌房地产市场运行情况

- 整体市场情况：2016年1-12月宜昌商品房住宅共成交28019套，成交面积3144333.68平方米，成交金额1714020.368万元，成交均价5451.14元/㎡。2017年1-12月宜昌商品房住宅成交39390套，成交面积44171111平方米，成交均价为7507元/平方米，整体涨幅41.3%。截止2018年2月28日，2018年已成交4437套，1月成交3695套，同比上涨28.7%，成交均价7680元/㎡，2月成交2742套，同比上涨13.3%，成交均价7652元/㎡。由于宜昌房价上涨过快，目前推行限制签约政策，每月还有大量待签备案合同。

随着一、二线城市政策收紧，大型房企纷纷布局强三线城市，宜昌从2017年下半年至今，地王频频出现，楼面地价从1700元/㎡上涨至5636元/㎡的历史新高，万科、融创、招商、中海等新大型房企拿地开发或合作开发，宜昌房地产市场进入新一轮开发周期，伍家岗东站片区和发展大道至东方大道片区成为未来3年内开发的热门区域。

- 市场需求：宜昌市棚改和旧城改造进入远期落实阶段，2018年-2020年预计有4万户棚改拆迁户需要安置，宜昌市政府在棚改中期2014-2016年开始施行棚改货币化安置政策，至2016年全面落地货币化安置，宜昌市房地产迄今为止成交量价涨幅最大的周期，从2017年下半年开始，房地产市场一路高歌猛进，二级市场存量维持在3个月以内，加上政府严格控制土地出让，宜昌市房地产一级市场地王频出，刷新了土地成交单价及总价的历史新高。

- 市场竞争：预计在2018年下半年万科项目、碧桂园纺机项目、万豪东站项目、环城南路均瑶项目、融创东站项目、恒大滨江项目均进入销售节点，商品房均价还将持续上涨，开发模式、开发节奏及营销模式进入一个新层面，老城区人口将向城市两端分流，城市东拓北扩格局已现雏形。市场整体需求旺盛，供应略有不足。

- 市场机会：本项目位于高新区，同时也是城市北扩起点，东山商圈核心地段，保利、恒大、北大资源均在此由大型房地产开发项目，2016年-2017年该区域主要商品房存量基本销售殆尽，新开产品还未入市，发展大道沿线中段项目除改善型住宅产品在售外，刚需和刚改产品消化完毕，该区域商品房及商业在2年内连续上涨，商品房年涨幅41%，区域内市场需求较大。2017年下半年保利、恒大、万科布局夷陵区，发展大道沿线房价开始进一步上涨。2015年-2016年区域内（水悦城商圈）销售的商品房进入全面入住阶段，周边人口进一步增长，商业消费群体和投资群体逐步聚集，对于本项目而言是明显的市场利好。

- 产品及营运优势：本项目为高新产业园，毗邻三峡大学，学院周边小额投资客聚集，本项目除与高校合作研发高新信息技术外，还计划引进高新技术先进企业，已与北京理工大学智能机器人与系统高精尖中心、北理华汇智能科技有限公司合作，共建人工智能实验室，智能人才培训基地，与北京中科同舟科技有限公司（百度数据中心、亚马逊服务商）合作科技园数据中心云服务平台，数据机房投资项目，西安交大、西安中云叮当数据科技有限公司合作三峡大学教育文化创新创业服务平台，瀚海科技园（国内四个、海外七个高科技园区）在人力资源、众创空间、创业基金深度合作，为园区内规划青年创客空间，提供创业指导和资金扶持，在硬件方面提供公共办公空间，独立工作室，高新信息技术指导，促进研究成果产业化。本项目产品户型面积适中，投资小，园区内提供创业指导和辅助，投资回报收益有保证，远期投资潜力巨大。

- 宜昌区域信息市场分析

宜昌市及三峡周边区域，作为新兴发展城市，由于历史和地理位置的原因，高新技术企业、特别是大学科技园的发展已落后于东、中部省域城市和同类城市的发展，与其省域副中心城市、长江中上游区域性中心城市和长江经济带三峡枢纽所在地重点城市的发展现状不相适应。现有的大学科技园由于是异地高校，难以发挥其高校核心资源的优势，更难以协调和适应本地经济发展对技术、人才、资金、政策等多方面的需求，基本上是名不副实。因此，三峡大学科技文化产业园的规划建设是在与宜昌市委市政府多次调研的基础上制定的。坚持市场主导，紧扣服务宜昌及三峡区域经济社会发展需求，围绕国家长江经济带发展战略，宜昌市“智慧宜昌”和特大城市建设的战略决策进行深度市场开发，制定的以信息应用技术产业为特色和发展方向的大学科技园。

1、建设“智慧宜昌”的战略为项目创造了最迫切市场需求，也是本项目开发的宗旨之一。

实施“四大基础工程”：建设智能网络工程。加快建设城市高速宽带网、泛在无线网、感知物联网三个基础网络。建设云服务工程。鼓励和支持三峡云计算中心加快建设，实现由基础设施服务向平台服务、软件服务拓展，形成区域云计算服务能力，打造城市智慧引擎，发挥集聚辐射功能。建设大数据工程。把数据作为城市未来发展的重要战略资源，大力发展大数据技术应用，建立数据管理开发中心，完善城市基础数据库，实现城市各类公共数据资源融合共享，积极创建政务信息共享国家示范市。建设安全体系工程。建立标准统一、管理规范的信息安全管理制度体系和信息安全技术体系，预防和控制信息风险。

2、围绕国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的战略有针对性地进行项目市场开发。

宜昌市作为长江经济带中上游区域性物流节点城市。物流产业发展条件成熟，潜力巨大。但物流产业发展水平仍处在由传统物流向现代物流转型的起步阶段，综合效率不高。现代物流技术应用落后，特别是物流信息化、智能化、标准化建设缓慢等。与宜昌市经济社会发展的要求不相匹配。

目前，宜昌正在加快建成长江中上游区域性货物资源的分拨中转集散中心、区域性物流企业总部集聚发展中心、区域性物流生产要素资源交易配置中心。建成十大综合物流园区，预计2016年物流产业总收入将达到1200亿元。

随着宜昌市区域性物流产业的发展，将为本项目信息应用技术服务市场，特别是北斗云计算（三峡大学）数据中心的市场应用带来巨大的商机。

附件一：园区规划指标

1、学区主要经济技术指标

2、园区主要经济技术指标

| 规划总用地面积 |  | 46693m2 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | 120017.13m2 |
| 计容建筑面积 |  | 88806.41m2 |
| 其中 | 文化金融港 | 15506.92m2 |
|  | 大健康微中心 | 56706.98m2 |
|  | IT企业总部基地 | 16593.51m2 |
| 不计容面积 |  | 31210.72m2 |
| 容积率 |  | 1.90 |
| 建筑密度 |  | 27.50% |
| 绿化率 |  | 34% |

3、营销策略

- 招商合作引入高新企业，撬动盘活企业高管客户资源；与高校深度合作，挖掘高校客户资源，聚集创客圈层，引爆地缘商业投资市场。

引进高新技术企业入驻园区，建立稳定的中高端企业客户资源；通过与三峡大学的合作，挖掘学院高级教师改善需求，带动总部基地的销售，从而建立市场认知度和认可度；一方面通过企业高管圈层营销促进众创办公的销售，另一方面通过学院高级教师的圈层建立青年创业圈层，引进分销包销公司，带租约销售独立办公（公寓类）销售，营造热销氛围，提升高校周边小投资客投资信心，从而快速去化独立办公产品的销售。

- 控制总价，小幅度，快频率提价，实现溢价。

本项目产品定价上实行总价控制原则，单价定价随行就市，抢夺保利、恒大新项目投资客户。宜昌房价上涨较快，产品以改善型为主，产品总价高，市场中短期投资客进行资产配置将会更为谨慎，控制产品总价更能吸引投资客的青睐，加上稳定的投资回报，将会加快去化速率。推盘节奏上，以月为单位，提高推盘节奏，营造短周期内热销氛围，引发市场持续关注，小幅度的涨价，最终实现产品的顺利溢价。

- 打造产品差异化，避免同质化竞争，开拓新的价值点。

本项目为高新产业研发及创业基地园区，属于第三代产业园，产品功能除了办公、创业外，还具有良好的居住价值，项目开拓出商业类产品引入天然气、全区光纤及无线网络覆盖，全屋智能系统，全屋智能办公系统这些新的价值点，避开同质化竞争，将有利于吸引更多客户关注，提高销售率。

4、市场前景预测

本项目用于对外招商的物业总建筑面积15.36万平方米。主要有二大功能区，其中：电子商务中心6.30万平方米，可入住电子商务商家1000家以上，建成后是宜昌市规模最大和专业化程度最高的电子商务中心；企业基地9.06万平方米。可入住各类信息、文化企业200家以上，建成后是宜昌市最专业的信息文化产业创业和孵化基地、教育部ITAT教育工程定点实训基地。项目招商、运营方式如下：

1、电子商务中心：通过与全国最大电子商务开发企业之一深圳市波特城投资管理有限公司合作，建设“波特商业街”；西陵区开发区（1公里范围以内）提供仓储物流配套。构建立体商业发展产业链、商贸流通供应链、标准商务服务链，重塑商业结构；应用大数据、云计算、互联网等先进的电子商务技术搭建商务服务功能集成公共平台；以“商业地产+商贸连锁+电子商务+金融资本”进行立体叠加，推动企业立体营销和品牌成长。对入住园区的商家，经营物业可根据商家要求出租、出售。对租用物业的商家，前三年每年提供一定数额的租金返还；对购置中心物业的商家，除享受优惠招商政策外，园区可与商家签订协议，提供相应额度的金融授信，累计达到约定经营业绩的按比例分期全额或部分返还物业投资等。

2、IT企业基地：宜昌市是中国最佳投资城市、最具投资吸引力城市、十大最具发展潜力城市和十佳宜居城市，为本项目招商引资和高科技人才引进营造了良好的政策和生态环境。项目所在地位于宜昌国家高新区与三峡大学融为一体，也是国家级高新技术创业中心，具备发展信息文化产业的优越条件。基地通过建立教育部ITAT培训基地，为基地企业提供人才支持；通过建设北斗云计算（三峡大学）数据中心，为入住企业和创业孵化企业提供强大的硬、软件产业发展技术环境支持；通过和国内、外金融机构和类金融机构合作，为入园企业提供投、融资“一站式终身服务”；建造高标准的办公环境和配套的智能生态居住社区，打造“宜居宜业”的空间环境；与其他科技产业园和著名IT、互联网企业建立良好的战略合作，抓住信息产业市场细分的时机，利用自身优势，承接产业转移。对入住基地的企业，可为企业定制办公、经营物业，也可根据商家要求出租、出售。对租用物业的企业，前三年每年提供一定数额的租金返还；对购置基地物业的企业，除享受优惠招商政策外，园区可与企业签订协议，提供相应额度的金融授信，优惠配套一定比例的居住商品房，累计达到约定经营业绩的按比例分期全额或部分返还经营物业投资，在基地工作达到一定年限的人才给予相应的购房补贴等。

宜昌市和三峡大学经历了二十来年的高速发展，大学科技园建设的时机已非常成熟。宜昌国家高新区核心区域、特别是三峡大学周边商业地产炙手可热，现有的可利用房屋租金均在50—100元/月•平方米。各种大学生创业的电商店、商业服务店和工作室遍布校园内外，不利于产业的聚集和创业发展，也影响教学环境，急待整合和引导。宜昌市智慧城市建设和电子信息产业园建设起步晚、底子薄，产业发展和转型升级急需人才和技术支撑，同时也给信息产业的发展提供了广阔的市场机遇。同北京、上海及沿海信息产业发达的城市相比，宜昌不仅基础设施完善，而且政策支持力度更大，房屋租售价位低，企业运行成本低，适合信息企业的扩张和创业。

因此，三峡大学科技园作为宜昌市政府重点支持的大学科技园，具有鲜明的创新特色和综合优势，得到了行业各界普遍认同。目前，项目已与多家企业达成合作意向，招商引资、引智前景良好。

目前市场上还没有此类项目在售，项目在市场上无竞争项目，无客源竞争，同时客源需要通过招商及合作的形式引入，进行二次客户需求开发。项目产品定位以产业办公类为主，客户指向明确，但产品具有差异化和性价比高的价值点，能够吸引非投资类及改善类客户。在产业招商上，除了公司自身的招商实力强劲外，还有政府的优厚政策保障，形成了以产业招商盘活客源，深度合作挖掘客源，从而引爆产业投资市场需求，吸引小型投资客户入市的良好局面，市场前景良好，需要注意避开与住宅类产品及大品牌开发商的直接竞争。

三、项目实施计划与方案

1、总体构想

- 空间规划上实现产城一体化、产业园与校园一体化，构建核心资源共享服务平台和公共服务资源共享体系。

我们将要进行的是以空间规划手段构建功能性城市区域，引导和推动城市的产业经济活动，由功能单一的产业园区向现代综合功能区转型。现代科技文化产业发展不同于传统工业发展模式，其智力密集、技术密集、资金密集、信息网络化、规模小型化等特征，决定了产业园区功能的综合性。不仅仅要有单纯的产品制造和交易空间，还包括配套服务的各种商业服务、金融服务、管理服务、医疗服务、娱乐休闲服务等综合功能，是一个自然的与生活相融合的区域、动态的充满创新活力的区域、包容性的有丰富文化内涵的广阔空间。

三峡大学科技文化产业园前期的论证、规划中，充分考虑了园区与三峡大学、园区与宜昌国家高新区在空间与功能上的融合，以降低开发成本、提升服务效益、促进区域实现经济结构转型升级。

- 加大协同创新，推动科技成果转化和信息化与产业融合发展。

项目规划要注重为学校科技成果转化、高新技术企业孵化和广大师生创新创业提供资源、场所和服务平台，科技园要构建成为三峡大学协同创新，提高高校服务区域社会经济发展的范围和能力的新平台。

- 促进大学生就业，推进大学生科技创业企业的培育和高新技术企业的孵化。

三峡大学科技文化产业园建园宗旨之一是成为教育部大学生就业、创业的重点实训基地和创业基地。规划建设时，应在强调引进行业知名企业、大型龙头企业的同时，更要注重中小企业的集群和成长。使大学科技园成为大学生就业、创业的沃土。

- 注重人才的培养与引进。

大学科技园规划不仅要注重政策环境、创业环境、投资环境、市场环境的打造，以人为本，宜居宜业空间环境的营造同样是园区发展的重要基础。

- 引进市场机制，推动大学科技园的建设和持续发展

随着深化改革的进一步深入，政府管理职能的转变，政府优惠政策将逐渐转移或退出。因此，吸引社会力量共同参与，建立强强联合的企业运行机制和运营模式，是探索大学科技园建设的有效途径。

- 加强产业开发和文化氛围的培育

大学科技园建设要转变单纯的土地运营模式，通过资金、地产物业、设备、技术等入股的方式，将园区物业管理与产业开发结合起来，在打造一流硬环境的同时，加强区域文化氛围、创新机制、管理服务等软环境建设。

1.1规划方案

三峡大学科技文化产业园分北区和东区二大建筑群落，四周均与城市交通主干道或运河、水体相邻，空间开阔，空间和环境规划条件好。整体规划充分尊重区域的自然生态环境，将三峡大学的优势资源融入其中，赋予园区丰富的精神内涵和独特的品质及附加值，达到建筑、环境、人、组织、文化、理念和最新科技的高度融合与互动，使其空间环境富有节奏和活力、充满灵性与正能量。

北区建筑、空间、绿化规划：北区为南邻黄河路北邻文思湖的长形地块。总体规划以充分融入三峡大学校园环境为主体设计指导思想，因而在控高、密度、容积率、建筑造型、色彩构成及园林景观设计上均做了统一处理，各建筑单位即统一又不失其独立个性。教育培训大楼建筑造型力求朴实、庄重、开放的风格，体现三峡大学“求索”的校训精神，大楼东出口与校区50米宽的绿化园林及水体为邻，营造安静、优雅的学习氛围；电子商务大楼和O2O电商体验中心建筑群造型力求简洁、明快、新颖的风格，体现时代感、朝气和创业精神，一改电商不入主流、难登大雅之堂的草民形象，依托道路和水体走廊，进行绿化和景观设计，营造方便、舒适的休歇环境和商业氛围。

东区建筑、空间、绿化规划：东区为东邻运河西邻西陵二路的长形地块。总体规划以统一城市空间形象，保持和营造良好的自然生态环境为主体设计指导思想，因而在控高、密度、容积率、建筑造型、色彩构成及园林景观设计上均按照地块形状、高度落差的特点做了统一处理，各建筑群保持和谐统一，依据使用功能不同保持其独立性。企业基地以园林式建筑为主，风格力求规整、大方、形式多样；基地创业中心、孵化大楼为整个园区的标志性建筑，造型体现大气、时尚的风格，体现宜昌新兴发展城市的精神风貌。智能生态人才居住社区不仅要在空间规划和建筑风格上保持和园区建筑的协调、统一，更要突出小区的简约、智能、生态等特点，体现文化、科技、阳光、健康的时代气息，避免与普通住宅小区同质化；依托山体和水体的优势，进行绿化和景观设计，营造安全、便捷、舒心的生活空间和环境。

1.2项目建设计划

分二期开工建设：根据地块的现状安排开工计划。

IT企业基地现已基本完成前期工作，待交付土地后即可顺利进行工程建设

本项目建设分为项目前期工作和项目实施建设两个阶段。前期工作包括项目策划、签定开发协议、初步规划设计、可行性研究、政府及主管部门审批等；时间以批复为准。实施建设阶段包括土地招拍挂、施工图设计、土建施工、设备及设施安装调试等；计划工期3年；项目公司经营期限为15年（含3年建设期），自有资金投资≥30%，不足部分通过银行贷款、合作开发等方式融资。

项目采取边开发建设，边招商、销售的办法进行，以加快资金周转和回收。

园区金融服务、创投等资本金5000万元。预计经营资产2.17亿元左右。

项目公司通过物业管理、物业出租、技术平台管理、金融服务、股权投资等经营项目；预计实现平均年经营收入5000万元以上，利润2000万元以上。

2、技术经济指标

三峡大学科技文化产业园平面规划图，初步设计主要技术指标如下：

总占地面积：46693平方米（70亩）

总建筑面积：120017.13平方米（不含地下室）

其中：大健康微中心：56706.98平方米

商业：15505.92平方米

总部基地：16593.51平方米

建筑容积率：1.9

平均建筑密度：≤30%

平均绿地率：≥30%，

最高建筑高度：≤100米

最高建筑层数：28层

3、组织机构及人力资源配置

公司总定员：25人

其中：董事长1人，监事1人

总经理1人，副总经理2人

部门经理4人，

管理人员4人

员工12人

4、营运成本估算及资金筹措

东区IT企业总部占地面积：46693㎡（70亩）；总建筑面积：88806.41㎡地下室31210.72㎡，容积率：2.0；综合建设投资预算为76701.7万元。

| 成本估算明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 估算依据（万平米） | 取费标准 | 金额 | 备注 |
|  |  |  | (元/㎡) | (万元) |  |
| 一 | 土地费用 | 12.00 | 567 | 7072 |  |
| 1 | 土地出让金 | 12.00 | 567 | 6800 |  |
| 2 | 土地契税 |  | 0 | 272 | 土地出让金的4% |
| 二 | 前期费用 | 12.00 | 228 | 2738 |  |
| 1 | 可行性研究费 | 12.00 | 1 | 12 |  |
| 2 | 各项行政事业性规费 | 12.00 | 12.5 | 150 | 房产、报规 |
| 3 | 城市基础设施建设费 | 12.00 | 70 | 840 |  |
| 4 | 规划及勘察设计费 | 12.00 | 38 | 457 | 6%进项税 |
| 5 | 监理费 | 12.00 | 18 | 216 | 6%进项税 |
| 6 | 工程缴费 | 12.00 | 30 | 360 | 施工手续 |
| 7 | 开工准备费 | 12.00 | 8 | 96 | 三通一平 |
| 8 | 其他费用 | 12.00 | 6 | 72 |  |
| 三 | 建筑安装工程费 | 12.00 | 2800 | 33600 | 11%进项税 |
| 1 | 建筑工程费 | 12.00 | 1800 | 21600 | 11%进项税 |
| 2 | 装饰工程费 | 12.00 | 1000 | 12000 | 11%进项税 |
| 四 | 基础设施建设费 | 12.00 | 360 | 4320 | 11%进项税 |
| 1 | 市政工程费 | 12.00 | 160 | 1920 | 11%进项税 |
| 2 | 园林绿化费 | 12.00 | 200 | 2400 | 11%进项税 |
| 五 | 公共配套建设费 | 12.00 | 0 | 0 |  |
| 六 | 开发间接费 | 12.00 | 36 | 429 |  |
| 1 | 现场管理费用 | 12.00 | 36 | 429 | 总销售收入*0.5% |
| 2 | 资本化利息 | 12.00 |  |  |  |
| 七 | 不可预见费 | 12.00 | 84 | 1008 | 建安工程费*3% |
| 八 | 开发成本 | 12.00 | 4075 | 49167 | 前七项合计 |
| 九 | 期间费用 | 12.00 | 206 | 2471 |  |
| 1 | 销售费用 | 12.00 | 206 | 2471 | 总销售收入*2.5%，6%进项税 |
| 2 | 财务费用 | 12.00 | 0 |  | 利率8% |
| 十 | 总投资 | 12.00 | 4281 | 51638 | 第八项、第九项之和 |

资金筹措方案

根据项目实施进度安排，制定相应的资金使用计划和资金筹措方案。项目自有资金不低于15000万元，其余通过金融机构贷款及预售、招商等方式筹措。

投资概算与资金筹措表（单位：万元）

| 序号 | 年份 | 金额合计 | 建设期（3年） | 经营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 51638 |  |  |
| 2 | 固定资产投资 | 37920 | 37920 |  |
| 3 | 利息 | 0 | 0 |  |
| 4 | 建设期管理费 | 494 | 494 |  |
| 5 | 开办费 | 150 | 150 |  |
| 6 | 流动资金 | 5000 |  | 5000 |
| 7 | 资金筹措 | 50000 |  |  |
| 8 | 自有资金 | 10000 |  |  |
| 9 | 其中：土地购置 | 7072 | 7072 |  |
| 10 | 开办费 | 150 | 150 |  |
| 11 | 建设期管理费 | 494 | 494 |  |
| 12 | 利息 | 0 | 0 |  |
| 13 | 固定资产投资 | 8500 | 8500 |  |
| 14 | 银行贷款 | 0 |  |  |
| 15 | 其中：固定资产投资 | 0 | 0 |  |
| 16 | 建设期开盘预售 | 35000 |  |  |
| 17 | 其中：固定资产投资 | 29420 | 31000 |  |
| 18 | 流动资金 | 5000 |  | 5000 |

5、利润预测及税金情况

项目可售物业销售收入9.88亿元，自持物业4000㎡经营年限15年，不考虑年租金增长情况下，租赁总收入2160万元，年平均收入144万元。

物业销售税金及附加按销售收入的7%计提；土地增值税按增值额的30%计提，只计居住社区分项目，教育、企业基地和电子商务项目免征；所得税居住社区分项目按20%计提，其他项目利润作为项目投资经营的资产免征所得税，超出部分按20%计提。

销售税金共计8295万元，其中营业税及附加：8295万元，土地增值税及所得税免征。

| 销售收入控制表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 平均售价/年租金 | （万元） |
| 1 | 商业 | 11506 | 20000 | 23012 |
| 2 | 自持商业 | 4000 | 1440000 | 2160 |
| 3 | 住宅 | 16594 | 12000 | 19912 |
| 4 | 公寓 | 56707 | 8500 | 48201 |
| 5 | 地下车位 | 928 | 60000 | 5568 |
| 销售总收入 |  |  |  | 98853 |

四、财务分析

1、盈利能力分析

所得税后财务内部收益率（FIRR）为：22.73%（开发建设期为15%）；财务净现值（FNPV,i=10%）4883万元（开发建设期为5530万元）。财务内部收益率大于基准收益率10%，说明盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于0，该项目在财务上完全可行。

所得税后的投资回收期为1.56年（开发建设期为3年），表明投资回收的周期较短，项目风险相对较小。

开发建设自有资金投资年平均利润率=年平均利润总额/总投资×100%

=4285/15000	=28.56%

项目运营投资利润率（正常经营年份）=利润总额/总投资×100%

=2160/8500=25.41%

2、清偿能力分析

以运营能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）：

BEP（正常经营年份）=固定成本/（运营收入-可变成本-运营税金及附加）

=883/（2160-150-185）

=47.60%

计算结果表明：该项目需达到规划运营能力的47.60%，可以保本。

3、财务不确定性分析

本项目风险主要来源于产业园地产开发建设

影响产业园地产开发建设的敏感因素主要有房产单价、土地价格和贷款利率。

地产开发建设敏感性分析表

| 项目 | 标准指标 | 房屋单价 |  | 土地价格 |  | 贷款利率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +10% | -5% | +10% | -10% | +10% | -10% |
| 财务内部收益率 （FIRR） | 15% |  |  |  |  |  |  |
| 财务净现值 （FNPV） | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 财务净现值率 （FNPVR） | 34% |  |  |  |  |  |  |
| 投资回收期 （静态） | 3 |  |  |  |  |  |  |

需要说明的是本着稳健经营的原则，本项目对产品单价的预测比较客观，充分考虑房地产开发的风险。对于云计算中心的建设，不仅是信息产业园建设的核心，也承担着当地部分公共数据服务的功能，必须得到政府全方位的大力扶持，才能维持云计算中心的正常运行。

五、可行性研究结

通过分析论证，认为该项目在技术上是可行的。从项目的财务评价结果来看，财务状况良好，内部收益率达到22.73%，财务净现值4883万元，投资回收期1.56年，投资利润率15.36%，销售利税率29.38%%。表明企业具有一定的获利能力，抗风险能力强，具有较高的经济效益，项目在财务上也是可行的。项目社会效益突出，将新增就业岗位1万个以上，实现营业收入8亿元以上，政策性减免后税收1亿元左右。

总之，该项目经济上、技术上可行，并有着良好的社会效益和生态效益。经济效益一般，但发展前景好、潜力大，需要政府的大力支持。项目建设总体可行性依据充分，建设条件具备。