锦程悦府项目可行性融资与还款计划

综合分析

许昌宏德置业有限公司拟开发建设的锦程悦府项目位于许昌市许东新城核心区，在东城区东鹏街东段路南(西与新东街衔接)，本项目占地149.127亩，分为东西两块地，东边一块D58-2#为64.884亩，西边一块D58-3#为84.243亩，土地性质为住宅用地；总规划建筑地上面积约18.31万㎡，地下车库约51000㎡；其中基础设施配套约1750㎡、商业面积约11500㎡。建筑密度28%，容积率2.0。本项目土地公司通过公开竞拍法定程序已经拍得。

一、项目区域位置好

该项目位于许昌市委、市政府规划的许昌城区东扩——即“许东新城”核心重点发展区域，周边以多层、小高层、低密度住宅为主，系许昌市东城区许东新城高端养生、休闲、居住区的重要组成部分。南邻许昌市规模最大的秋湖湿地公园、儿童欢乐园和恐龙世纪园；西邻即与江苏教育集团投资新建的新时代国际学校（贵族学校）为邻，毗邻创客服务基地。从项目再向西打通新东街与东鹏街连接的道路后（该路已公开招投标，并于明年7月底通行），本项目距市区仅750米。与已开工建设的忠武路（南至新兴路，北至新元大道，由中铁十九局承建，2020年10月建成通车）相距不足300米。系许昌市5路、19路公交的终点站，距许昌高铁东站约4公里，交通便利，基础设施已趋于完善，区位优势十分突出。

二、项目规划设计方案

该项目根据许昌市规划部门出具的控制性规划容积率<2.0的技术指标和其它要求进行设计，D58-2#和D58-3#两块出让住宅用地共设计地面以上建筑约18.31万㎡，其中住宅约169250㎡，社区和物业用房1750㎡，地下停车位约62880㎡。在规划设计的住宅中，一层送庭院加送地下储藏室洋房，计划设计约19683㎡；二、三层退台洋房，计划设计约39366㎡；商业门店计划设计约8000㎡；九层普通洋房，计划设计约110101㎡；公建配套用房1750㎡；幼儿园（产权自有）4100㎡。

规划设计的地下部分全部为停车位，不建人防，向人防部门缴纳人防异地建设费。

三、营销策略及实施方法

充分运用“双公司市场化个人委托代理建房”（简称“委托代建”）的创新模式，分别采取“同时施工、联动销售”和“团购为主、散户为辅”及价格优势，确保销售快，资金回笼快。

①、“同时施工、联动销售”。即两块土地同期开发建设，对两块土地住房的销售一并展开，全面推动住房销售，加速资金的回笼。

②、“团购为主、散户为辅”。充分利用“委托代建”住房的创新模式中精细化管理带来的价格优势，吸引项目周边的企事业单位组织团购，与此同时，利用公司的诚信力和在老客户中的影响力，采取“以老带新”、“主动出击”等灵活多样的营销方式，广泛宣传动员社会各界需房人员积极参与。

③、合理定位，快出快销。在营销过程中，根据客户购房一次性交款的多少和单位团购一次性参与购房人数的多少，以及当地及项目周边市场商品房价格的变化，及时采取合理灵活的价格定位，确保住房销得快，资金回笼快。

四、项目成本的构成及投资总额

项目的主要成本构成有6大项，即土地楼面价、建安成本、行政事业性收费、税收、综合配套、不可预见费等，综合成本约为4326元/㎡，总投资约为645000万元。分述如下：

①、土地综合成本2076元/㎡。

②、建安成本（楼房主体）1450元/㎡。（公司采用“成本+系数”创新的成本管控方法。即在严控全部建筑材料成本的基础上，加百分之十的利润，对项目建设承包方作为决算依据，不参考相关部门发布的定额标准，不仅能极大的降低近20项建设成本的投入，还能够严防“跑、冒、滴、漏”）。

③、综合行政事业性收费120元/㎡。

④、税收380元/㎡。

⑤、项目综合配套250元/㎡。（涉及项目内的道路、绿化等，同建安成本的管控方法一样，故不多做赘述）。

⑥、不可预见费50元/㎡。

项目成本合计为4326元/㎡。根据项目规划涉及面积，项目总投资约为：792090万元（总建筑面积18.31万㎡x4326元/㎡）。

五、项目周边楼盘市场商品房的房价

项目北边三个楼盘分别是：空港花城（开发建设单位系新郑国际机场所属的房地产开发企业，央企。）建正紫阙（开发建设单位系许昌大正集团公司，民企。）洪河富贵（开发建设单位系河南腾飞集团公司，民企。）上述三个楼盘的房价。根据楼房设计标准不同价格差异很大。

①、25层以上，两梯3到4户住宅，售价为6500元/㎡左右。

②、15至18层住宅，售价为7500元/㎡左右。

③、11层小高层住宅，售价为8500元/㎡左右。

④、8至10层洋房，售价为10000至12000元/㎡左右。

⑤、4到5层叠拼带院洋房，售价为15000至18000元/㎡左右。

六、项目不同产品（房屋）的售价

对项目产品（房屋）根据设计建筑标准不同，销售的价格不同，分述如下：

1、暂定售房价（均价）：

①、一层绿色庭院洋房7800元/㎡；

②、二、三层退台洋房6800元/㎡；

③、商业门店房6800元/㎡。

④、普通洋房，5580元/㎡。

⑤、地下停车位，79000元/个。

⑥、幼儿园5600元/㎡。

2、分项收入及利润匡算

①、一层绿色庭院洋房：19683㎡x（7800元/㎡-4326/㎡）=6838万元（其中，销售收入约为约1.5353亿元）；

②、二、三层退台洋房：393660㎡x（6800元/㎡-4326/㎡）=9739万元（其中，销售收入约为2.6769亿元）。

③、商业门店房：8000㎡x（6800元/㎡-4326元/㎡）=1719万元（其中，销售收入约为5440万元）。

④、普通洋房：110101㎡×（5580元/㎡-4326元/㎡）=13807万元（其中，销售收入约为6.1436亿元）。

⑤、幼儿园：4100㎡x（5600元/㎡-4326元/㎡）=520万元（其中，销售收入约为2296万元）。

⑥、地下停车位：1740个X（79000元/个—65995元/个）=2262万元（其中，销售收入约为1.3746亿元）

⑦、土地增值税退税。（按照国家税法有关规定市场商品房单套建筑面积不超过144㎡，且企业盈利符合规定，1.5%的土地增值税可以先交后退）约能够退税1700万元左右。

⑧、项目启动后，公司用于项目的综合管理人员35人，人均工资及社保等费用每人每月约为6000元，年工资福利支出为252万元。公司每年各种费用支出为250万元，项目2年全部完成，2年中公司的工资费用累计支出为1040万元。

以上合计：项目销售收入约为13.1亿元，预计毛利润可达36845万元。项目毛利润减去公司及财务费用后，项目可实现净利润约35805万元。

因本项目位置好，成交的土地价格低，每亩仅221.4万元，实现利润有充分的保证。

七、项目的建设及交付时限

项目的两块宗地同期建设，计划在投资方3亿元融资到位后，正式启动“锦程悦府”项目，D58-2#地块，称为锦程悦府A区；D58-3#地块，称为锦程悦府B区。

项目地下与地上主体工程施工的工期计划为一年，时间安排分别为：

①、项目计划从2020年10月启动至2021年9月主体竣工；

②、项目的综合配套（小区内的道路、绿化、消防及强弱电安装、水气管道等设施全部在2022年3月31日前完成，）2022年6月30日前正式向锦程悦府全体业主交付使用。从项目的启动到项目全部交付使用，周期约为1年9个月。

八、主流媒体及专家学者的高度关注

由于许昌宏德置业有限公司系专门为开发建设“锦程悦府”项目而成立，虽项目暂未启动未有业绩，但是宏德置业有限公司前身——许昌市惠民房地产开发有限公司运用在国内独家创新的“双公司市场化个人委托代理建房”模式（简称“委托代建”）在许昌已成功开发建设了三个楼盘，并综合运用其“三个创新”（开发建设模式创新、机制创新和管理创新）和精细化成本管控，大大降低了开发建设成本，已经开发建设的三个楼盘，其市场售价分别比目前传统开发企业每平方米低约35—42.5%。由于公司开发建设的楼盘质量好、价格低、交房及时，不仅深受社会各界买房人的欢迎，在广大客户中享有较高的诚信度和影响力，而且还引起了国内一部分专家、学者，尤其是一百多家媒体的高度关注，其中，新华社记者采访文稿编发在《内参清样》后，李克强总理曾做过批示，原住建部、国土部均派专家到公司做过调研。该模式的创始人公司董事长杨金成还应邀参加了2016年9月在天津召开的夏季达沃斯地产论坛，并在论坛上作了发言，惠民公司在本论坛上分别被授予“2016中国最具创新力地产企业”，公司董事长杨金成获“2016中国最具创新力地产人物”的殊荣。2017年12月28日，在人民日报社主办的中国民生发展论坛上，公司董事长不仅应邀在本论坛主席台上参加了圆桌对话，公司在本论坛获“民生示范工程”的殊荣，成为全国唯一获此殊荣的地产企业。“锦程悦府”项目虽暂未启动，已经再次引起了国内一些主流媒体的极大关注，表示将在该项目启动时继续跟踪报道，进一步做深入宣传。

九、公司至今无银行贷款、无社会融资、无拖欠民工工资、无拖欠工程款，做到了零负债，完全轻资产。

除此之外，公司在营销、宣传等环节上，做到了无宣传广告费、不设售楼部、不请中介公司帮忙销售等，在成本管控上大大降低了投资成本。

十、本项目计划融资3亿元人民币

主要用途用于补交后续土地出让金、土地契税等（详见融资使用计划报告书）。

十一、融资时间及还本付息

①、本项目3亿的融资时间计划为12个月外加12个月。

②、我公司将从本项目销售收入约为或实现利润中归还融资本息。由于我公司用“委托代建”住房模式开发建设的住房价格低于传统房地产企业35%左右，且质量好，建设速度快，交房及时，因此，客户资源多，销得快，资金回笼快，加之建设单位与我公司系友好业务合作伙伴，承诺在建设过程中假如我公司资金出现暂时困难时不停工。因此，无论客户资源、工程建设的质量和建设周期均有充分的保证。这些基本条件的综合构成，能够确保在融资期限内依照双方签订的融资合同约定的期限按期或提前归还投资方融资本金和利息。

③、为规避投资方风险，许昌宏德置业有限公司同意将100%股权在借款使用期间质押给投资方管控。并通过投资方派人直接参与本项目财务管理，监管本项目资金的用途，确保项目资金专户储存，专款专用，从而杜绝投资方的资金风险。

该项目系许昌市近10年来不可多得的一个舒适、宜居、高质、低价全部由多层洋房组成的高端住宅小区，且房价比周边两公里左右的楼盘同价比每平米低约35%以上，因此，本项目正式启动后，客户资源广，回款速度快，建设周期短，经济效益好，还款有保障，安全无风险，能够确保我公司融资还款万无一失，完全避免投资方和监管方的资金风险。

许昌宏德置业有限公司

2020年9月14日