万景·荔知湾

（三期-DK1-2地块、DK2-4地块）

可行性研究报告

安徽环球工程咨询有限公司西安分公司

二〇一九年六月

目 录

第一章 总论	1

1.1项目名称	1

1.2项目承办单位及概况	1

1.3项目性质	1

1.4可行性研究报告编制依据	1

1.5项目主要建设条件	2

1.6建设规模与内容	3

1.7项目建设工期	4

1.8投资估算与资金来源	5

1.9财务评价	5

1.10研究结论与建议	6

第二章 项目宏观环境分析	8

2.1项目宏观环境	8

2.2项目区域经济及市场环境	13

2.3项目建设环境	17

第三章 项目投资环境及市场分析	22

3.1我国房地产市场发展市场	22

3.2项目区域房地产市场发展分析	28

3.3项目 SWOT分析	34

3.4项目发展策略	38

第四章 项目所在地区域环境分析	40

4.1项目所在地地址	40

4.2环境条件	40

第五章 售价对比	47

第六章 项目主要内容及规模	48

6.1项目规划依据	48

6.2规划理念及规划原则	48

6.3项目建设规模与建设内容	50

第七章 环境影响分析	55

7.1 环境保护原则	55

7.2 编制依据	55

7.3 环境影响分析	56

7.4 环境保护措施	59

7.5 水土保持	61

7.6 环境影响评价	62

第八章 社会影响分析	63

8.1对当地居民收入的影响	63

8.2对当地居民生活水平与生活质量的影响	63

8.3对当地居民就业的影响	64

8.4对不同利益群体的影响	64

8.5对文化、教育、卫生的影响	65

第九章 进度安排	66

10.1 项目管理	66

10.2 项目实施方式	66

10.3 项目进度安排	66

第十章 投资估算	68

10.1投资估算	68

10.2估算依据	68

10.3总投资估算	68

10.4项目投资表	69

第十一章 财务分析	77

11.1编制说明	77

11.1编制依据	77

11.2基础数据与参数选取的说明	78

11.4年营业收入及税金估算	78

11.5财务盈利能力分析	80

11.5偿债能力分析	82

11.6财务评价结论	83

第十二章 项目风险分析	84

12.1风险分析	84

12.2风险防范措施	85

12.3风险分析结论	86

第十三章 研究结论与建议	88

13.1结论	88

13.2建议	88

附件：经济评价附表	90

第一章 总论

1.1项目名称

项目名称：万景·荔知湾（三期-DK1-2地块、DK2-4地块）。

1.2项目承办单位及概况

西安万景美奂置业有限公司。公司成立于2007年1月，公司注册资金35000万元人民币，其中西安万景实业有限公司投资25000万元，王忠南投资9500万元，吴淑程投资500万元。注册地为西安郭杜教育科技产业开发区长安国际企业总部5号楼201室。经营范围：房地产开发、销售、租赁及项目物业管理等。

1.3项目性质

新建。

1.4可行性研究报告编制依据

1、可行性研究报告合同及委托书；

2、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》；

3、《西部大开发“十三五”规划》；

4、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

5、陕西省发展和改革委员会《陕西省建设项目资源节约管理规定》；

6、《中华人民共和国建筑法》；

7、《中华人民共和国环境保护法》；

8、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

9、国家计委发布的《投资项目可行性研究指南》；

10、国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济平价房法与参数》（第三版）；

11、国家有关城市建设法律、法规及有关部门颁布的经济技术定额、标准；

12、建设单位提供的有关资料。

1.5项目主要建设条件

1.5.1建设地点

项目建设地址位于西安市长安区中心，“温国堡村”城改区域，东至崔家营村，南至橘河，西至大居安村，北至西安邮电学院长安校区；

1.5.2建设条件

1、资源条件

（1）水：项目用水由基地周边道路的市政供水管供给。

（2）电：项目用电由周边市政供电网络就近接入口接入两路10kV电源，在项目地下室设置变配电室为项目供电。

2、环境条件

项目所在地的水文水资源，气候气象，生态环境，环境空气质量等条件良好。

1.6建设规模与内容

1.6.1项目建设内容

西安万景美奂置业秉承构筑“城市绿洲”的造城理念，耕耘数载推出以城南首席生态宜居社区为理念的万景•荔知湾项目。项目占地439.05亩，总建面约135万平方米，容积率3.5，建筑密度26.1%，绿地率30.3%，总户数9401户，机动车停车位9615个。整个项目产品丰富，规划有高层住宅、SOHO公寓、商业街区、集中商业等多种业态，形成“一街、两心、三广场”的规划布局。

项目分三期进行开发建设，一期已经建设26栋楼，占地181.5亩，总建筑面积约698,925㎡，其中安置房面积18万平方米，另外51万平方米商品房，预计车位5008个。

二期建设16栋楼，占地112亩，总建筑面积369250㎡，其中商业面积78222㎡，住宅面积166334㎡，预计车位2921个。

根据项目单位提供资料及相关技术规范的要求、规定，并结合当地城市发展规划，项目开工建设万景·荔知湾（三期-DK1-2地块、DK2-4地块）项目，项目建设地址位于长安区中心，项目东至崔家营村，南至橘河，西至大居安村，北至西安邮电学院长安校区。

项目三期净用地面积122.305亩（81536.67㎡），主要建设商业及住宅等建筑。

1.6.2建设规模

项目建设规模：本项目用地共分为两个地块，项目净用地面积122.305亩，项目总建筑面积326272.4㎡，其中地上建筑面积240941.4㎡，其中住宅建筑面积208161.05㎡，商业建筑面积27798.35㎡，配套公建建筑面积4982㎡；地下建筑面积85331㎡，其中地下停车建筑面积79008㎡，地下人防建筑面积4842㎡，设备用房1480㎡。共可实现居住总户数1974户，容积率2.95，建筑占地面积20180.38㎡，建筑密度24.75%，总停车位2150辆，其中地上126辆，地下停车位2024辆。绿化率35%。

项目主要建设内容：项目共分为两个地块，各地块建设内容如下：

DK1-2地块建设内容：DK1-2地块净用地52.05亩，总建筑面积165122㎡，地上建筑面积123203㎡，其中高层住宅106031㎡，商业12190㎡，配套公建建筑面积4982㎡；地下建筑面积41919㎡，其中地下机动车停车场31571㎡，非机动停车场建筑面积4781㎡，地下人防4843㎡，设备用房724㎡；DK1-2地块设计总机动车停车位893辆，均为地下停车位。居住总户数1246户，总人口3987人。

DK2-4地块建设内容：DK2-4地块净用地70.255亩，总建筑面积161150.40㎡，地上建筑面积117738㎡，其中高层住宅48338㎡，小高层28430㎡，洋房25362㎡，商业15608㎡；地下建筑面积43412㎡，其中机动车停车场35678㎡，非机动车停车场6978㎡，设备用房756㎡；DK2-4地块设计总机动车停车位1257辆，其中地下1131辆，地上126辆。居住总户数728户。

1.7项目建设工期

按照统一规划，逐步建设的原则，结合项目工程量实际情况，拟定规划建设期限为3年，其中：

dk1-2于2020年9月开始施工，2023年9月全面竣工；

dk2-4 于2020年3月开始施工，2023年3月全面竣工；

1.8投资估算与资金来源

1、项目投资

项目总投资290097.57万元。其中：开发直接费用215990.56万元。开发间接费74107.01万元。

2、资金筹措

项目总投资约290097.57万元，其中资本金87029.27万元，占总投资的30%；销售收入再投入103068.30万元，占总投资的35.53%；申请贷款100000万元，占总投资的34.47%。

3、偿债情况

本项目贷款100000万元，还款期限5年，贷款利率暂按15%计算，经过测算，还款期利息备付率及偿债备付率如下：

偿债保证率表

表1-1

| 序号 | 内容 | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 利息 备付率 | 3.80 | 5.13 | 6.64 | 7.76 | 6.08 | 4.53 | 3.55 | 2.93 | 4.24 | 8.18 |
| 2 | 偿债 备付率 | 1.96 | 2.46 | 2.92 | 2.55 | 1.69 | 1.11 | 0.73 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |

1.9财务评价

经计算，项目投资利润率为47.97%，投资利税率为49.02%，总投资利润率为159.92%。

各项指标说明项目具有一定的盈利能力和财务效益，项目可行。

1.10研究结论与建议

1.10.1结论

经过充分调研，本可行性研究报告得出如下结论：

通过对目前长安区经济发展及房地产市场状况的调查，对未来该区域的发展进行了综合、合理的预测，并进行了客观的投资估算、财务评价，通过对项目的技术经济分析论证，认为本项目规划定位准确，市场销售情况良好，可实现较高的经济效益与社会效益。

项目建设契合西安市长安区城市发展规划，为城市建设起到了积极的带动作用。通过本项目建设实现城市改造，为美化城市做出贡献，能够使项目有着极大的社会美誉度。

项目建设位于长安区中心，地理位置优越，项目建成后将拥有良好的社会效益，随着城市的不断发展和人们生活水平的不断提高，对人性化的设计，健康舒适的环境有了更大的需求，项目有利于提升当地的居住水平，满足大家消费需求。

项目投资自有资金比例较高，资金来源明确充足，建设单位财务状况稳定，根据项目商品房销售计划，项目商品房高层、小高层、洋房、商业7年销售完成，项目回款能力较强，对可能出现的资金、市场等风险具有一定抵抗力。

因此，项目的建设是必要和可行的。

1.10.2建议

1、建议严格履行项目建设的审批手续，建立严格的安全制度，确保项目如期按质按量竣工。

2、加强资金管理，做到专款专用，严格控制费用支出，实行单设账户管理，实施项目竣工审计。

3、建议建设单位应对项目实施的全过程进行监督管理，协调处理好地质勘察单位、建筑设计单位、工程监理单位、建筑施工单位等相关项目参与方的工作，实现项目进度、投资、质量的三大控制。

4、加大项目的宣传力度，充分利用新城的优势和和各个节日节气开展宣传活动，打响楼盘的知名度。并重视广告的利用，在公交站牌、路牌等地设置广告吸引更多消费者的关注，利用消费者的关注，增加楼盘的知名度。

第二章 项目宏观环境分析

2.1项目宏观环境

2.1.1我国房地产市场发展分析

宏观经济的利好趋势有利于房地产业的发展。相关研究表明未来国内经济发展速度仍会保持较高幅度增长。产业结构升级力在加速第三产业发展，从国际经验来看，当第三产业占GDP比重超过50%时，将呈加速发展态势。2018年全国国内生产总值900309亿元，比上年增长6.6%，第三产业增加值469575亿元，增长7.6%，占GDP比重为52.16%，与发达国家相比仍有很大提升空间。全年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%。在国家产业政策支持下，未来数年第三产业将保持高速发展，从而带动对房地产业的旺盛需求。同时扩大内需、拉动消费的政策不断出台，内需将替代出口和投资成为拉动经济增长的新动力。近年来国家将提高居民可支配收入增长速度提上日程，居民消费能力将得到较大幅度提高；同时消费结构也在不断升级，居民消费将从以生存为主的温饱型转向注重消费质量和享受型的小康型消费模式转变，住宅需求空间将进一步扩大。

同时，十九大报告明确指出“房子是用来住的，不是用来炒的”，并强调要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。可以预期，未来将会有更多的政策围绕推动房地产回归其居住属性这一主导方向展开。在目前国家政策、消费水平以及经济增长不断相互作用的前提下，我国房地产市场将逐渐趋于理性，实现平稳发展。

2.1.2我国房地产市场发展现状

2018年全国商品住宅销售面积14.99亿平，在住房全面商品化后的20年，商品住宅销售达到巨量顶峰，2018年新房成交12.96万亿，同比增速高达12.1%，创历史新高，全国商品房待售面积经历两年“去库存”政策维持下滑态势，截止2018年11月底为5.26亿平方米，同比下滑11.7%，全国新开工量因为库存下降开始提速，同比增长16.8%。中国发展红利中房地产存量规模高达300亿平米、240万亿，还有全国国有企业资产总额183.5万亿元，中国农村可流转土地价值约为100万亿元人民币，国企及农村红利亟待释放，房地产的高峰时刻已到。

图2.1 全国新房年度销售面积及同比（万方）

近年来，随着住房自有率的提升，消费者开始追求从量到质的提升，改善型需求占比在持续增加，成为城市购房的“新刚需”。改善性需求增加的主要表现为：一是人均居住面积在持续增加。据两次人口普查的数据，我国人均居住面积由2000年的29.15平米上升到2017年的40.8平米，每户房间数由2.37间增加到3.5间，以小换大的需求明显增加。二是居民提高居住水平的换房需求增加，如向学区、地铁靠近，将普通住宅换成高端豪宅，提升居住环境和品质的需求增加。

根据数据预计，未来改善性需求会继续成为房地产增长的核心动力，主要原因：一是住房自有率的提高降低了刚需比重。目前，我国住房自有率达到90%左右，首次置业的人群占比持续下降。二是改善性需求的人口比重在提升。与首次购房的刚需人群（20-30岁）相比，近年来改善性需求（30-49岁）人群占比增加，尤其是居住需求改善较为迫切并且购买力较强的40-49岁人口占比提升，使得换房需求大大增加。此外，1985-1990年婴儿潮进入婚育年龄，与全面放开二胎政策叠加，将会增加家庭小房换大房、适龄儿童学区房需求。因此，房地产调控政策应当继续着眼于改善性需求的释放，促进高质量房屋供给与不断升级的需求相匹配。

图2.2 我国主力购房群体年龄变化趋势

2.1.3我国城镇化发展对房地产市场的影响

改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978-2018年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.3亿人，城镇化率从17.9%提升到59.58%，年均提高1.02个百分点。城镇化的快速推进，吸纳了大量农村劳动力转移就业，提高了城乡生产要素配置效率，推动了国民经济持续快速发展，带来了社会结构深刻变革，促进了城乡居民生活水平全面提升，取得的成就举世瞩目。在统计学意义上，中国已成为“城市化”国家，正经历着城市化的重要转型，大量农村人口将完成从农民到市民的空间、身份转换。从地方发展情况看，各大城市发展阶段参差不齐，但是都在步入郊区化、大都市化的关键阶段，中小城市消费者的潜力逐渐被激发出来，生活方式、消费心理都在发生重大变化，这意味着一个巨大市场空间的存在。

我国未来几十年最大的发展潜力在城镇化，城镇化将成为拉动内需增长的强大动力。2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》正式对外公布，这是我国新型城镇化的路线图。规划提出到2020年，我国常住人口城镇化率将达到60%左右，由此带来的投资需求约为42万亿元。

我国已进入了城市化加速发展的时期，预计未来十余年，将有近2亿农民实现身份的转变。而通过土地征用来实现城市的扩张发展已成为城市化的主要方式。城乡一体化战略顺利实施的一个重要保证，是妥善解决集中出现失地农民的问题。既要保证社会稳定和城市化的顺利推进，又要保证失地农民劳动力“失地不失业”，有进一步发展的空间和可能性，而达到退休年龄的失地农民要老有所养。这既涉及对征地的当下补偿，又涉及就业培训、社会保险和住房安置。有效的保障失地农民居住生活问题，解决好失地农民住房安置问题，是我国城市化顺利进程的重要保障。同时也为整体住房和商业地产市场带来巨大的投资机会。

目前，我国重点二线城市人口城镇化进程加速，经济增长速度相对稳健，具有较强的抗周期能力。随着户籍制度的进一步改革和购房资质的适度放松，更多的三四线城市居民为了获得更优质的教育资源和就业机会，会优先选择到省会城市购房落户。年末二线城市新房及二手房的成交均已显现改善态势。预计随着2019年调控政策的边际改善以及新房供应的增加，2019年二线房地产市场将成为全国房地产市场平稳增长的“压舱石”。

图2.3 重点二线城市新房成交套数走势

2.1.4我国商业地产发展

商业中心已成为最重要的零售经营方式之一，而且已远远突破商品零售的界限，它对一个城市的商业环境改善、消费与休闲方式的改变、投资结构的优化、对经济繁荣的贡献等越来越显示出它的重要性和生命力。目前，我国商业中心的在建面积位居世界首位，全球商业中心在建量最大的十个城市中有九个在中国；面对电商的崛起，零售商已基本完成线上渠道布局，战略重心重回门店体验和互动性；在非生存型消费需求成为拉动消费新引擎的背景下，餐饮及休闲娱乐业态在商业中心内的占比逐步加大。同时，在经济持续增长的大背景下，商业中心已不单单成为购物中心，更多的酒店餐饮、商业办公配套成为新商业中心的发展模式，围绕大型居住小区，以人口为带动的综合商业中心逐步发展，逐步发展成为区域商业的核心。

随着我国商业地产的投资开发以及消费需求的演变下，拉动了商业中心数量的快速增长。2016-2018年，我国购物中心建设速度加快，2018年，我国购物中心数量为5706家，其中2018年新开业530家，商业总体量超4600万平方米。据数据统计，15个新一线城市购物中心数量高达101家，占总开业数量比31.3%；一线城市数量32家，占总数量比9.9%；二线城市91家，占数量比28.2%；三线及以下99家，占总开业数量比31.3%。

目前，我国商业中心中，社区型商业存量仅为优质购物中心总存量的8%。但这一数字预计将稳步上升，未来三年内16%的新增供应定位为社区型商业。同时，电商崛起将近十年，零售商已基本完成线上渠道布局，线下体验成为新的商业模式，线下商业将迎来新的发展机遇。

2.2项目区域经济及市场环境

2.2.1西安市经济发展

2018年，西安市经济运行呈现“总体平稳、稳中有进、结构趋优、质效提升”的良好态势。初步核算，全年实现生产总值（GDP）8349.86亿元，按可比价格计算，同比增长8.2%，较上年提高0.5个百分点，高于全国1.6个百分点。分产业看，第一产业增加值258.82亿元，增长3.3%；第二产业增加值2925.61亿元，增长8.5%；第三产业增加值5165.43亿元，增长8.3%。

图2.4 2013-2018年西安GDP及增速情况

全年建筑业增加值1073.12亿元，同比增长7.9%，较上年提高2.6个百分点。资质内建筑业企业完成总产值3898.37亿元，增长15.8%。资质内建筑业企业签订合同额10120.16亿元，增长11.4%。

全年全社会固定资产投资增长8.4%，其中，固定资产投资（不含农户）同比增长8.5%，较上年回落4.5个百分点，高于全国2.6个百分点。分产业看，第一产业投资增长20.8%；第二产业投资增长28.6%，其中，工业投资增长28.7%，较上年提高39.3个百分点；第三产业投资增长5.4%。从重点领域看，民间投资增长20.3%，较上年提高9.2个百分点；基础设施投资增长8.3%；房地产开发投资增长7.9%。商品房销售面积2713.46万平方米，增长8.1%。其中，住宅销售面积2221.27万平方米，增长3.4%。

全年第三产业增加值占生产总值的比重为61.9%，较上年提高0.4个百分点，对生产总值增长的贡献率为61.1%，拉动GDP增长5.0个百分点。

根据《西安市贯彻落实“追赶超越”定位加快国家中心城市建设行动方案（2019年）》，《方案》指出，要以建设国家中心城市为目标，深入推进“西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽”六维战略支撑体系建设，加快建设现代化经济体系，提升城市能级，做强城市功能，提高城市综合竞争力，实现高质量发展，创造高品质生活，创建国家生态文明建设示范区，加快把西安建设成国家向西开放的战略支点、引领西北地区发展的重要增长极。同时，经济实力和产业规模明显提高。国家中心城市建设迈出坚实步伐，初步建立“三中心二高地一枢纽”六维支撑体系，GDP力争突破9000亿元，高新技术、先进制造、商贸物流和文化旅游“3+1”万亿级产业主营总收入分别达到7000亿元、6000亿元、7000亿元、6880亿元，城市综合竞争力有效提升。

2.2.2西安市房地产市场发展

2017年，楼市调控政策密集出台并初见成效，特别是最后三个月，房地产市场罕见地迎来了一轮密集的政策信号。从十九大报告到中央政治局会议，再到中央经济工作会议，连续对房地产市场定调，新的住房制度轮廓也逐渐清晰。

2018年，为了进一步稳定房地产市场，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，西安市人民政府、西安市房屋管理局等多部门先后发布了多轮楼市调控政策，区域限购、备案价公示、摇号买房等多轮政策出台，在稳定房价，保障购房者权益方面发挥了重要作用。

2018年，西安市商品房新增供应面积2273.68万平，较2017年同期上涨3.08%，销售面积2265.4万平，与上年度基本持平，销售均价达到11673元/平，环比增长21.61%。分业态来看，2018年商品住宅（包含普通住宅、洋房及别墅）销售面积1632.65万平、商业141.81万平、办公152.85万平。

图2.5 2013-2018年西安市房地产发展趋势

2018年西安市房地产市场热度不减，中心城区的投资热潮蔓延至远郊及西咸市场，潜力区域优质地块备受追捧，房企拿地热情持续，溢价地块遍地开花，土地单价及楼面单价2018年度多区域创出新高，价值加速显现。2018年上半年楼市甚至出现房慌，捂房、甚至违规现象频出。下半年严格公证摇号政策下，市场逐渐趋稳，至年底，在西安销售金额超百亿房企已达四家，多家房企销售业绩刷新历史数据。全市全年商品房供销两旺，仍保持历史高位，价格延续涨势。

当前大西安正面临大发展的黄金期，享天时、占地利、聚人和，2018年出台的土地和住房供给侧改革政策效应将在2019年显现，预计后市地产市场将继续保持良好的发展态势，地价伴随城市价值的加速兑现，将持续稳步上扬，也将促进房地产市场稳步发展。在“一带一路”国家战略背景下，在建设国家中心城市和国际化大都市为奋斗目标下，大西安将迎来历史最好的发展机遇期。

2.3项目建设环境

2.3.1项目建设是满足西安市国家中心城市建设的需要

2018年2月7日，国家发改委和住房城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》（下称《规划》），作为关中平原城市群的核心，西安正式跻身国家中心城市行列。西安也成为第九座国家中心城市。

在国家中心城市建设的指引下，西安加速向超大城市进军。2019年1月6日，西安发布《西安国家中心城市建设实施方案》，明确了西安建设国家中心城市的具体目标和方案。方案提出，要围绕西安国家中心城市建设这一目标，构建西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽六维战略支撑体系。到2020年，国家中心城市建设迈出坚实步伐，形成大西安都市圈，基本建立“三中心两高地一枢纽”六维战略支撑体系，确立国家中心城市基本框架。届时，全市城镇建设用地规模控制在960平方公里以内（含西咸新区），户籍人口超过1200万，常住人口超过1500万，城市综合竞争力有效提升，产业规模和经济实力明显提高，经济年均增长8.0%以上，总量迈上万亿级台阶，在副省级城市中经济总量的排序提升至中位。

国家中心城市的建设将进一步加快西安市人口增长与城市架构的建设，将为西安市重新增添活力，促进西安经济增长。房地产作为城市发展的基础要素，对城市建设具有极大的推动作用。本项目的建设既是西安市经济发展的要求，同时也是满足西安市中心城市建设的需要。

2.3.2项目建设是完善区域发展规划，促进区域经济建设发展的需要

项目区域周边城市建设逐步完善，交通条件进一步改善，区域规划现状与城市发展极不相称。尤其是在西安国际化大都市以及国家中心城市建设框架不断完善的情况下，区域已经成为西安经济发展的阻碍，继续进行改造提升。本项目建设以居住小区为主，配套建设酒店、商业、写字楼等，形成完善的综合性居住商业区，成为区域最完善的城市综合体，在满足生活小区建设要求的同时，形成为区域新的经济增长点，整体带动区域经济增长。

2.3.4项目建设是推动区域协调发展，满足城镇化建设的需要

改革开放以来，我国东部沿海地区率先开放发展，形成了京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等一批城市群，有力推动了东部地区快速发展，成为国民经济重要的增长极。但与此同时，中西部地区发展相对滞后，一个重要原因就是城镇化发展很不平衡，中西部城市发育明显不足。目前东部地区常住人口城镇化率达到62.2%，而中部、西部地区分别只有48.5%、44.8%。随着西部大开发和中部崛起战略的深入推进，东部沿海地区产业转移加快，在中西部资源环境承载能力较强地区，加快城镇化进程，培育形成新的增长极，有利于促进经济增长和市场空间由东向西、由南向北梯次拓展，推动人口经济布局更加合理、区域发展更加协调。

同时，东部地区技术条件和产业发展成熟度相对较高，在西部转移过程中必将对西部产业结构和经济增长带来积极的促进作用。本项目建成后面向全国招商引资，为入驻企业提供良好的成长条件，有助于充分利用东部企业优势，加快推进城镇化建设，调整项目区产业结构，促进区域经济增长，实现区域经济协调发展。

2.3.5项目建设是改善区域配套水平，拉动区域发展、提升城市形象的需要

在西部大开发及国家中心城市总体发展规划的推动下，西安市城市规模不断扩大，城镇化率不断提高，为城市基础设施的配套服务提出了新的要求。本项目的建设可以促进区域内配套设施的完善，从整体上改善区域整体环境，在改善区域配套水平的同时，拉动区域发展，提升城市形象。使项目成为一个经济枢纽中心。

2.3.6项目建设是解决当前城市人群就业压力的需要

随着我国经济建设的发展，城镇化建设步伐的加快，机械化程度的增加，大量的人们失去了工作，另外，每年大量的大中专毕业生需要就业也为社会增加了压力。如何合理解决此类社会问题成为政府工作的一大重点。项目建设期间需要大量的施工工人及技术人员，建成使用后需要大量的维护管理人员及商业服务人员，而且能带动周边服务业及文化产业等相关产业发展，为大量有志之士提供宽阔的就业与创业机会，能够为政府减轻就业压力，促进社会和谐发展。

2.3.7项目建设有助于促进周边地区经济发展

跨入新的世纪后，世界经济仍然保持着较快的增长势头，经济全球化、新技术革命和经济结构大调整以及加入世界贸易组织都加快了国内市场化、工业化和农业产业化的进程。特别是将高新技术融入传统的制造业和农业，使传统产业发生了革命性的变化，这对拓宽长沙参与国际竞争的渠道、主动承接国际先进技术和产业的转移、加快经济结构调整和产业结构优化升级都是一次难得的机遇。面对新形势，为促进国民经济稳步健康发展，必然要求扩大内需，优化消费结构，把住宅建设作为推动国民经济发展的支柱产业之一。根据国家统计局的分析与研究，房地产因国民经济的拉动作用增幅约1.5～2个百分点。同时房地产行业对相关行业的带动作用也非常大，据测算房地产的生产、流通和消费，将会对几百大类、几万个品种的产品提出新的要求，与几十个产业的经济活动相关联，投资带动系数为1.95。所以，房地产已成为中央扩大内需、启动消费的重点，是社会广泛看好的消费热点和经济增长点。

本项目建成投入使用后将提供居住和商业场所，形成一个较为庞大的消费群体，需要配置相应规模的服务供应体系，这恰恰是长安区城市发展规划中的要求。本项目的建设必将促进当地经济的快速发展。同时项目建成运营后，项目配套的商业、物业、等服务性辅助设施，可招聘当地富余劳动力就业，解决城市就业难的问题，从另一方面带动区域经济发展，推动城市建设步伐。

综上所述，本项目的建设对于加快区域经济建设以及解决人群就业具有重要作用，项目的建设是必要的。

第三章 项目投资环境及市场分析

3.1我国房地产市场发展市场

3.1.1我国房地产市场发展现状

2018年1-12月，全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，其中，住宅投资85192亿元，增长13.4%，住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。

2018年商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%，其中，住宅销售面积增长2.2%，办公楼销售面积下降8.3%，商业营业用房销售面积下降6.8%。

房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米，比上年增长5.2%，房屋新开工面积209342万平方米，增长17.2%，房屋竣工面积93550万平方米，下降7.8%。土地购置方面，房地产开发企业土地购置面积29142万平方米，比上年增长14.2%；土地成交价款16102亿元，增长18.0%。

图3.1 2018年我国房地产开发企业土地购置面积、土地成交价款统计及增长情况

图3.2 2016年-2018年年我国商品房建设情况

3.1.2我国房地产市场发展趋势分析

1、房贷利率将开始稳中回落，刺激商品房销售

全国房贷利率涨幅从2018年8月起明显缩窄，继续上涨空间较小。一线城市中部分城市首套房利率从10月开始持续下行。二线城市中部分城市已连续两月下滑，房贷下降趋势明显。

图3.3 2018年8月起房贷利率涨幅明显收窄

国债收益率已进入下行通道，预计2019年初将传导至个贷。国债到期收益率是个贷利率的先行指标，领先周期一般为7-9个月。由于本轮房地产调控时间更长、力度更大，同时居民购房贷款规模大幅增加导致信贷额度紧张，本轮传导周期有所延长。目前国债收益率已持续11个月下降，预计随着国债收益率持续下降，银行流动性宽裕，房地产市场回落后信贷额度充裕，2019年初开始个贷利率也将稳中回落，个贷利率的回落将进一步刺激改善型住房及刚需住房人群，促进房地产市场发展。

（2）户籍人口城镇化加快，促进房地产行业发展

“三个1亿人”目标将于2020年达成，户籍人口城镇化红利继续释放。2018年中央经济工作会议强调“要推动城镇化发展，抓好已经在城镇就业的农业转移人口的落户工作，督促落实2020年1亿人落户目标。2018年户籍人口城镇化率为43.37%，预计接下来2年将会加速推进户籍制度改革和农业转移人口落户城镇，有望超额完成45%的户籍人口城镇化率提升目标。

图3.4 2014年以来我国城镇化发展情况

截至2018年末，我国城镇化率为59.58%，美国2010年超过80%，而日本2015年超过90%；与美国和日本相比，我国城镇化率仍有提升空间。至2020年，我国城镇化率将超过60%，城镇化的发展将进一步促进房地产市场的发展。

（3）经济增长促进改善型住房需求增长

人均面积提升带来的改善性需求仍有空间，住宅更新需求将成为新的需求支撑因素。根据测算，2018年我国城镇居民人均居住建筑面积约为36.9平方米，换算为套内面积后与世界主要发达经济体相比仍有一定差距。从人口密度和社会背景角度看，我国人均居住面积有望逐步达到日本和韩国水平。另一方面，当前存量住房（尤其是房改前公房和自建房）素质普遍偏低，随着这部分住房逐步进入更新周期（如房改前公房房龄至少已20年），更新需求将成为未来重要需求支撑。根据测算，至2017年末我国城镇住房总存量约288.40亿平；若保守估计未来十年更新2017年末总存量的10%，将带来年均约2.88亿平的住房需求。

图3.5 人均居住面积仍有提升空间，未来或将平稳增长

3.1.3我国商业地产市场分析

目前，我国商业地产市场在经受电商近十年的冲击后，市场基本趋于稳定，同时我国消费市场逐渐发生变化，体验消费和情景消费逐渐成为消费主流，成为市场主导。另外，随着80、90人群的成长，其正当成为社会主流，这一代人处于改革开放的转折点，其消费观念更为开放，且能带动这一代人的父母改变消费观念，促进养老等消费增长。

80、90后对于时尚、潮流、个性的追求引发消费结构变化，更愿意为体验和服务付费；同时，随着我国进入老龄化社会，与之有关的医养服务，也逐渐成为重要的消费业态；另外，随着全面二孩”政策放开后，商业中亲子业态为主的“娱乐体验类消费”也即将迎来发展热潮。这些都为线下商业地产的发展奠定了基础，促进商业地产发展。

图3.6 我国当前人口比例

图3.7 购房者购房考虑因素分析

随着商业生态的巨变，消费者需求层次已发生巨大变化，商业中心将不在是消费场所，而是全新的生活体验；未来，重新定义消费体验场景，走差异化路线，将成为商业地产升级新路径。

随着中国经济发展步入新常态，零售行业也迎来巨变。为解决线上成本和线下门店品类和覆盖范围有限的问题，企业都在利用技术融合线上和线下两个渠道进行精准体验式营销，构建起跨区域、多场景、全时段的经营方式。商业地产不再是简单的消费载体，传统核心地段将不再是决定业态价值的唯一因素，在以消费者为核心的场景重构中，客户聚集的地段价值将重现，社区商业的便捷性愈加凸显，而购物中心将成为未来升级服务体验的主流形态。

随着住宅地产发展空间的天花板显现，商业地产成为许多房企转型的集中领域。房企自带的业主流量和地产资源与新零售商需要的客群及布局线下实体店的诉求不谋而合，双方将进行资源整合，重新发现并提升商业地产价值的机遇。

同时，根据购房因素分析，80、90一代在购房中除价格因素外，考虑因素最大的是周边公共配套资源（包括商业中心、教育资源、金融资源、办公条件等）、交通因素（尤其是地铁）、社区环境（周边公园等）三大因素，地铁房、公园周边都成为房地产的宣传点和卖点，也提升了房地产的发展。

3.2项目区域房地产市场发展分析

3.2.1西安房地产市场现状

西安房价已连涨38个月，多次涨幅全国第一，2019年4月份，西安商品住宅价格13721元/㎡。

2019年5月16日，国家统计局发布了《2019年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》。数据显示，同比涨幅方面，4月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%，涨幅比上月扩大0.5个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨12.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。西安新建商品住宅价格指数同比上涨23.8%，位居全国第一。截至今年4月份，已经连续上涨38个月。

2019年一季度，西安住宅成交均价12757元/㎡（除城内），环比上涨10.3%，同比上涨26.7%。一季度西安商品住宅供销方面，整体供不抵销，且供应处于低位，供销差显著拉大。分区域来看，高新居首位为17729元/㎡，其次是曲江和经开区，销售均价分别为16307元/㎡和13264元/㎡。2019年4月西安商品住宅新增供应面积为141.22万㎡，4月份商品住宅销售均价13721元/㎡，环比上涨3.4%，同比上涨32.7%。整体来看，4月份西安住宅市场环比上月，整体销量有回落，但均价继续升高。

截至2019年4月末，西安市商品住宅库存量为499.71万㎡，比上月增加了43.01万㎡，比去年同期减少了110.25万，整体去化周期保持在4个月左右。去化率环比持续提升，已接近90%的高位去化水平。

据统计，4月份，西安共开盘项目33个，推售房源9014套，房源量环比上涨22%，同比上涨20%，整体开盘去化率84%，去化率环比提升5个百分点，已连续两月显著升高，去化率达到84%。从目前西安楼市的供求关系来看，整体库存去化周期仅有4个月，供求关系依然处于较为紧张的状态，购房欲望高涨，在此状态下，限购、限价、限售的政策调控不会放松，房价将保持稳中微涨的趋势。

与其他中心城市相比，西安对比如下：

国家中心城市对比情况

表3-1

综合来看，西安的整体实力，在9个国家中心城市中位于末端，硬实力上甚至不如郑州，但科教这一软实力有着很大优势。人才是竞争的根本。2018年西安市公安局举行誓师大会，为期三年的“人才、人口”争夺攻坚战正式打响，从2018年至2019年年初，西安市主城区人口规模达到1000万，比预期时间提前。而截至2020年年底全域人口要达到1500万的目标任务。

在整个国家中心城市行列中，西安的房价是比较低的，虽然已出现2万+楼盘，但是少数。若未来坚定走创新新城，依靠强大的科教优势把人才留下来，相比隔壁郑州的1.4万，西安房价还是有很大空间。

3.2.2西安市房地产市场发展机遇分析

1、西安市国家中心城市建设促进房地产市场发展

2018年年初，国务院正式批复《关中平原城市群发展规划》，为实施这一规划，提出“西安国家中心城市建设”战略目标，至此，西安成功晋升中国第9个国家中心城市建设名单。同年，《西安国家中心城市建设实施方案》出炉。

按《方案》，大西安都市圈由西安、咸阳部分区域及西咸新区为主组成。通过深化西咸新区管理体制调整，合理调整行政区划，明确大西安都市圈边界，实施“北跨、南控、西进、东拓、中优”空间战略，打造大西安“三轴三带三廊一通道多中心多组团”的空间格局，提高空间发展的凝聚力。加快功能布局优化与疏解，推动西咸一体化发展，增强主城区科技研发、金融服务、文化旅游、国际交往等核心功能，理顺开发区职能，完善阎良、临潼、鄠邑等副中心城市功能，形成“城市空间疏密有度、生产空间集约高效、生活空间宜居舒适、生态空间山清水秀”的城市空间布局，打造带动西北、服务国家“一带一路”建设、具有国际影响力的现代化都市圈。

《方案》明确建设国家中心城市，是一个渐进的过程，需要长期不懈的努力，根据西安的现实条件将分三个阶段推进。

第一阶段：到2020年，国家中心城市建设迈出坚实步伐，形成大西安都市圈，基本建立“三中心两高地一枢纽”六维战略支撑体系，确立国家中心城市基本框架。

全市城镇建设用地规模控制在960平方公里以内（含西咸新区），户籍人口超过1200万，常住人口超过1500万，城市综合竞争力有效提升，产业规模和经济实力明显提高，经济年均增长8.0%以上，总量迈上万亿级台阶，在副省级城市中经济总量的排序提升至中位。

第二阶段：到2025年，西安国家中心城市建设取得实质性进展，“核心带动、功能清晰、特色鲜明”的大西安空间格局基本形成，产业高端化发展取得明显成效，经济辐射带动能力明显增强，关中平原城市群分工更加有序、协作更加高效。

第三阶段：到2035年，创新、协调、绿色、开放、共享发展走在全国前列，综合经济实力和发展活力明显增强，参与国际竞争的能力显著提升，在全国区域发展格局和国家治理体系中的地位更加凸显，创新型产业体系和基础设施支撑体系日趋健全，对内对外开放新格局有效构建，引领城市群发展的一体化体制机制不断完善，城市质量得到实质性提升，成为国家创新高地，基本实现现代化，建成“美丽中国”西安样板，全面建成代表国家形象、引领“一带一路”、具有重要国际影响力和竞争力的国家中心城市，为国际化大都市建设奠定坚实基础。

2、西安“一带一路”桥头堡位置，促进西安房地产发展

作为古丝绸之路的起点，西安是中国最大的西部中心城市和内陆开放窗口城市，是西北生产要素和产业聚集程度最高的地方。依托亚欧大陆桥经济带心脏地位，西安将建设成为亚欧合作交流的国际化大都市。无论是政策利好、规划手笔、经济潜力以及人口规模，都为国内外各企业建了一个大有作为的广阔舞台。

2018年1月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组会议，审议通过了《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》。《意见》指出，最高人民法院在广东省深圳市设立“第一国际商事法庭”，在陕西省西安市设立“第二国际商事法庭”，受理当事人之间的跨境商事纠纷案件。西安“一带一路”桥头堡位置进一步加强，其对区域经济的带动将进一步增强。

2017年6月22日，中国社会科学院和经济日报社共同发布一份重磅报告——《中国城市竞争力报告No.16：40年：城市星火已燎原》，报告中，西安位列其中，其竞争力进一步凸显。

西安“一带一路”的建设将加快西安经济的增长，吸引更多的投资，也将吸引更多的人才流入西安，进一步增强西安房地产的人口红利。未来，西安房地产市场还将稳步增长。

3、西安“人才计划”对西安房地产市场的影响

为吸引更多高校毕业生在西安就业创业，为大西安建设提供宝贵的人才资源，西安市委、市政府出台了《百万大学生留西安就业创业5年行动计划》，力争通过实施这一计划，实现“5年留百万大学生”的目标。西安拥有普通高等院校63所、军事院校7所。这里聚集了国内航天1/3以上、兵器1/3以上、航空近1/4的科研单位、专业人才及生产力量。西安正成为年轻人向往的创新创业之城。

2018年3月22日，西安推出升级版落户政策。随后单日迁入人口数就创下新高，达到8050人。其中研究生以上学历176人，本科学历3139人，大专学历1258人，中专、技校学历505人，人才引进367人。同时，西安不仅降低了落户门槛，放宽了大中专学生落户条件，还推出了一系列吸引人才的优惠政策。如2017年5月，西安市出台23条人才新政，其中包括对作出突出贡献的各类人才给予30万元至50万元奖励，以发放购房租房补贴和提供人才公寓两种形式满足人才多样化的住房需求。

西安“抢人计划”成绩显著，2018年，西安共实现落户超过50万人，人才的引入，其留住人才的住房等成为急需解决的问题，这也为西安房地产市场的发展带来了机遇。

3.3项目 SWOT分析

3.3.1 项目优势分析（Strength）

（1）优越的地理位置

人文环境和教育资源是该板块最大的优势，大量高校的聚集使该板块成为西安人居环境最好的区域之一。同时，该项目紧邻高新二次创业园区和曲江新区，西部大道直接将其和高新、曲江相连，区位优势和交通优势明显。这将为本项目提供大量优质的客户资源，对于本项目的开发起到十分积极的促进作用。此外，该项目区域南靠秦岭，自然环境优越，空气清新。且项目被潏河生态湿地环绕，最近距离只有100米，环境资源得天独厚，为城南臻罕生态公园大盘。良好的人文优势和环境优势自然成为了西安人居新区的典范。

（2）便利的交通条件

项目所在区域紧邻西长安街、子午大道等交通主干道，车行快捷便利。凭借长安新区政府和大学城整体规划和建设的成型，该区域大道路状况已经比较理想。另外，地铁2号线、地铁4号线的陆续贯通将大大提升项目的居住价值。在此区域，众多房企注资于此，可以预见，该区域在3-5年时间内将成为长安的新中心，也将成为西安大城南片区的居住新区。长安区未来发展潜力巨大，随着高速公路、城市环线、地铁等重点项目的快速建设，将对区域经济发展起到较大促进作用。未来区域房地产市场具备较好的发展潜力。

（3）准确的市场定位

万景置业“万景·荔知湾”项目位于长安大学城板块。本项目将主要面向西安市，尤其是大学城教职工和高新区工作上班的中青年精英生活高地和10万大学生为主体的时尚潮流特区。本项目的目标客户群是追求文化品位的文教工作者，以30~40岁的中青年消费群为主导层次。客户主要来源于大学城影响区内的文教工作人群，高新区内高素质、中收入人群，市区内高素质、中收入青年人群，省内想进入西安的人群和自由职业者。

万景美奂置业秉承构筑“城市绿洲”的造城理念，在进行充分市场研究的基础上，项目开发楼盘充分考虑主要客户群体的未来生活需求，积极挖掘适宜于主要客户群体需求实际和创造宜居社区的理念为基本点；立足于地缘客户的需求特征，提供性价比高的产品；产品设计，建设的各个环节均力求精致、细腻，将成为众多购房者的关注点；凭借精准的市场定位，楼盘预期可实现良好的经济效益。

（4）万景品牌的影响力

西安万景实业有限公司成立于1999年11月，公司注册资金8000万元，公司经过十多年的发展，现已成为集房地产开发、商品房销售、房屋租赁等业务为一体的综合性公司。万景公司以创新的设计，科学完善的管理，优质高效的服务，顽强拼搏的团队精神，诚信务实的经营理念，使公司充满了生机和活力并不断地发展壮大，在业界享有较高的声誉。西安万景实业有限公司前期开发“早安•林莊”项目，取得了良好的成绩，积累了相当的经验，获得了较好的口碑。项目总建面18万平方米，该项目销售收入7.94亿元，总投资4.28亿元，税前利润2.5亿元。项目税前投资收益率31%，税后投资收益率23%。现该项目已全部销售完毕并交房入住。

关于“万景·荔知湾”项目，经过前期的建设，公司对长安区房地产市场把握已有经验，无论在产品价格还是产品性能方面都有更深刻的理解。通过过硬的质量，贴心的设计以及良好的品牌效应将极大推动项目的成功。

3.3.2项目劣势分析（Weakness）

（1）区域整体商业氛围不够浓厚

楼盘所在长安区虽然地理位置优越，交通便利。但是相比较西安城区而言，长安区商业发展程度上具有先天劣势，商业氛围不够浓厚，项目周边多为较基础、低端的商业配套，基础交通配套也不齐全，这将在一定程度上影响项目楼盘的销售。

（2）项目容积率略高

项目建设总体容积率略高，影响居住舒适度的提升，需要通过环境以及交通等因素的提升作为补充，总体上对项目形象略有影响。

3.3.3项目机遇分析（Opportunity）

（1）规划利好

项目板块位于长安区中心位置，与长安区区政府相望，同时属于南大学城板块，又处于连接大城南发展，长安区与主城区的关键纽带，是长安区重点发展及先行发展区域，具有一定的规划利好；

（2）政策利好

在楼市不景气的背景下，政府出台相关政策扶持房地产市场发展，一定程度上促进了房地产市场的发展。目前长安区房地产市场发展较平稳，区内居民的消费能力逐渐增强，该项目具有较为良好的市场环境。

同时，受一线城市限购政策的影响，许多大型房企纷纷扎堆二、三线城市，客观上加剧了当地房地产土地的供应紧张。加之政府放缓供地节奏，并加快产业结构升级、吸聚人口，使得长安区土地更为稀缺； 雅居乐、万科等地产大鳄的纷纷出手，使该区域已基本无土地可供。万景荔知湾项目成为了不可复制的地产项目。

3.3.4项目所面临的威胁（Weaknesses）

（1）项目所在区域竞争激烈

项目所在区域属城南大学城板块，又位于长安区中心地带，区位优势明显。但在该区域已有中海长安府、紫薇睿纳、高新华府、金茂府、万科城如园、海亮德文郡、鹏润悦秀城等项目均在售或预计6-8月推售，因此项目建成后，竞争十分激烈。

（2）目前房地产市场较为冷静

随着国家调控力度的增强，全国许多一线大城市房价纷纷下跌，许多消费者也由原来的急切想买到房的心态转到了观望态度，市场交投停滞不前。因此，现阶段在价位走高不易的情况下，宜采取保持稳健的价格策略，以应对市场景气的不确定。

3.4项目发展策略

3.4.1本项目市场定位及消费群体

项目位置：项目建设地址位于西安市长安区中心。

交通：便利

配套：生活配备完善

核心价值：舒适居住

核心理念：都市·时尚生活

产品组合：以小高层、高层为主、辅以洋房和商业；

目标消费群体：本项目根据定位和功能主题，目标客户群是追求文化品位的文教工作者，以30~40岁的中青年消费群为主导层次。客户主要来源于大学城影响区内的文教工作人群，高新区内高素质、中收入人群，市区内高素质、中收入青年人群，省内想进入西安的人群和自由职业者。

3.4.2营销策略

1、区域推销策略

（1）提高项目在集团、政府、区域企业以及区域周边的出现频率，举办内部推荐会、行业推荐会，参与赞助区域大型会议、活动；

（2）邀请领导视察参观本项目，积极参加各类项目评比，间接为项目增加知名度；

（3）组织活动，推出样板间，团结购房人群、企业主、商业集团参与本项目，重点推销本项目的设计理念和特点，了解各种不同需求，增加各群体对项目认同感；

2、全面推广策略

（1）以区域推广为主，分为几个阶段，在不同阶段配合有相应的画面和宣传语；

（2）通过举办大型活动制造热点为区域起势，后期寻求多种渠道挖掘潜在客户并进行精准营销，避免盲目推广；

（3）线上线下结合，引入电商、微博、微信等平台，重点发挥微信平台的优势进行推广宣传。

（4）房企同行、合作方、媒体推介会；

（5）竞品区域写字楼客户拦截；

（6）地方商会客户拓展、专业行业协会客户拓展；

（7）其他形式客户拓展：如金融、保险客户嫁接、“EMBA、金鹰、金花、高端车系、高端音乐会等高端客户资源嫁接。

第四章 项目所在地区域环境分析

4.1项目所在地地址

项目建设地址位于西安市长安区中心，“温国堡村”城改区域，东至崔家营村，南至橘河，西至大居安村，北至西安邮电学院长安校区；

图4-1 项目建设地理位置图

4.2环境条件

4.2.1自然环境概况

1、自然与地理

西安市位于渭河流域中部关中盆地，东经107.40度～109.49度和北纬33.42度～34.45度之间，北临渭河和黄土高原，南邻秦岭。东以零河和灞源山地为界，与华县、渭南市、商州市、洛南县相接；西以太白山地及青化黄土台塬为界，与眉县、太白县接壤；南至北秦岭主脊，与佛坪县、宁陕县、柞水县分界；北至渭河，东北跨渭河，与咸阳市区、杨凌区和三原、泾阳、兴平、武功、扶风、富平等县（市）相邻。辖境东西长约204公里，南北宽约116公里。

西安市的地质构造兼跨秦岭地槽褶皱带和华北地台两大单元。距今约1.3亿年前燕山运动时期产生横跨境内的秦岭北麓大断裂，自距今约300万年前第三纪晚期以来，大断裂以南秦岭地槽褶皱带新构造运动极为活跃，山体北仰南俯剧烈降升，造就秦岭山脉。与此同时，大断裂以北属于华北地台的渭河断陷继续沉降，在风积黄土覆盖和渭河冲积的共同作用下形成渭河平原。

西安市境内海拔高度差异悬殊位居全国各城市之冠。巍峨峻峭、群峰竞秀的秦岭山地与坦荡舒展、平畴沃野的渭河平原界线分明，构成西安市的地貌主体。秦岭山脉主脊海拔2000米～2800米，其中西南端太白山峰巅海拔3867米，是大陆中部最高山峰。

长安区长安县位于东经108°38′～109°14′，北纬33°47′～34°18′。北邻西安市，东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西毗户县、咸阳市。地势为东原、南山、西部川，最低海拔384.7米，最高海拔2886.7米。南北长55公里，东西宽52公里，总面积1580平方公里。

长安区地质条件复杂多样，横跨两个大地构造单元，以秦岭北坡东西向的“蓝眉大断裂”为界，南侧为秦岭古生代褶皱带，北侧为阶梯式下降的复式地堑构造，出露地层有变质岩、沉积岩和岩浆岩，山原相间的地貌景观十分明显，全区南高北低，东高西低，最高点海拔2886.7米，最低点384.7米，南部为秦岭中段北侧的终南山地区，北部为渭河断陷谷地冲积平原，东部台原与河川相间，西部地势平坦。

2、气候

西安市受地形主导因素影响，气候较周围地区温和湿润。西安属于东亚暖温带大陆性季风气候区。这一区域的气候由沿海至内陆因海洋调节作用渐次减弱而呈大陆性逐渐加强趋势。西安虽东距太平洋1000余公里，但由于关中盆地的地形特殊，日温差较小，降水量大于华北多数地区。

气候年际变化波动较大。冷暖年间，年平均气温相差1.1℃～1.8℃，变异系数3.5％～6.6％；≥10℃积温相差446.1℃～676.9℃，变异系数3.1％～4.5％；降水量年际相差495.3～648.1毫米，差值与年平均降水量几乎相等。

长安区属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，雨量适中，四季分明，秋短春长。冬季受大陆性季风影响，寒冷少雨，常有寒潮产生。夏季受海洋性季风影响，炎热多雨，时有旱涝、大风发生。春秋则为过渡季节，春季降水不断增加，气温逐渐回升转暖，由于北方冷空气往返活动，气旋增多，天气多变，会有低温、晚霜为害。秋季时有低温冷害，连阴雨较多，气温下降急速。

3、水资源

西安市境内年平均河川径流资源量24.87亿立方米。按地貌单元分，秦岭山地20.30亿立方米，占总量的81.61％；黄土台塬与丘陵1.64亿立方米，占总量的8.07％；平原区2.93亿立方米，占总量的14.42％。

长安区境内水资源总量61682万立方米，1990年，人均占有水量736立方米，低于全国、全省平均水平，在西安市属6县中居第3位。河流平均流量13.38立方米/秒，水力资源理论蕴藏量94626.46千瓦。

本项目用水水源来自市政管网，项目地周边有市政给水管网，可供本项目接管用水。

4.2.2社会环境

到2018年末西安市全年生产总值8349.86亿元，比上年增长8.2%。其中，第一产业增加值258.82亿元，增长3.3%;第二产业增加值2925.61亿元，增长8.5%;第三产业增加值5165.43亿元，增长8.3%。三次产业构成为3.1∶35.0∶61.9。全年非公有制经济增加值4459.64亿元，占生产总值的比重为53.4%，比上年提高0.4个百分点。

全年地方财政一般公共预算收入684.71亿元，比上年增长10.8%，其中，税收收入556.58亿元，增长24.0%。全年地方财政一般公共预算支出1151.61亿元，比上年增长10.2%。

全年规模以上工业中，装备制造业增加值增长11.1%，占规模以上工业增加值的比重为60.2%。其中，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长11.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.8%，电气机械和器材制造业增长10.5%，汽车制造业增长7.1%。六大高耗能行业[5]增加值增长6.0%，其中，非金属矿物制品业增长16.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降2.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长13.6%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降1.2%，化学原料和化学制品制造业增长1.0%，电力、热力生产和供应业增长8.2%。

全年全社会建筑业增加值1073.12亿元，比上年增长7.9%。全市具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现建筑业总产值3898.37亿元，增长15.8%，其中，国有及国有控股企业产值3026.19亿元，增长14.1%。所有资质等级企业签订合同额10120.16亿元，增长9.1%。

全年批发和零售业增加值842.06亿元，比上年增长7.0%；交通运输、仓储和邮政业增加值357.49亿元，增长6.3%；住宿和餐饮业增加值204.85亿元，增长5.8%；金融业增加值874.91亿元，增长5.3%；房地产业增加值643.18亿元，增长5.8%；营利性服务业增加值964.58亿元，增长22.9%；非营利性服务业增加值1229.13亿元，增长3.0%。全年规模以上服务业企业营业收入2414.84亿元，比上年增长17.3%。

全年空气质量优良天数188天。二氧化硫年平均浓度为15微克/标立方米，二氧化氮年平均浓度为55微克/标立方米。颗粒物(PM10)年平均浓度为122微克/标立方米，颗粒物(PM2.5)年平均浓度为63微克/标立方米。全市集中式饮用水源地的水质达标率为99.7%。区域环境噪声等效声级均值为56.1分贝，道路交通噪声等效声级均值为69.8分贝。

4.2.3区域基础设施概况

1、交通条件

西安地处中国陆地版图中心和中国中西部两大经济区域的结合部，是西北通往中原、华北和华东各地市的必经之路。在全国区域经济布局上，西安作为新亚欧大陆桥中国段——陇海兰新铁路沿线经济带上最大的西部中心城市，是国家实施西部大开发战略的桥头堡，具有承东启西、连接南北的重要战略地位，是全国干线公路网中最大的节点城市之一。

公路建设形成了一个以西安为中心，有9条国家高速在此交汇，形成了贯通陕西省、辐射周边省市的高等级“米”字型辐射状干线公路系统，有公路2800多公里，有6条国道干线通过。绕城高速、机场新线建成，二环路、三环路全面贯通。市区与所辖区县全部开通高速公路。

西安是陕西省“米”字形铁路交通的重要枢纽。截至2017年底，西安已开通至北京、广州、长沙、深圳、武汉、郑州、石家庄、成都等的直达高铁线路。

长安区交通便利，公路、铁路四通八达。从韦曲至西安主城区有多条主干道，西安城区至长安的公交线路众多，为市民上下班提供了便利。从韦曲出发至钟楼公交车程约40分钟。还有多条干道直通秦岭山下，为西安及长安人民周末出游提供了便利，从韦曲出发至秦岭山下公交车程约40分钟。关中环线从秦岭脚下通过，连接关中东西。108国道以及福银高速、西汉高速通过长安境内。西安南火车站位于长安引镇，乘火车至陕南、四川、重庆比较便利。西安地铁二号线和规划中西安地铁5号线分别通至韦曲和郭杜比亚迪产业园。

2、城市基础配套条件

（1）水：项目用水由项目区周边道路的市政供水管供给。

（2）电：项目用电由西安市长安区供电公司提供。长安区建有完善的供电网络，项目供电有保证。

# 第五章 售价对比

项目售房收益主要包括住宅售房收入以及商业售房收入，参考项目周边中海长安府、金地常宁府、紫薇睿纳、高新华府、金茂府、万科城如园、恒大养生谷、海亮德文郡、鹏润悦秀城等地产的售价，如下表：

项目周边售价统计表

表5-1

| 项目 | 产品 | 面积段（㎡） | 装修情况 | 售价（元/㎡） | 销售状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中海长安府 | 高层 | 95-128 | 精装 | 14800 | 9#、10#楼尾货在售 |
|  | 洋房 | 140-190 | 精装 | 19000 | 预计8月推售 |
| 金地常宁府 | 小高层 | 128-192 | 精装 | 15000 | 售罄 |
| 紫薇睿纳 | 高层 | 96-174 | 毛坯 | 10500 | 尾盘清盘 |
| 高新华府 | 小高层 | 160 | 精装 | 16000 | 预计8月推售 |
| 金茂府 | 高层 | 147-206 | 精装 | 20700 | 在售 |
| 万科城如园 | 高层 | 90-135 | 精装 | 15000 | 预计6月推售 |
| 恒大养生谷 | 小高层 | 90-160 | 精装 | 15500 | 售罄 |
| 海亮德文郡 | 公寓 | 38-43 | 毛坯 | 8500 | 尾盘在售 |
|  | 小高层 | 123-143 | 精装 | 13000 | 预计8月推售 |
| 鹏润悦秀城 | 公寓 | 35-45 | 毛柸 | 12000 | 在售 |

根据以上同类项目的盈利模式并结合本项目特点，以及西安长安区市场情况，综合分析本项目售房价格如下：

1、本项目建成后高层销售均价为16302元/㎡；

2、本项目建成后小高层销售均价为19492元/㎡；

3、本项目建成后洋房销售均价为24411元/㎡；

4、本项目建成后商业销售均价为23000元/㎡；

5、本项目建成后车位销售均价为200000元/个。

第六章 项目主要内容及规模

6.1项目规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》；

2、《全国生态环境保护纲要》；

3、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-1997）；

4、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；

5、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

6、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

7、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

8、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

9、《室外排水设计规范（2016年版）》(GB50014-2006)；

业主单位提供的资料。

6.2规划理念及规划原则

1、规划理念

设计定位:营造共享的、健康的、有情怀的现代化城市综合体；

项目以自然与人和谐为理念，旨在打造健康、运动、休闲、生态、养生的社区生活，在住宅的设计理念上，项目引进了“新都市主义”等先进设计理念，将和谐生活氛围的营造融入了社区文化建设的精神层面。

2、规划原则

（1）尊重城市环境

作为城市的建筑，应该结合城市总体环境出发进行考虑，这样才能使建筑与城市协调，并为城市形成较为丰富的城市轮廓线。设计时充分考虑城市的绿化景观与建筑背景的呼应。

（2）建筑适用性

建筑为人而建，必须为建筑的适用对象提供相对应的建筑活动空间。设计时在强调建筑基本功能时，同时强调居住人员的活动舒适性，为居住人员提供动静结合的生活空间。

（3）简洁性

创建简洁、具有时代感的现代化建筑。本建筑群利用支线的不同组合来表达建筑，强调其简洁性，突出建筑的个性。注意利用建筑材料的配合，体现建筑的时代性，充分反映出居住建筑的气质，为居住营造舒适的环境。

（4）经济性

建筑的经济性必须要考虑。项目在建筑立面、材料等方面设计时，没有一味求新求高，而是尽量以通常的构件和材料去构筑建筑，去掉多余的装饰，同时求得较好的建筑形象。

（5）差异性

主要是强调建筑和其他建筑的识别性，进而能形成该处的地标性组合来表达建筑，强调其简洁性，突出建筑的个性。要求在外观上既与周围环境相协调，又具有独特的建筑风格。

（6）户型设计

项目在建筑户型设计中以居住生活为主线，各空间动静分离，同时以日常生活为根本，设置储物间等。

6.3项目建设规模与建设内容

6.3.1项目建设内容

西安万景美奂置业秉承构筑“城市绿洲”的造城理念，耕耘数载推出以城南首席生态宜居社区为理念的万景•荔知湾项目。项目占地439.05亩，总建面约135万平方米，容积率3.5，建筑密度26.1%，绿地率30.3%，总户数9401户，机动车停车位9615个。整个项目产品丰富，规划有高层住宅、SOHO公寓、商业街区、集中商业等多种业态，形成“一街、两心、三广场”的规划布局。

项目分三期进行开发建设，一期已经建设26栋楼，占地181.5亩，总建筑面积约698,925㎡，其中安置房面积18万平方米，另外51万平方米商品房，预计车位5008个。

二期建设16栋楼，占地112亩，总建筑面积369250㎡，其中商业面积78222㎡，住宅面积166334㎡，预计车位2921个。

根据项目单位提供资料及相关技术规范的要求、规定，并结合当地城市发展规划，项目开工建设万景·荔知湾（三期-DK2-3地块）项目，项目建设地址位于长安区中心，项目东至崔家营村，南至橘河，西至大居安村，北至西安邮电学院长安校区。

项目三期净用地面积122.305亩（81536.67㎡），主要建设商业及住宅等建筑。

6.3.2建设规模

项目建设规模：本项目用地共分为两个地块，项目净用地面积122.305亩，项目总建筑面积326272.4㎡，其中地上建筑面积240941.4㎡，其中住宅建筑面积208161.05㎡，商业建筑面积27798.35㎡，配套公建建筑面积4982㎡；地下建筑面积85331㎡，其中地下停车建筑面积79008㎡，地下人防建筑面积4842㎡，设备用房1480㎡。共可实现居住总户数1974户，容积率2.95，建筑占地面积20180.38㎡，建筑密度24.75%，总停车位2150辆，其中地上126辆，地下停车位2024辆。绿化率35%。

项目主要建设内容：项目共分为两个地块，各地块建设内容如下：

DK1-2地块建设内容：DK1-2地块净用地52.05亩，总建筑面积165122㎡，地上建筑面积123203㎡，其中高层住宅106031㎡，商业12190㎡，配套公建建筑面积4982㎡；地下建筑面积41919㎡，其中地下机动车停车场31571㎡，非机动停车场建筑面积4781㎡，地下人防4843㎡，设备用房724㎡；DK1-2地块设计总机动车停车位893辆，均为地下停车位。居住总户数1246户，总人口3987人。

DK2-4地块建设内容：DK2-4地块净用地70.255亩，总建筑面积161150.40㎡，地上建筑面积117738㎡，其中高层住宅48338㎡，小高层28430㎡，洋房25362㎡，商业15608㎡；地下建筑面积43412㎡，其中机动车停车场35678㎡，非机动车停车场6978㎡，设备用房756㎡；DK2-4地块设计总机动车停车位1257辆，其中地下1131辆，地上126辆。居住总户数728户。

项目总经济技术指标表

表6-1

| 名称 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地性质 |  | 二类居住用地（R2） |  |  |
| 净用地面积 |  | ㎡ | 81536.90 | 122.31 |
| 居住总户数 |  | 户 | 1974 |  |
| 总建筑面积 |  | ㎡ | 326272.4 |  |
| 1、地上建筑面积 |  | ㎡ | 240941.4 |  |
| 1.1 | 住宅建筑面积 | ㎡ | 208161.05 |  |
| 1.2 | 商业建筑面积 | ㎡ | 27798.35 |  |
| 1.3 | 配套公建建筑面积 | ㎡ | 4982.0 |  |
| 2、地下建筑面积 |  | ㎡ | 85331 |  |
| 2.1 | 地下停车建筑面积 | ㎡ | 79008 |  |
| 2.1.1 | 机动车停车建筑面积 | ㎡ | 67249 |  |
| 2.1.2 | 非机动车停车建筑面积 | ㎡ | 11759 |  |
| 2.2 | 地下人防建筑面积 | ㎡ | 4843 |  |
| 2.3 | 设备用房 |  | 1480 |  |
| 容积率 |  |  | 2.95 |  |
| 建筑占地面积 |  | ㎡ | 20180.38 |  |
| 建筑密度 |  | % | 24.75% |  |
| 非机动车停车位 |  | 辆 | 7167 |  |
| 其中 | 地上 | 辆 | 1235 |  |
|  | 地下 | 辆 | 5932 |  |
| 机动车停车位 |  | 辆 | 2150 |  |
| 其中 | 地上 | 辆 | 126 |  |
|  | 地下 | 辆 | 2024 |  |
| 绿地率 |  | % | 35% |  |

项目DK1-2经济技术指标表

表6-2

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净用地面积 | ㎡ | 34700.00 | 52.05亩 |
| 2 | 居住总户数 | 户 | 1246 |  |
| 3 | 居住总人口 | 人 | 3987 | 户均人口3.2人/户 |
| 3 | 建筑占地 |  | 8588.25 |  |
| 4 | 总建筑面积 |  | 165122 |  |
| 4.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 123203 |  |
| 4.1.1 | 高层 | ㎡ | 106031 |  |
| 4.1.2 | 商业 | ㎡ | 12190 |  |
| 4.1.3 | 配套公建建筑面积 | ㎡ | 4982 | 其中幼儿园4632㎡， 公共厕所50㎡， 社区办公用房300㎡； |
| 4.2 | 地下建筑面积 | ㎡ | 41919 |  |
| 4.2.1 | 机动车停车建筑面积 | ㎡ | 31571 | 893辆 |
| 4.2.2 | 非机动车停车建筑面积 | ㎡ | 4781 | 3282辆 |
| 4.2.3 | 地下人防建筑面积 | ㎡ | 4843 |  |
| 4.2.3 | 设备用房 | ㎡ | 724 |  |
| 5 | 硬化面积 | ㎡ | 12991.75 |  |
| 6 | 绿化 | ㎡ | 12145.00 |  |
| 7 | 地上停车场 | ㎡ | 975.0 |  |
| 7.1 | 机动车停车场 | ㎡ | 0.0 |  |
| 7.2 | 非机动车停车场 | ㎡ | 975.0 | 585辆 |
| 8 | 容积率 | ㎡ | 3.55 |  |
| 9 | 建筑密度 | ㎡ | 24.75% |  |
| 10 | 绿地率 | ㎡ | 35.00% |  |

项目DK2-4经济技术指标表

表6-3

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净用地面积 | ㎡ | 46836.90 | 70.255亩 |
| 2 | 居住总户数 | 户 | 728 | 户 |
| 3 | 建筑占地 |  | 11592.13 |  |
| 4 | 总建筑面积 | ㎡ | 161150.40 |  |
| 4.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 117738 |  |
| 4.1.1 | 高层 | ㎡ | 48338 |  |
| 4.1.2 | 小高层 | ㎡ | 28430 |  |
| 4.1.3 | 洋房 | ㎡ | 25362 |  |
| 4.1.4 | 商业 | ㎡ | 15608 |  |
| 4.2 | 地下建筑面积 | ㎡ | 43412.0 |  |
| 4.2.1 | 机动车停车建筑面积 | ㎡ | 35678 | 1131辆 |
| 4.2.2 | 非机动车停车建筑面积 （平战结合，含地下人防建筑面积6978㎡） | ㎡ | 6978 | 2650辆 |
| 4.2.3 | 设备用房建筑面积 | ㎡ | 756 |  |
| 5 | 硬化面积 | ㎡ | 14096.85 |  |
| 6 | 绿化 | ㎡ | 16392.92 |  |
| 7 | 地上停车场 | ㎡ | 4755.0 |  |
| 7.1 | 机动车停车场 | ㎡ | 3780.0 | 126辆 |
| 7.2 | 非机动车停车场 | ㎡ | 975.0 | 650辆 |
| 8 | 容积率 | ㎡ | 2.52 |  |
| 9 | 建筑密度 | ㎡ | 24.75% |  |
| 10 | 绿地率 | ㎡ | 35.00% |  |

第七章 环境影响分析

环境问题是指人类不合理地开发利用自然资源所造成的环境污染与破坏。环境问题主要有：大气污染、水质污染、噪声污染、食品污染、不适当的开发利用自然资源等。

环境污染和环境破坏给人类带来了严重的危害：第一，威胁生态平衡；第二，危害人类健康；第三，直接制约经济和社会的可持续发展。因此，保护环境已是当今社会迫在眉睫的问题。

7.1 环境保护原则

项目环境保护工作遵循以下原则：环境适应性原则，整体性原则，综合性原则，实用性原则，公众参与原则，可持续发展原则。

7.2 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国水污染防治法》；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

6、《中华人民共和国环境噪音污染防治法》；

7、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境管理条例》；

8、国家环境保护总局，2008年10月《建设项目环境评价分类管理名录》；

9、《中华人民共和国节约能源法》；

10、《中华人民共和国清洁生产促进法》；

11、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；

12、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

13、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

14、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）；

15、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）；

16、《室内空气质量标准(试行)》（GB/T18883-2002）；

17、陕西省人民政府关于颁布陕政发（1988）186号《陕西省建设项目环境管理细则》的通知。

7.3 环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响

1、环境空气影响分析

本工程在其建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。

（2）粉尘和扬尘

在整个施工期，主要是土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘和道路铺设、物料运输、残土露天堆放、装卸等过程产生的扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。

施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

开挖土方露天堆放作业时，受风速的影响会产生扬尘，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填。

在工程建设期间，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

2、施工噪声的影响分析

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，主要施工机械的噪声源强情况见表7-1。

主要施工机械设备的噪声声级

表7-1

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB（A） | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 80 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |

由表8-1可见，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会发生叠加，根据预测计算，叠加后的噪声增值在3dB（A）之内。主要施工设备噪声的距离衰减情况见表7-2。

施工机械噪声衰减距离

表7-2

| 序号 | 施工机械 | 声级dB （A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 1 | 挖掘机 | 15m | 22m | 40m | 75m | 120m | 190m |
| 2 | 压路机 |  | 10m | 25m | 50m | 100m | 150m |
| 3 | 铲土机 |  | 15m | 42m | 75m | 120m | 190m |

由表8-2可知，机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，减少施工噪声对附近居民的影响，严禁夜间施工，避免施工影响周围居民的正常休息。

3、施工人员生活污水的影响分析

施工人员产生的生活污水是本工程建设期的主要水污染源。建设期不同阶段，施工人数不尽相同，一般为十几至几十人不等，如按施工人员每天生活用水量50L/人计，生活污水量按用水量的80%计，平均每天每人排放生活污水40L/人，产生BOD5为220mg/l，CODCr为450mg/l。则当施工高峰时，项目施工现场每天的生活污水及污染物排放量见表7-3。生活污水水量比较少，污染物浓度不高，符合排入城市下水的要求。

施工人员生活污水及污染物排放量

表7-3

| 施工人员 （最大值）（人） | 用水（t/d） | 污水量（t/d） | BOD5（kg/d） | CODcr（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 6.0 | 4.8 | 1.31 | 2.7 |

4、施工废弃物

施工垃圾主要来自施工场所产生的建筑垃圾。

施工期间将涉及到土地开挖、材料运输、基础工程等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生污染。

7.3.2 运行期环境影响分析

1、噪声影响分析

运营期噪声源主要来自项目区内人员的喧闹声，交通工具产生的交通噪声及社会生活噪声以及空调机、风机产生的噪声。

2、废气

项目运营后所产生的废气主要来自于项目区内的夏季制冷产生少量的废气；道路机动车行驶排放的机动车尾气及二次扬尘；食堂厨房排放的火烟污染和油烟。

3、污水

项目运营后主要的污水来自于项目区办公生活污水及道路广场等冲洗废水；厕所冲洗废水；雨水冲刷地面形成的地表径流。

4、固体废弃物

项目运营后的固体废弃物主要是项目区内办公固体废物、生活垃圾、餐厨垃圾和污泥。

7.4 环境保护措施

7.4.1 施工期环境保护措施

1、环境空气

施工期间需要做到文明施工，在施工中采用彩钢板围栏，进行封闭施工，防止扬尘。

施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢（保持车辆封闭式运输）和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

装运车辆注意不要超载，采取措施保证残土运输车在沿途中不洒落，车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，防止沿途有弃土落地，影响环境整洁，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

2、噪声

施工时为避免施工噪声扰民，同时又不至于影响交通，要合理安排施工时间，合理布局施工现场，减少施工噪声对附近居民的影响。

施工作业应选择在白天工作日进行，尽量避免夜间施工。

3、废水

施工时产生的生活污水进行处理后才能排放，以减少污染物的排放量，减轻对排入水体的影响。

4、施工废弃物

对于建筑垃圾，应按当地有关部门规定统一处置（绝大部分用于填渣，少部分与生活垃圾混合填埋），对于生活垃圾由环卫部门收集后在指定填埋场填埋，最终将垃圾实行无害化处置。

7.4.2 运营期环境保护措施

1、噪声

运营期噪声源主要来自项目区内人员的喧闹声，交通工具产生的交通噪声及社会生活噪声以及空调机、风机产生的噪声。治理措施如下：通过制定严格的管理制度，禁止高音广播乱发，进出区域内的车辆减速行驶，禁止鸣笛。空调机、风机均选用低噪声产品。水泵、空调机、风机进出口均设置软接管。机房尽量远离人员较集中的地方，并做好周围绿化建设，以降低噪声。

2、废气

本工程废气主要来自夏季制冷产生的少量废气，夏季空调制冷系统则全部采用无公害制冷设备，制冷剂（R134a）对生态环境及大气臭氧层等均无破坏作用，其使用时间也不受限制，符合国家环保政策要求。

项目食堂厨房将产生火烟污染物和油烟，对环境有一定的影响。在项目中设计使用油烟净化设施处理达标后，通过附压油烟通道收集厨房产生的油烟，其排放口设在楼顶，高度要高于周围建筑。

3、污水

项目运营后产生的污水水质不含有其它有害物质，但需经处理后回用。项目排水设计中做好废、污水的处理，室内采用污、废分流制，室外采用雨、污分流制。污水进行预处理，最终排入市政污水管网。

4、固体废弃物

投入运营后，产生的垃圾主要是生活垃圾和餐厨垃圾，由专职清扫人员清扫、收集，由环卫部门送到垃圾场处理，确保公共场所的干净整洁。

7.5 水土保持

项目建设过程中，将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡、复垦、恢复土地功能，以减少对环境的影响程度及防治水土流失。

统筹部署水土保持措施，一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，尽快控制水土流失。三是加强绿化，要以各种植物互相搭配的手法，做到因地制宜。道路两侧、构筑物周围的绿地、花坛建设不但可使环境质量得到提高，而且能使园林绿化与周边的文化氛围融为一体。

道路开挖设置排水沟、挡土墙、工程和植被措施相结合进行护坡，营运期进行路基防护。

设计中应选择合理的地平标高，优化竖向设计，做到区内土方平衡，减少土方外运和运入，以免造成周边地区生态破坏和水土流失。建设过程中尽量减少扬尘和做好水土保持工作，避免对周边环境的破坏，切实执行《中华人民共和国水土保持法》。

7.6 环境影响评价

综上所述，本工程本身不会产生较大的污染物。项目建设可以兼顾环境效益、社会效益，达到与周边环境、人与自然的和谐发展。项目建设运营对环境与生态产生的不利影响很小，因此从生态环境保护角度分析项目建设是符合环保要求的。

第八章 社会影响分析

项目的开发建设会提供更多的就业机会，帮助消化地区的剩余劳动力，同时可提高当地人口的素质，提高当地居民的物质文化生活质量。对居住区、公用设施区的物业管理也能创造大量的就业机会，不仅能消化本区域的剩余劳动力，还能解决其他区域部分劳动力就业。

8.1对当地居民收入的影响

项目建设对材料、绿化树木和劳动力的需求，带动项目所在地周边的建材、园林和服务业的发展与繁荣，并将提高项目所在地的国民生产总值，在一定程度上间接增加居民收入。

此外，项目建成后会起到标志作用，将会带动周边的商业发展，为当地居民提供更多的创业、就业机会，为当地居民增收提供了机遇。项目建成后会吸引大量的投资商，不仅会形成一个区域内的消费市场，而且可带动外围包括饮食、住宿、餐饮、娱乐市场等，这不仅需要大量的经营人员更需要相应的服务人员，这些都可以使当地的居民增加许多创业及就业机会；同时，项目周边的居民可以在周边进行一定的饮食、住宿及休闲娱乐的盈利性行为，提高自己的收入。

8.2对当地居民生活水平与生活质量的影响

项目的建设能够改善区域生态环境，增强区域影响力，为当地群众创造良好的就业与创业机会，同时能够提升城市的整体形象，促进城市发展，有利于提高居民生活水平和生活质量。

综上所述，项目的建设可以改善当地居民的居住环境，有利于提高当地居民的生活水平，对提升当地居民生活质量有很大的促进作用。但应指出的是项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

8.3对当地居民就业的影响

项目的建设和运营需要聘请一定数量的施工和管理人员。

一方面，施工过程中对人员的文化素质要求不高，当地大量的闲置人员可以被吸纳到施工建设过程中去，为当地解决部分就业问题。

另一方面，项目建成后，项目管理及服务需要一定的人员，并且，相对于施工过程中的就业解决，项目作为永久的经营体对于人员的需要是长久的。项目的管理需要部分具有一定管理能力的人员，项目的环卫需要对文化素质要求不高的人员，项目的服务业也可以吸纳大量的当地居民就业。

项目的建设将为居民提供大量的就业岗位，提高当地居民收入。因此，项目实施将会间接给附近居民创造就业机会，从宏观政策上把握、引导、解决再就业问题，对增加就业起到一定的推动作用。

8.4对不同利益群体的影响

项目的建设会增加从事该项目建设的有关建筑材料供应商、施工方、运输行业及与之相关行业等的经济收入。

项目的建设对高新区的老人、妇女、儿童、残疾人员等群体的利益没有任何不利影响。项目建成后，能改善周边地区的文化环境，提高居民的文化素质，改善其精神面貌，给老人、妇女、儿童、残疾人员等弱势群体提供了良好的生活居住休闲环境。

8.5对文化、教育、卫生的影响

全民健身关系着人民群众身体健康和生活幸福，是综合国力和社会文明进步的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建设小康社会的重要组成部分。

项目的建成，对于基础设施例如供水、供电等需求有增加，但就总体规划来看，不会产生较大的影响。项目建成后将极大地改善周边的活动基础设施，吸引各类服务业聚集，为当地居民的生产提供休闲娱乐的同时，也丰富了当地的服务业。项目的建设符合西安市莲湖区总体规划，完善了西安市莲湖区城市绿化系统，可加快创建现代化城市的步伐，促进当地经济的可持续发展。

综上所述，项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面间接体现。

第九章 进度安排

10.1 项目管理

本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理，在项目建设过程中，严格按照国家基本建设程序办理、实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。

10.2 项目实施方式

根据住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定项目组应建立精干、高效的建设实施班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标和施工等工作，并同时做好协调工作，为缩短工期，拟采取流水方式进行施工。

10.3 项目进度安排

按照统一规划，逐步建设的原则，结合项目工程量实际情况，拟定规划建设运营期为9年，根据项目单位规划及项目目前进展情况，确定本项目dk2-4于2020年3月开始施工，2023年3月全面竣工；dk1-2于2020年9月开始施工，2023年9月全面竣工。具体进度安排如下：

项目进度安排

表9-1

第十章 投资估算

10.1投资估算

项目建设地址位于西安市未央区，为万景荔知湾（三期）项目，项目占地面积122亩，总建筑面积326272.4㎡。项目投资估算主要包括项目的建设工程费、工程建设其他费用、基本预备费等。

10.2估算依据

1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；

4、项目各有关专业提供的估算编制条件；

5、项目单位提供的有关数据、资料。

10.3总投资估算

1、总投资

项目总投资290097.57万元。其中：房地产开发直接费215990.56万元。房地产开发间接费74107.01万元。

2、资金筹措

项目总投资约290097.57万元，其中资本金87029.27万元，占总投资的30%；销售收入再投入103068.30万元，占总投资的35.53%；申请贷款100000万元，占总投资的34.47%。

10.4项目投资表

总投资估算表

表10-1                                                                     单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开发直接费 | 215990.56 | 74.45% |  |
| 1 | 土地成本 | 72272.80 | 24.91% |  |
| 2 | 前期工程费 | 13265.91 | 4.57% |  |
| 3 | 建安工程费 | 125104.38 | 43.12% |  |
| 4 | 基础设施费 | 5007.08 | 1.73% |  |
| 5 | 公共设施配套费 | 340.40 | 0.12% |  |
| 二 | 开发间接费 | 74107.01 | 25.55% |  |
| 1 | 管理费用 | 4311.53 | 1.49% | 开发直接费中2~5项之和的3% |
| 2 | 财务费用 | 68358.30 | 23.56% |  |
| 3 | 不可预见费 | 1437.18 | 0.50% | 开发直接费中2~5项之和的1% |
| 三 | 合计 | 290097.57 | 100.00% |  |

开发直接费-土地费用

表10-2                                                                     单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 费用 （万元） | 技术经济指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 计费依据 | 数量 | 单位价值（元） | 备注 |
| 土地费用 |  | 72272.80 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地出让金 | 31799.39 | ㎡ | 占地面积 | 81536.90 | 3900 | 出让金按照260万元/亩计算。 |
| 2 | 拆迁补偿费 | 14315.77 | ㎡ | 地上 总建筑面积 | 240941 | 594.16 | 按三期比例分摊 |
| 3 | 大市政 配套费 | 5532.74 | ㎡ | 地上 总建筑面积 | 240941 | 229.63 |  |
| 4 | 土地税费 | 1261.78 | ㎡ | 占地面积 | 81536.90 | 154.75 | 包含契税、耕地占用税、土地交易服务费等 |
| 5 | 安置楼费用 | 15952.73 | ㎡ | 地上 总建筑面积 | 240941 | 662.1 | 按三期比例分摊 |
| 6 | 其他土地费 | 3410.38 | ㎡ | 地上 总建筑面积 | 240941 | 141.5 |  |

开发直接费-前期工程费

表10-3

| 序号 | 项目名称 | 费用（万元） | 技术经济指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 计费依据 | 数量 | 单位价值（元） | 备注 |
| 前期工程费 |  | 13265.91 |  |  |  |  |  |
| DK1-2 |  | 6713.70 |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察费 | 250.66 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 15.18 |  |
| 2 | 设计费 | 463.66 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 28.08 |  |
| 3 | 报批报建费 | 224.07 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 13.57 |  |
| 4 | 测量费 | 88.34 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 5.35 |  |
| 5 | 三通一平 | 121.69 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 7.37 |  |
| 6 | 临时设施费 | 65.39 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 3.96 |  |
| 7 | 指挥部搬迁费 | 31.54 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 1.91 |  |
| 8 | 城市配套费 | 5341.37 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 323.48 |  |
| 9 | 工程检测及服务费 | 126.98 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122.00 | 7.69 |  |
| DK2-4 |  | 6552.21 |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察费 | 244.63 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 15.18 |  |
| 2 | 设计费 | 452.51 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 28.08 |  |
| 3 | 报批报建费 | 218.68 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 13.57 |  |
| 4 | 测量费 | 86.22 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 5.35 |  |
| 5 | 三通一平 | 118.77 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 7.37 |  |
| 6 | 临时设施费 | 63.82 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 3.96 |  |
| 7 | 指挥部搬迁费 | 30.78 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 1.91 |  |
| 8 | 城市配套费 | 5212.89 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 323.48 |  |
| 9 | 工程检测及服务费 | 123.92 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.40 | 7.69 |  |

开发直接费-建安工程费

表10-4

| 序号 | 项目名称 | 总造价（万元） | 技术经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） | 备注 |
| 建安工程费 |  | 125104.38 |  |  |  |  |
| DK1-2 |  | 62591.75 |  |  |  |  |
| 1 | 地上建筑 | 48173.50 | ㎡ | 123203 |  | 按精装考虑 |
| 1.1 | 高层 | 42412.40 | ㎡ | 106031 | 4000 |  |
| 1.2 | 商业 | 4266.50 | ㎡ | 12190 | 3500 |  |
| 1.3 | 配套公建建筑面积 | 1494.60 | ㎡ | 4982 | 3000 |  |
| 2 | 地下建筑 | 14418.25 | ㎡ | 41195 | 3500 |  |
| DK2-4 |  | 62512.625 |  |  |  |  |
| 1 | 地上建筑 | 47583.03 | ㎡ | 117738.4 |  | 按精装考虑 |
| 1.1 | 高层 | 19335.20 | ㎡ | 48338 | 4000 |  |
| 1.2 | 小高层 | 11372.16 | ㎡ | 28430.4 | 4000 |  |
| 1.3 | 洋房 | 11412.74 | ㎡ | 25361.65 | 4500 |  |
| 1.4 | 商业 | 5462.92 | ㎡ | 15608.35 | 3500 |  |
| 2 | 地下建筑 | 14929.60 | ㎡ | 42656.00 | 3500 |  |

开发直接费-基础设施费

表10-5                                                                                                                单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 费用（万元） | 技术经济指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 计费依据 | 数量 | 单位价值（元） | 备注 |
| 基础设施费 |  | 5007.08 |  |  |  |  |  |
| DK1-2 |  | 2064.04 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电工程费 | 412.81 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122 | 25 |  |
| 2 | 供水工程费 | 165.12 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122 | 10 |  |
| 3 | 市政天然气工程费 | 248.70 | 户 | 总户数 | 1246 | 1996 |  |
| 4 | 排水工程费 | 412.81 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122 | 25 |  |
| 5 | 供暖工程费 | 165.12 | ㎡ | 总建筑面积 | 165122 | 10 |  |
| 6 | 有线电视（弱电管网） | 49.84 | 户 | 总户数 | 1246 | 400 |  |
| 7 | 环境景观工程费 | 148.40 | ㎡ | 景观面积 | 12145.00 | 122 |  |
| 8 | 硬化、道路 | 402.74 | ㎡ | 道路、硬化面积 | 12991.75 | 310 |  |
| 9 | 地上停车场 | 58.50 | ㎡ | 地上停车场面积 | 975 | 600 |  |
| DK2-4 |  | 2943.04 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电工程费 | 402.88 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.4 | 25 |  |
| 2 | 供水工程费 | 161.15 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.4 | 10 |  |
| 3 | 市政天然气工程费 | 394.01 | 户 | 总户数 | 1974 | 1996 |  |
| 4 | 排水工程费 | 402.88 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.4 | 25 |  |
| 5 | 供暖工程费 | 161.15 | ㎡ | 总建筑面积 | 161150.4 | 10 |  |
| 6 | 有线电视（弱电管网） | 78.96 | 户 | 总户数 | 1974 | 400 |  |
| 7 | 环境景观工程费 | 284.97 | ㎡ | 景观面积 | 16392.92 | 174 |  |
| 8 | 硬化、道路 | 676.65 | ㎡ | 道路、硬化面积 | 14096.85 | 480 |  |
| 9 | 地上停车场 | 380.40 | ㎡ | 地上停车场面积 | 4755 | 800 |  |

开发直接费-公建配套设施费

表10-6                                                               单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 费用（万元） | 技术经济指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 计费依据 | 数量 | 单位价值（元） | 备注 |
| 公建配套设施费 |  | 340.40 | ㎡ |  | 1480 | 2300 |  |
| 1 | 公建配套设施费 | 340.40 | ㎡ | 设备用房建筑面积 | 1480 | 2300 |  |

第十一章 财务分析

11.1编制说明

经济评价作为可行性研究的重要内容之一，目的是通过科学的计算、分析和论证、研究建设项目在经济上的可行性，本章经济评价是在经济方案比较的基础上，依据国家有关规定测算该工程建成后的财务状况与经济效益，从宏观方面及微观方面论述技术经济的可行性及合理性，为该项目的最终决策提供可靠的经济依据。

财务评价是根据国家规定的现行财税制度和现行价格，分析和测算项目的效益和费用，考察项目在财务上的可行性；

本工程项目经济评价主要依据国家计委2006年4月版《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及《市政公用工程建设项目经济评价方法与参数》（2008年版）编制。

由于财务评价的基础数据有一部分来自预测和估算，因此会存在一些不确定因素，为了分析各种不确定因素对项目经济评价的影响，还将对财务评价指标进行盈亏平衡分析和敏感性分析。

注：本报告财务数据为预估值，后期以实际发生为准。

11.1编制依据

1、国家发展改革委员会、建设部发布最新发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

2、设计各专业提供的技术参数及资料；

3、建设单位掌握的有关资料。

11.2基础数据与参数选取的说明

11.2.1财物价格

项目的投入物价格及产出物价格均为含税价。

该项目的投入物及产出物价格均在参考市场价的基础上综合预测确定。

11.2.2财务评价计算期数

项目计算期按9.5年考虑，即2019年1月至2028年6月，其中纯建设期3年（dk2-4 于2020年3月开始施工，2023年3月全面竣工；dk1-2于2020年9月开始施工，2023年9月全面竣工），在2021年1月开始实现第一批预售，项目所有物业在七年之内销售完，即2021年1月至2027年12月。

11.2.3有关税费

增值税：9％，税金及附加12%；

所得税率：25％；

盈余公积金：10%；

11.4年营业收入及税金估算

11.4.1年营业收入

根据运营计划，项目建成后全部出售，项目收入构成为销售收入。

1、销售面积的确定

根据项目建设业态，本项目可用于销售的业态包括高层、商业、小高层、洋房以及车位。根据项目建设情况，本项目可用于销售的总面积共212363.46㎡，包括高层面积138932.1㎡，小高层面积25587.36㎡，洋房22825.49㎡，商业25018.52㎡，车位2150个。

2、出售价格的确定

根据统计，项目区周边现有各楼盘销售价格如下表：

| 项目 | 产品 | 面积段（㎡） | 装修情况 | 售价（元/㎡） | 销售状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中海长安府 | 高层 | 95-128 | 精装 | 14800 | 9#、10#楼尾货在售 |
|  | 洋房 | 140-190 | 精装 | 19000 | 预计8月推售 |
| 金地常宁府 | 小高层 | 128-192 | 精装 | 15000 | 售罄 |
| 紫薇睿纳 | 高层 | 96-174 | 毛坯 | 10500 | 尾盘清盘 |
| 高新华府 | 小高层 | 160 | 精装 | 16000 | 预计8月推售 |
| 金茂府 | 高层 | 147-206 | 精装 | 20700 | 在售 |
| 万科城如园 | 高层 | 90-135 | 精装 | 15000 | 预计6月推售 |
| 恒大养生谷 | 小高层 | 90-160 | 精装 | 15500 | 售罄 |
| 海亮德文郡 | 公寓 | 38-43 | 毛坯 | 8500 | 尾盘在售 |
|  | 小高层 | 123-143 | 精装 | 13000 | 预计8月推售 |
| 鹏润悦秀城 | 公寓 | 35-45 | 毛柸 | 12000 | 在售 |

根据以上同类项目的盈利模式并结合本项目特点，以及西安长安区市场情况，综合分析本项目售房价格如下：

1、本项目建成后高层销售均价为16302元/㎡；

2、本项目建成后小高层销售均价为19492元/㎡；

3、本项目建成后洋房销售均价为24411元/㎡；

4、本项目建成后商业销售均价为23000元/㎡；

5、本项目建成后车位销售均价为200000元/辆；

项目总销售收入439158.2万元。

11.4.2税金计算

1、增值税

本项目增值税为销项税款-进项税款，税率按照9％计算。

本项目预计在2023年9月全面交房，故2023年9月前预售的房屋暂3%的预征率预缴增值税，项目预缴增值税7695.01万元。预缴增值税可在产生实际纳税义务时，进行抵扣。

本项目产生应缴增值税为25370.85万元。

2、税金及附加

本项目税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加，其中城市维护建设税按照增值税税额的7％计取，教育费附加按照增值税税额的3％（依据《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98号）计取。项目预缴税金及附加923.40万元，已预缴税金及附加可在实际缴纳税金及附加时进行抵扣。

项目产生应缴税金及附加3044.50万元。

3、土地增值税

项目土地增值税为6842.55万元。

11.5财务盈利能力分析

本项目主要为房地产开发项目，项目盈利评价指标主要选择投资利税率、投资利润率、资本金利润率等指标。

1、投资利润率

投资利润率是指项目的年利润总额与总投资的比率，计算公式为

投资利润率=年利润总额/总投资*100%

式中：年利润总额通常为项目达到正常生产能力的年利润总额，也可以是生产期平均年利润总额，年利润总额=年产品销售收入－年总成本费用－年销售税金及附加。

计算出的投资利润率应与行业的标准投资利润率或行业的平均投资利润率进行比较，若大于（或等于）标准投资利润率或平均投资利润率，则认为项目是可以考虑接受的，否则不可行。

2、投资利税率

投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利税总额或项目生产经营期内的年平均利税总额与总投资的比率。其计算公式为：

投资利税率=年利税总额或平均利税总额/总投资*100%

式中：年利税总额可以是正常生产年份的年利润总额与销售税金之和，也可以是生产期平均年利润总额与销售税金之和，年利税总额=年利润总额+年销售税金及附加=年产品销售收入-年总成本费用；总投资包括固定资产投资、建设期利息及流动资金。

投资利税率高于或等于行业基准投资利税率时，证明项目可以采纳。

3、资本金利润率

资本金利润率是利润总额占资本金（即实收资本、注册资金）总额的百分比，是反映投资者投入企业资本金的获利能力的指标。

资本金利润率=利润总额/资本金总额×100%

这一比率越高，说明企业资本金的利用效果越好，企业资本金盈利能力越强；反之,则说明资本金的利用效果不佳，企业资本金盈利能力越弱。

经计算，项目投资利润率为47.97%，投资利税率为49.02%，资本金利润率为159.92%。

各项指标说明项目具有一定的盈利能力和财务效益，项目可行。

11.5偿债能力分析

1、利息备付率(ICR)

按照第三版《房地产项目经济评价方法与参数》的规定，利息备付率(ICR)系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。其计算公式如下：

本项目在预设的5年还款期内，利息备付率介于3.55～8.18之间。

2、偿债备付率(ICR)

按照第三版《房地产项目经济评价方法与参数》的规定，偿债备付率(DSCR)系指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金(EBITDA-)与应还本付息金额(PD)的比值，它表示用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。其计算公式如下：

（式中：EBIT—息税前利润加折旧和摊销；—企业所得税；PD—应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。融资租赁费用可视同借款偿还。运营期内的短期借款本息也应纳入计算。）

本项目在预设的5年还款期内，偿债备付率为0.45～2.92。

偿债保证率表

表11-1

| 序号 | 内容 | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 利息 备付率 | 3.80 | 5.13 | 6.64 | 7.76 | 6.08 | 4.53 | 3.55 | 2.93 | 4.24 | 8.18 |
| 2 | 偿债 备付率 | 1.96 | 2.46 | 2.92 | 2.55 | 1.69 | 1.11 | 0.73 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |

11.6财务评价结论

经计算，本项目投资利润率为47.97%，可以看出项目有一定的抗风险能力和一定的财务效益。因此说项目在财务上是可行的。

第十二章 项目风险分析

12.1风险分析

12.1.1宏观环境风险

宏观环境风险中有包括经济、政治等的社会环境问题。政治环境风险，指发生战争、工潮和社会动荡等社会性政治事件给项目开发带来的可能经济损失；社会环境风险，社会环境包括社会安定情况、风俗习惯、公众素养等，产品不适合当地环境，会面临消费者不认可的风险;经济环境风险，经济环境指国家、地区经济建设的战略方针、战略布局、经济发展速度等，经济停滞则房地产市场萧条；政策环境风险，主要包括土地、住房、金融、城市规划、环保等政策，政策因素会影响房地产开发。在这期间，国家可能会实施有关房地产的宏观调整政策，如将利率提高，将会对投资有所影响。

12.1.2市场风险

如今，房地产市场虽有所扩大和发展，但更是由于市场的扩大，市场需求同样在减小。市场需求风险，需求是影响房地产销售的关键因素，需求的大小是相对应供给量而言的，供给增加，需求减少，销售就会遇到困难；价格风险，产品定价高则单位面积收益高，但过高的售价，会严重影响销售。项目的销售仍存在较多的竞争对手，并且随着新区的发展，竞争将越来越大。

12.1.3财务风险

房地产开发对资金有巨额需求，融资渠道成为房地产开发的重要制约；利率变动风险，银行贷款是房地产开发项目的主要筹资渠道，利率的变化对项目成本影响较大，利率变化对市场需求也有较大影响，利率过高，将削弱居民购买力。在项目的后期开发过程中，如果存在资金的不足，将会对整个项目的运行造成很大的影响。

12.1.4自身风险

自身风险包括：发包风险，包括招标模式风险、承包方式风险、发包合同风险和工程索赔风险；工程质量风险，项目管理者未按规定程序实施质量控制，承包商施工方法不当，技术落后，偷工减料等会影响项目质量；工期拖延风险，工期拖延会错过最佳销售时机，很有可能造成销售价格的降低，从而导致利润的减少。

12.2风险防范措施

12.2.1宏观环境风险防范措施

由于宏观环境是投资者几乎不能控制的，而且宏观环境一旦发生变化，往往会对项目产生重大的影响，所以项目的投资者一方面要时时关注宏观环境，宏观环境一旦发生变化，要及时采取应对措施，以最大限度的减少项目的损失；另一方面，可以通过购买工程保险、发行股票和寻找投资合伙人的方式来转移风险。

12.2.2市场风险防范措施

首先，市场需求对于房地产的销售有很大影响，由于我国当前处于快速城镇化的阶段，对住宅楼的需求较大，所以只要保证项目的质量，做好必要的宣传，可以把销售的风险降到最低，其次，产品定价也是影响项目收益的重要因素，投资者应该做好市场调研工作，结合有关专家的判断，确定合理的产品售价，不但能将住宅全部售出，而且获得较高的单位面积收益。同时时刻关注竞争对手的动向，对于较有竞争力的项目要随时做好应对的准备。同时由于西安市人才引进计划，大量社会人才落户西安，住房为刚需产品，所以本项目市场风险较小。

12.2.3财务风险防范措施

要应对资金方面的问题，一方面项目开发前要确保有足够的资金来满足施工的要求，并且选择合适的融资方式和合理的融资结构使资金成本降到最低，另一方面由于利率的变化对于项目成本和居民的购买力均有较大的影响，所以投资者要随时关注利率的变化，采取必要的措施减少利率变化所产生的不利影响。

12.2.4自身风险对策

加强风险控制，选择一支高素质、多学科的施工队伍，加强工程管理力度，严格控制施工过程，保证工程质量。严格按照工期要求施工，尽量避免工期拖延所带来的损失。

12.3风险分析结论

综上所述，项目开发投资者应该灵活运用风险回避，风险转移，风险控制，风险分散等方法，对于主要的风险如宏观环境风险和资金风险要重点考虑，采取必要的措施防止该风险对项目的不利影响，对于次要风险如区域环境风险和市场风险要严格控制各项风险，并专门补充各项控制措施，对于最次风险如土地风险、工程风险和设计风险的风险等级较低，企业一般可以承担该风险，不必专门增加控制措施。只有有针对性的控制不同风险才能使企业实现利润的最大化。

第十三章 研究结论与建议

13.1结论

经过充分调研，本可行性研究报告得出如下结论：

通过对目前长安区经济发展及房地产市场状况的调查，对未来该区域的发展进行了综合、合理的预测，并进行了客观的投资估算、财务评价，通过对项目的技术经济分析论证，认为本项目规划定位准确，市场销售情况良好，可实现较高的经济效益与社会效益。

项目建设契合西安市长安区城市发展规划，为城市建设起到了积极的带动作用。通过本项目建设实现城市改造，为美化城市做出贡献，能够使项目有着极大的社会美誉度。

项目建设位于长安区中心，地理位置优越，项目建成后将拥有良好的社会效益，随着城市的不断发展和人们生活水平的不断提高，对人性化的设计，健康舒适的环境有了更大的需求，项目有利于提升当地的居住水平，满足大家消费需求。

项目投资自有资金比例较高，资金来源明确充足，建设单位财务状况稳定，根据项目商品房销售计划，项目商品房高层、小高层、洋房、商业7年销售完成，项目回款能力较强，对可能出现的资金、市场等风险具有一定抵抗力。

因此，项目的建设是必要和可行的。

13.2建议

1、建议严格履行项目建设的审批手续，建立严格的安全制度，确保项目如期按质按量竣工。

2、加强资金管理，做到专款专用，严格控制费用支出，实行单设账户管理，实施项目竣工审计。

3、建议建设单位应对项目实施的全过程进行监督管理，协调处理好地质勘察单位、建筑设计单位、工程监理单位、建筑施工单位等相关项目参与方的工作，实现项目进度、投资、质量的三大控制。

4、加大项目的宣传力度，充分利用新城的优势和和各个节日节气开展宣传活动，打响楼盘的知名度。并重视广告的利用，在公交站牌、路牌等地设置广告吸引更多消费者的关注，利用消费者的关注，增加楼盘的知名度。

附件：经济评价附表

总投资估算表

附表1                                                                单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开发直接费 | 215990.56 | 74.45% |  |
| 1 | 土地成本 | 72272.80 | 24.91% |  |
| 2 | 前期工程费 | 13265.91 | 4.57% |  |
| 3 | 建安工程费 | 125104.38 | 43.12% |  |
| 4 | 基础设施费 | 5007.08 | 1.73% |  |
| 5 | 公共设施配套费 | 340.40 | 0.12% |  |
| 二 | 开发间接费 | 74107.01 | 25.55% |  |
| 1 | 管理费用 | 4311.53 | 1.49% | 开发直接费中2~5项之和的3% |
| 2 | 财务费用 | 68358.30 | 23.56% |  |
| 3 | 不可预见费 | 1437.18 | 0.50% | 开发直接费中2~5项之和的1% |
| 三 | 合计 | 290097.57 | 100.00% |  |

借款还本付息表

附表2

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 年初借款累计 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 100000.00 | 107500.00 | 115562.5 | 107393.86 |
| 2 | 本年借款 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | 本年应计利息 | 68358.3 |  |  | 0.0 | 0.0 | 7500.0 | 8062.5 | 8667.2 | 8054.5 |
| 4 | 本年还本付息 | 168358.30 |  |  |  |  |  |  | 16835.8 | 16835.8 |
| 5 | 年末贷款累计 |  |  |  | 0.0 | 100000.0 | 7500.0 | 8062.5 | 8667.19 | 8054.54 |

借款还本付息表

续附表2

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 年初借款累计 |  | 98612.57 | 89172.68 | 79024.80 | 68115.83 | 56388.69 | 43782.01 | 30229.83 | 15661.24 |
| 2 | 本年借款 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本年应计利息 | 68358.3 | 7395.9 | 6688.0 | 5926.9 | 5108.7 | 4229.2 | 3283.7 | 2267.2 | 1174.6 |
| 4 | 本年还本付息 | 168358.30 | 16835.8 | 16835.8 | 16835.8 | 16835.8 | 16835.8 | 16835.8 | 16835.8 | 16835.8 |
| 5 | 年末贷款累计 |  | 7395.94 | 6688.0 | 5926.9 | 5108.7 | 4229.2 | 3283.7 | 2267.2 | 1174.6 |

分年度销售收入预测表

附表3

| 地块 | 序号 | 项目 | 销售面积 （㎡） | 销售均价 （元/㎡） | 内容 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| DK1-2 | 1 | 高层 | 95427.9 | 16302 | 销售比例 |  |  |  |  | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  | 23316.86 | 23316.86 | 31089.15 | 31089.15 | 23377.28 | 23377.28 |
|  | 2 | 商业 | 10971 | 23000 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9% | 9.9% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2493.88 | 2493.88 |
|  | 3 | 车位 | 893 | 200000 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1% | 10.1% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23316.86 | 23316.86 | 31089.15 | 31089.15 | 27671.2 | 27671.16 |
| DK2-4 | 1 | 高层 | 43504.2 | 17804 | 销售比例 |  |  |  |  | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  | 11609.21 | 11609.21 | 15478.94 | 15478.94 | 11639.3 | 11639.29 |
|  | 2 | 小高层 | 25587.36 | 19492 | 销售比例 |  |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  | 12455.56 | 12455.56 | 12455.56 | 12508.2 | 0.00 |
|  | 3 | 洋房 | 22825.49 | 24411 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | 25% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13951.2 | 13953.62 |
|  | 4 | 商业 | 14047.52 | 23000 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9% | 9.9% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3193.2 | 3193.22 |
|  | 5 | 车位 | 1257 | 200000 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1% | 10.1% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2540.0 | 2540.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11609.21 | 24064.77 | 27934.51 | 27934.51 | 43831.9 | 31326.14 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34926.07 | 47381.63 | 59023.65 | 59023.65 | 71503.0 | 58997.30 |

分年度销售收入预测表

续附表3

| 地块 | 序号 | 项目 | 销售面积 （㎡） | 销售均价 （元/㎡） | 内容 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |  |
| DK1-2 | 1 | 高层 | 95427.9 | 16302 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155566.56 |
|  | 2 | 商业 | 10971 | 23000 | 销售比例 | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.9% | 9.9% | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2493.88 | 2500.60 | 25233.30 |
|  | 3 | 车位 | 893 | 200000 | 销售比例 | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.3% | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1660 | 17860.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4293.88 | 4160.60 | 198659.86 |
| DK2-4 | 1 | 高层 | 43504.2 | 17804 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77454.88 |
|  | 2 | 小高层 | 25587.36 | 19492 | 销售比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49874.88 |
|  | 3 | 洋房 | 22825.49 | 24411 | 销售比例 | 25% | 25% |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 13953.62 | 13860.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55719.29 |
|  | 4 | 商业 | 14047.52 | 23000 | 销售比例 | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.9% | 9.9% | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3193.22 | 3201.82 | 32309.28 |
|  | 5 | 车位 | 1257 | 200000 | 销售比例 | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.1% | 100% |
|  |  |  |  |  | 销售收入 | 2540.0 | 2540.0 | 2540.0 | 2540.0 | 2540.0 | 2540.0 | 2540.0 | 2280.0 | 25140.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 19748.26 | 19655.49 | 5794.63 | 5794.63 | 5794.63 | 5794.63 | 5733.22 | 5481.82 | 240498.34 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 24090.10 | 23997.33 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10027.11 | 9642.42 | 439158.20 |

销售回款预测表

附表4

| 地块 | 序号 | 项目 | 内容 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| DK1-2 | 1 | 高层 | 销售收入 |  |  |  |  | 23316.86 | 23316.86 | 31089.15 | 31089.15 | 23377.28 | 23377.28 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  | 13990.12 | 23316.86 | 27980.23 | 31089.15 | 26462.02 | 23377.28 |
|  | 2 | 商业 | 销售收入 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2493.88 | 2493.88 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1496.33 | 2493.88 |
|  | 3 | 车位 | 销售收入 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 | 1800 |
| 销售回款小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13990.12 | 23316.86 | 27980.23 | 31089.15 | 29038.35 | 27671.16 |
| DK2-4 | 1 | 高层 | 销售收入 |  |  |  |  | 11609.21 | 11609.21 | 15478.94 | 15478.94 | 11639.29 | 11639.29 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  | 6965.52 | 11609.21 | 13931.05 | 15478.94 | 13175.15 | 11639.29 |
|  | 2 | 小高层 | 销售收入 |  |  |  |  | 0 | 12455.56 | 12455.56 | 12455.56 | 12508.19 | 0 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  |  | 7473.34 | 12455.56 | 12455.56 | 12487.14 | 5003.28 |
|  | 3 | 洋房 | 销售收入 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13951.18 | 13953.62 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8370.71 | 13952.65 |
|  | 4 | 商业 | 销售收入 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3193.22 | 3193.22 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915.93 | 3193.22 |
|  | 5 | 车位 | 销售收入 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 |
|  |  |  | 销售回款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524 | 2540 |
| 销售回款小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6965.52 | 19082.55 | 26386.61 | 27934.51 | 37472.94 | 36328.44 |
| 销售回款合计 |  |  |  |  |  |  |  | 20955.64 | 42399.40 | 54366.84 | 59023.65 | 66511.29 | 63999.60 |
| 预缴增值税 |  |  |  |  |  |  |  | 576.76 | 1166.96 | 1496.34 | 1624.50 | 1830.59 | 999.87 |
| 预缴税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  | 69.21 | 140.03 | 179.56 | 194.94 | 219.67 | 119.98 |
| 应缴土地增值税 |  |  |  |  |  |  |  | 192.25 | 457.55 | 613.05 | 655.77 | 911.94 | 945.04 |

销售回款预测表

续附表4

| 地块 | 序号 | 项目 | 内容 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  |  |
|  |  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |  |
| DK1-2 | 1 | 高层 | 销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 155566.6 |
|  |  |  | 销售回款 | 9350.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155566.6 |
|  | 2 | 商业 | 销售收入 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2493.88 | 2500.60 |  |  | 25233.3 |
|  |  |  | 销售回款 | 2522.66 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2541.84 | 2513.07 | 2497.91 | 1000.24 | 0.00 | 25233.3 |
|  | 3 | 车位 | 销售收入 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1660 |  |  | 17860 |
|  |  |  | 销售回款 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1716 | 664 | 0 | 17860 |
| 销售回款小计 |  |  |  | 13673.57 | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4341.84 | 4313.07 | 4213.91 | 1664.24 | 0.00 | 198659.9 |
| DK2-4 | 1 | 高层 | 销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 77454.88 |
|  |  |  | 销售回款 | 4655.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77454.88 |
|  | 2 | 小高层 | 销售收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49874.88 |
|  |  |  | 销售回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49874.88 |
|  | 3 | 洋房 | 销售收入 | 13953.62 | 13860.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55719.29 |
|  |  |  | 销售回款 | 13953.62 | 13897.97 | 5544.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55719.29 |
|  | 4 | 商业 | 销售收入 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3193.22 | 3201.82 |  |  | 32309.28 |
|  |  |  | 销售回款 | 3230.07 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3254.63 | 3217.79 | 3198.38 | 1280.73 | 0.00 | 32309.28 |
|  | 5 | 车位 | 销售收入 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2280 |  |  | 25140 |
|  |  |  | 销售回款 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2384 | 912 | 0 | 25140 |
| 销售回款小计 |  |  |  | 24379.41 | 19692.60 | 11338.98 | 5794.63 | 5794.63 | 5794.63 | 5757.79 | 5582.38 | 2192.73 | 0.00 | 240498.3 |
| 销售回款合计 |  |  |  | 38052.98 | 24034.44 | 15680.82 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10070.85 | 9796.29 | 3856.97 | 0.00 | 439158.2 |
| 预缴增值税 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7695.01 |
| 预缴税金及附加 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.40 |
| 应缴土地增值税 |  |  |  | 662.31 | 533.99 | 380.72 | 278.99 | 278.99 | 278.99 | 277.18 | 269.62 | 106.16 | 0.00 | 6842.55 |

销售税金及附加表

附表5

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 实际发生增值税 |  | 25370.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.76 | 1166.96 | 1496.34 | 1624.50 | 1830.59 | 999.87 |
| 1 | 实缴增值税 | 17675.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预缴增值税 | 7695.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.76 | 1166.96 | 1496.34 | 1624.50 | 1830.59 | 999.87 |
|  | 应缴增值税 | 25370.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 销项税额 | 36260.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 进项税额 | 10889.92 | 11.87 | 11.87 | 637.93 | 1070.06 | 1952.81 | 1990.67 | 1684.99 | 1353.95 | 1297.87 | 877.91 |
| 1.2.1 | 建安进项税额 | 10889.92 | 11.87 | 11.87 | 637.93 | 1070.06 | 1952.81 | 1990.67 | 1684.99 | 1353.95 | 1297.87 | 877.91 |
| 1.2.2 | 经营进项税额 | 0.00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际发生税金及附加 |  | 3044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.21 | 140.03 | 179.56 | 194.94 | 219.67 | 119.98 |
| 2 | 实缴税金及附加 | 2121.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预缴税金及附加 | 923.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.21 | 140.03 | 179.56 | 194.94 | 219.67 | 119.98 |
|  | 应缴税金及附加 | 3044.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 城市维护建设税 | 1775.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 教育费附加 | 761.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 地方教育发展费 | 507.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土地增值税 | 6842.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.25 | 457.55 | 613.05 | 655.77 | 911.94 | 945.04 |

销售税金及附加表

续附表5

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 实际发生增值税 |  | 25370.85 | 9926.86 | 1984.50 | 1294.75 | 836.96 | 836.96 | 836.96 | 831.54 | 808.87 | 318.47 | 0.00 |
| 1 | 实缴增值税 | 17675.84 | 9926.86 | 1984.50 | 1294.75 | 836.96 | 836.96 | 836.96 | 831.54 | 808.87 | 318.47 | 0.00 |
|  | 预缴增值税 | 7695.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 应缴增值税 | 25370.85 | 17621.87 | 1984.50 | 1294.75 | 836.96 | 836.96 | 836.96 | 831.54 | 808.87 | 318.47 | 0.00 |
| 1.1 | 销项税额 | 36260.77 | 28511.79 | 1984.50 | 1294.75 | 836.96 | 836.96 | 836.96 | 831.54 | 808.87 | 318.47 | 0.00 |
| 1.2 | 进项税额 | 10889.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | 建安进项税额 | 10889.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | 经营进项税额 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际发生税金及附加 |  | 3044.50 | 1191.22 | 238.14 | 155.37 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 99.78 | 97.06 | 38.22 | 0.00 |
| 2 | 实缴税金及附加 | 2121.10 | 1191.22 | 238.14 | 155.37 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 99.78 | 97.06 | 38.22 | 0.00 |
|  | 预缴税金及附加 | 923.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 应缴税金及附加 | 3044.50 | 2114.62 | 238.14 | 155.37 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 99.78 | 97.06 | 38.22 | 0.00 |
| 2.1 | 城市维护建设税 | 1775.96 | 1233.53 | 138.91 | 90.63 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 58.21 | 56.62 | 22.29 | 0.00 |
| 2.2 | 教育费附加 | 761.13 | 528.66 | 59.53 | 38.84 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 24.95 | 24.27 | 9.55 | 0.00 |
| 2.3 | 地方教育发展费 | 507.42 | 352.44 | 39.69 | 25.89 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.63 | 16.18 | 6.37 | 0.00 |
| 3 | 土地增值税 | 6842.55 | 662.31 | 533.99 | 380.72 | 278.99 | 278.99 | 278.99 | 277.18 | 269.62 | 106.16 | 0.00 |

详细投资计划表（比例）

附表6

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 一 | 开发成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地成本 | 100.00% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前期工程费 | 100.00% | 20% | 70% | 10.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建安工程费 | 100.00% |  |  | 6.02% | 10.03% | 18.30% | 18.47% | 15.48% | 12.25% | 11.80% | 7.65% |
| 4 | 基础设施费 | 100.00% |  |  | 1.02% | 5.35% | 10.54% | 15.45% | 16.22% | 16.85% | 16.23% | 18.34% |
| 5 | 公共设施配套费 | 100.00% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |
| 二 | 开发费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费用 | 100.00% | 3.00% | 5.43% | 6.35% | 6.30% | 5.89% | 6.54% | 4.59% | 9.82% | 12.03% | 10.05% |
| 2 | 财务费用 | 100.00% |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.97% | 11.79% | 12.68% | 11.78% | 10.82% | 9.78% |
| 3 | 不可预见费 | 100.00% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

详细投资计划表（比例）

续附表6

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 一 | 开发成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地成本 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前期工程费 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建安工程费 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础设施费 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 公共设施配套费 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 开发费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理费用 | 100.00% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% |  |
| 2 | 财务费用 | 100.00% | 8.67% | 7.47% | 6.19% | 4.80% | 3.32% | 1.72% |  |  |  |  |
| 3 | 不可预见费 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

详细投资计划表（金额）

附表7

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 一 | 开发成本 | 215990.56 | 2653.18 | 9286.14 | 8908.95 | 85088.64 | 23506.95 | 23965.47 | 20263.41 | 16254.08 | 15574.97 | 10488.78 |
| 1 | 土地成本 | 72272.80 | 0.00 | 0 | 0 | 72272.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 前期工程费 | 13265.91 | 2653.18 | 9286.14 | 1326.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 建安工程费 | 125104.38 | 0.00 | 0.00 | 7531.28 | 12547.97 | 22894.10 | 23106.78 | 19366.16 | 15325.29 | 14762.32 | 9570.48 |
| 4 | 基础设施费 | 5007.08 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 267.88 | 527.75 | 773.59 | 812.15 | 843.69 | 812.65 | 918.30 |
| 5 | 公共设施配套费 | 340.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 开发费用 | 74107.01 | 273.06 | 377.83 | 417.50 | 415.30 | 7897.67 | 8488.19 | 9008.80 | 8621.65 | 8058.34 | 7265.02 |
| 1 | 管理费用 | 4311.53 | 129.35 | 234.12 | 273.78 | 271.59 | 253.95 | 281.97 | 197.90 | 423.39 | 518.68 | 433.35 |
| 2 | 财务费用 | 68358.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 8062.50 | 8667.19 | 8054.54 | 7395.94 | 6687.95 |
| 3 | 不可预见费 | 1437.18 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 |
| 合计 |  | 290097.6 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.4 | 85503.95 | 31404.61 | 32453.66 | 29272.21 | 24875.73 | 23633.30 | 17753.80 |

详细投资计划表（金额）

续附表6

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 一 | 开发成本 | 215990.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 土地成本 | 72272.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 前期工程费 | 13265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 建安工程费 | 125104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 基础设施费 | 5007.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公共设施配套费 | 340.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 开发费用 | 74107.01 | 6070.58 | 5252.40 | 4372.87 | 3427.37 | 2410.95 | 1318.31 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0.00 |
| 1 | 管理费用 | 4311.53 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0.00 |
| 2 | 财务费用 | 68358.30 | 5926.86 | 5108.69 | 4229.15 | 3283.65 | 2267.24 | 1174.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 不可预见费 | 1437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 290097.6 | 6070.58 | 5252.40 | 4372.87 | 3427.37 | 2410.95 | 1318.31 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0.00 |

投资计划与资金筹措表

附表7

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 投资总额 | 290097.57 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 85503.95 | 31404.61 | 32453.66 | 29272.21 | 24875.73 | 23633.30 | 17753.80 |
| 1.1 | 开发成本 | 290097.57 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 85503.95 | 31404.61 | 32453.66 | 29272.21 | 24875.73 | 23633.30 | 17753.80 |
| 2 | 资金筹措 | 290097.57 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 85503.95 | 31404.61 | 32453.66 | 29272.21 | 24875.73 | 23633.30 | 17753.80 |
| 2.1 | 自有资金 | 87029.31 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 55503.95 | 9608.7 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借债资金 | 100000.00 |  |  |  | 30000.00 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 |  |  |
| 2.3 | 销售收入再投入 | 103068.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1795.91 | 12453.66 | 9272.21 | 14875.73 | 23633.30 | 17753.80 |

投资计划与资金筹措表

续附表7

| 序号 | 项目 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 投资总额 | 290097.57 | 6070.58 | 5252.40 | 4372.87 | 3427.37 | 2410.95 | 1318.31 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0 |
| 1.1 | 开发成本 | 290097.57 | 6070.58 | 5252.40 | 4372.87 | 3427.37 | 2410.95 | 1318.31 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0 |
| 2 | 资金筹措 | 290097.57 | 6070.58 | 5252.40 | 4372.87 | 3427.37 | 2410.95 | 1318.31 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0.00 |
| 2.1 | 自有资金 | 87029.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借债资金 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 销售收入再投入 | 103068.26 | 6070.58 | 5252.40 | 4372.87 | 3427.37 | 2410.95 | 1318.31 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 0.00 |

损益表

附表8

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 销售回款 | 439158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20955.64 | 42399.40 | 54366.84 | 59023.65 | 66511.29 | 63999.60 |
| 2 | 开发成本 | 290097.57 | 2926.2 | 9664.0 | 9326.4 | 85503.9 | 31404.6 | 32453.7 | 29272.2 | 24875.7 | 23633.3 | 17753.8 |
| 3 | 销售费用 | 13174.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1047.8 | 1421.4 | 1770.7 | 1770.7 | 2145.1 | 1769.9 |
| 4 | 税金及附加 | 3044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.21 | 140.03 | 179.56 | 194.94 | 219.67 | 119.98 |
| 5 | 土地增值税 | 6842.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.25 | 457.55 | 613.05 | 655.77 | 911.94 | 945.04 |
| 6 | 利润总额 | 139173.58 | -2926.25 | -9663.97 | -9326.45 | -85503.95 | -10710.44 | 9348.16 | 24302.02 | 33297.21 | 41746.37 | 45180.77 |
| 7 | 弥补以前年度亏损 | 118131.05 |  |  |  |  |  | 9348.16 | 24302.02 | 33297.21 | 41746.37 | 9437.29 |
| 8 | 应纳税所得额 | 139173.58 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35743.48 |
| 9 | 所得税 | 34793.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8935.87 |
| 10 | 净利润 | 104380.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26807.61 |
| 11 | 提取法定盈余公积金 | 10438.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2680.76 |
| 12 | 可供分配利润 | 93942.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24126.85 |
| 13 | 息税前利润 | 207531.88 | -2926.25 | -9663.97 | -9326.45 | -85503.95 | -3210.44 | 17410.66 | 32969.21 | 41351.75 | 49142.32 | 51868.72 |
| 14 | 息税折旧摊销前利润 | 207531.88 | -2926.25 | -9663.97 | -9326.45 | -85503.95 | -3210.44 | 17410.66 | 32969.21 | 41351.75 | 49142.32 | 51868.72 |
| 15 | 利息备付率 |  |  |  |  |  |  |  | 3.80 | 5.13 | 6.64 | 7.76 |
| 16 | 偿债备付率 |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 2.46 | 2.92 | 2.55 |

损益表

续附表8

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 销售回款 | 439158.20 | 38052.98 | 24034.44 | 15680.82 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10070.85 | 9796.29 | 3856.97 | 0.00 |
| 2 | 开发成本 | 290097.57 | 6070.6 | 5252.4 | 4372.9 | 3427.4 | 2411.0 | 1318.3 | 143.7 | 143.7 | 143.7 | 0.0 |
| 3 | 销售费用 | 13174.75 | 722.7 | 719.9 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 300.8 | 289.3 |  | 0.0 |
| 4 | 税金及附加 | 3044.50 | 1191.22 | 238.14 | 155.37 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 99.78 | 97.06 | 38.22 | 0.00 |
| 5 | 土地增值税 | 6842.55 | 662.31 | 533.99 | 380.72 | 278.99 | 278.99 | 278.99 | 277.18 | 269.62 | 106.16 | 0.00 |
| 6 | 利润总额 | 139173.58 | 30128.86 | 18009.90 | 10771.86 | 6329.69 | 7346.10 | 8438.74 | 9550.17 | 9285.89 | 3568.88 | 0.00 |
| 7 | 弥补以前年度亏损 | 118131.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 应纳税所得额 | 139173.58 | 30128.86 | 18009.90 | 10771.86 | 6329.69 | 7346.10 | 8438.74 | 9550.17 | 9285.89 | 3568.88 | 0.00 |
| 9 | 所得税 | 34793.39 | 7532.22 | 4502.48 | 2692.97 | 1582.42 | 1836.52 | 2109.69 | 2387.54 | 2321.47 | 892.22 | 0.00 |
| 10 | 净利润 | 104380.18 | 22596.65 | 13507.43 | 8078.90 | 4747.26 | 5509.57 | 6329.06 | 7162.63 | 6964.42 | 2676.66 | 0.00 |
| 11 | 提取法定盈余公积金 | 10438.02 | 2259.66 | 1350.74 | 807.89 | 474.73 | 550.96 | 632.91 | 716.26 | 696.44 | 267.67 | 0 |
| 12 | 可供分配利润 | 93942.17 | 20336.98 | 12156.68 | 7271.01 | 4272.54 | 4958.62 | 5696.15 | 6446.37 | 6267.98 | 2408.99 | 0.00 |
| 13 | 息税前利润 | 207531.88 | 36055.72 | 23118.59 | 15001.01 | 9613.34 | 9613.34 | 9613.34 | 9550.17 | 9285.89 | 3568.88 | 0.00 |
| 14 | 息税折旧摊销前利润 | 207531.88 | 36055.72 | 23118.59 | 15001.01 | 9613.34 | 9613.34 | 9613.34 | 9550.17 | 9285.89 | 3568.88 | 0.00 |
| 15 | 利息备付率 |  | 6.08 | 4.53 | 3.55 | 2.93 | 4.24 | 8.18 |  |  |  |  |
| 16 | 偿债备付率 |  | 1.69 | 1.11 | 0.73 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |  |  |  |  |

全投资现金流量表

附表9

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 现金流入 | 439158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20955.64 | 42399.40 | 54366.84 | 59023.65 | 66511.29 | 63999.60 |
| 1.1 | 销售回款 | 439158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20955.64 | 42399.40 | 54366.84 | 59023.65 | 66511.29 | 63999.60 |
| 2 | 现金流出 | 270171.91 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 85503.95 | 25790.62 | 27577.15 | 24664.68 | 21067.12 | 21344.65 | 14900.66 |
| 2.1 | 建设投资（不含利息） | 221739.27 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 85503.95 | 23904.61 | 24391.16 | 20605.02 | 16821.19 | 16237.36 | 11065.85 |
| 2.2 | 销售费用 | 13174.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1047.78 | 1421.45 | 1770.71 | 1770.71 | 2145.09 | 1769.92 |
| 2.3 | 增值税 | 25370.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.76 | 1166.96 | 1496.34 | 1624.50 | 1830.59 | 999.87 |
| 2.4 | 税金及附加 | 3044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.21 | 140.03 | 179.56 | 194.94 | 219.67 | 119.98 |
| 2.5 | 土地增值税 | 6842.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.25 | 457.55 | 613.05 | 655.77 | 911.94 | 945.04 |
| 3 | 税前净现金流量 | 168986.28 | -2926.25 | -9663.97 | -9326.45 | -85503.95 | -4834.98 | 14822.25 | 29702.17 | 37956.54 | 45166.64 | 49098.93 |
| 5 | 税前累计净现金流量 |  | -2926.25 | -12590.22 | -21916.66 | -107420.61 | -112255.59 | -97433.34 | -67731.18 | -29774.64 | 15392.00 | 64490.93 |
| 5 | 调整所得税 | 79540.73 |  |  |  |  |  | 4352.66 | 8242.30 | 10337.94 | 12285.58 | 12967.18 |
| 6 | 税后净现金流量 | 89445.55 | -2926.25 | -9663.97 | -9326.45 | -85503.95 | -4834.98 | 10469.59 | 21459.86 | 27618.60 | 32881.06 | 36131.75 |
| 7 | 税后累计净现金流量 |  | -2926.25 | -12590.22 | -21916.66 | -107420.61 | -112255.59 | -101786.01 | -80326.14 | -52707.54 | -19826.48 | 16305.27 |

全投资现金流量表

续附表9

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 |
| 1 | 现金流入 | 439158.20 | 38052.98 | 24034.44 | 15680.82 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10070.85 | 9796.29 | 3856.97 |
| 1.1 | 销售回款 | 439158.20 | 38052.98 | 24034.44 | 15680.82 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10070.85 | 9796.29 | 3856.97 |
| 2 | 现金流出 | 270171.91 | 12646.81 | 3620.27 | 2278.64 | 1664.19 | 1664.19 | 1664.19 | 1653.03 | 1608.55 | 606.55 |
| 2.1 | 建设投资（不含利息） | 221739.27 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 | 143.72 |
| 2.2 | 销售费用 | 13174.75 | 722.70 | 719.92 | 304.09 | 304.09 | 304.09 | 304.09 | 300.81 | 289.27 | 0.00 |
| 2.3 | 增值税 | 25370.85 | 9926.86 | 1984.50 | 1294.75 | 836.96 | 836.96 | 836.96 | 831.54 | 808.87 | 318.47 |
| 2.4 | 税金及附加 | 3044.50 | 1191.22 | 238.14 | 155.37 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 99.78 | 97.06 | 38.22 |
| 2.5 | 土地增值税 | 6842.55 | 662.31 | 533.99 | 380.72 | 278.99 | 278.99 | 278.99 | 277.18 | 269.62 | 106.16 |
| 3 | 税前净现金流量 | 168986.28 | 25406.16 | 20414.17 | 13402.17 | 8472.29 | 8472.29 | 8472.29 | 8417.82 | 8187.75 | 3250.41 |
| 5 | 税前累计净现金流量 |  | 89897.10 | 110311.27 | 123713.44 | 132185.73 | 140658.02 | 149130.30 | 157548.12 | 165735.87 | 168986.28 |
| 5 | 调整所得税 | 79540.73 | 9013.93 | 5779.65 | 3750.25 | 2403.33 | 2403.33 | 2403.33 | 2387.54 | 2321.47 | 892.22 |
| 6 | 税后净现金流量 | 89445.55 | 16392.23 | 14634.53 | 9651.92 | 6068.95 | 6068.95 | 6068.95 | 6030.28 | 5866.28 | 2358.19 |
| 7 | 税后累计净现金流量 |  | 32697.50 | 47332.03 | 56983.95 | 63052.90 | 69121.85 | 75190.80 | 81221.08 | 87087.36 | 89445.55 |

资金来源及运用表

附表10

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 资金来源 | 626187.51 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 155503.95 | 30564.34 | 42399.40 | 54366.84 | 59023.65 | 66511.29 | 63999.60 |
| 1.1 | 销售回款 | 439158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20955.64 | 42399.40 | 54366.84 | 59023.65 | 66511.29 | 63999.60 |
| 1.2 | 自有资金 | 87029.31 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 55503.95 | 9608.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 银行贷款 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 资金的运用 | 473323.61 | 2926.25 | 9663.97 | 9326.45 | 85503.95 | 25790.62 | 27577.15 | 41500.51 | 37902.95 | 38180.48 | 40672.36 |
| 2.1 | 建设投资 | #REF! | 2926 | 9664 | 9326 | 85504 | 23905 | 24391 | 20605 | 16821 | 16237 | 11066 |
| 2.2 | 借款还本付息 | 168358.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16836 | 16836 | 16836 | 16836 |
| 2.3 | 销售费用 | 13174.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1421 | 1771 | 1771 | 2145 | 1770 |
| 2.4 | 增值税 | 25370.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 1167 | 1496 | 1625 | 1831 | 1000 |
| 2.5 | 税金及附加 | 3044.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 140 | 180 | 195 | 220 | 120 |
| 2.6 | 土地增值税 | 6842.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 458 | 613 | 656 | 912 | 945 |
| 2.7 | 所得税 | 34793.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8936 |
| 3 | 盈余资金 | 152863.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 4773.72 | 14822.25 | 12866.34 | 21120.71 | 28330.81 | 23327.23 |
| 4 | 累计盈余资金 |  | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 70000.0 | 74773.7 | 89596.0 | 102462.3 | 123583.0 | 151913.8 | 175241.1 |

资金来源及运用表

续附表10

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设经营期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 |
| 1 | 资金来源 | 626187.51 | 38052.98 | 24034.44 | 15680.82 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10070.85 | 9796.29 | 3856.97 |
| 1.1 | 销售回款 | 439158.20 | 38052.98 | 24034.44 | 15680.82 | 10136.47 | 10136.47 | 10136.47 | 10070.85 | 9796.29 | 3856.97 |
| 1.2 | 自有资金 | 87029.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 银行贷款 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 资金的运用 | 473323.61 | 37014.86 | 24958.57 | 21807.44 | 20082.44 | 20336.54 | 20609.70 | 4040.58 | 3930.02 | 1498.77 |
| 2.1 | 建设投资 | 221739.27 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 2.2 | 借款还本付息 | 168358.30 | 16836 | 16836 | 16836 | 16836 | 16836 | 16836 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | 销售费用 | 13174.75 | 723 | 720 | 304 | 304 | 304 | 304 | 301 | 289 | 0 |
| 2.4 | 增值税 | 25370.85 | 9927 | 1984 | 1295 | 837 | 837 | 837 | 832 | 809 | 318 |
| 2.5 | 税金及附加 | 3044.50 | 1191 | 238 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 38 |
| 2.6 | 土地增值税 | 6842.55 | 662 | 534 | 381 | 279 | 279 | 279 | 277 | 270 | 106 |
| 2.7 | 所得税 | 34793.39 | 7532 | 4502 | 2693 | 1582 | 1837 | 2110 | 2388 | 2321 | 892 |
| 3 | 盈余资金 | 152863.90 | 1038.12 | -924.13 | -6126.62 | -9945.97 | -10200.07 | -10473.23 | 6030.28 | 5866.28 | 2358.19 |
| 4 | 累计盈余资金 |  | 176279.2 | 175355.0 | 169228.4 | 159282.5 | 149082.4 | 138609.2 | 144639.4 | 150505.7 | 152863.9 |