涿州市清凉寺西河村棚户区改造

商业计划书

- 项目名称：涿州市西河村城中村改造开发项目。

二，项目简介： 涿州市西河村位于涿州市中心城区冠云路南侧，京广铁路东侧，长空路西侧，规划结义路北侧。距离107国道约2公里，距离高铁涿州东站约5km。距离京港澳高速出口5.6 km、距离大兴国际机场约45公里。 西河村村址占地约421亩。共计510户，户籍总人口约1900人。于2008年9月已获得河北省国有建设用地批复指标386亩，项目开发手续齐全。西河项目地块经涿州市主管部门批准总用地638.4亩，其中可开发用地405亩，市政设施、商业、公园及幼儿园、中小学等占地总约230亩。

依据涿州市政府44文件规定，本项目享受政府优惠政策有：原规定政府收益金45万/亩不再收取、不再配建保障性租赁住房、政府税费原规定计提30%，现减半收取15%, 享受2.5的容积率、市政设施占地1:1补偿，指标有土地主管部门解决、项目30万/亩履约保证金不用缴纳。

开发公司： 涿州市鑫震瀛房地产开发有限公司

计划开发周期：5年。

拆迁计划：  已签约拆迁164户，剩余346户未拆迁户预计6个月全部完成拆迁，保证用地供应。

总占地面积：638.4亩，可开发用地405 亩,

建筑面积：容积率2.5,总建面积67万平米，安置回迁楼10万 乎米、回迁商业2万平米，总可售面积55万平米。

项目计划：预计-期可挂地117亩，可建面积19.48万平米

须安置回迁楼面积约4万平米（可议）可售面积15.4万平米。

二期开发用地约288亩，可建面积47.95万平米，安置回迁

楼面积约6万平米，回迁安置商业2万平米，可售面积约39.95万平米。

一期投入总资金约：102351万元，可销售面积回款：154820万元。

利润分析

土地出让金：280万元/亩，后期返还85%,实际缴纳42 万元/亩，共计约17000万元。

- 总建安费：67万平米（405亩）*3200元/平米（其中包含建安、管网、绿化、小配套设施费用等）=214400万元（总费用）

- 净地供应总费用：121500万元（405亩）

- 总投入合计：352900万元（未含公司运营税费及销售费用）      总面积55万平米，已扣除回迁安置房及商业门脸面积12万平米。本地现行商品房均价：10000-12000元/平米：（按照11000元/平米计算） 预计可售楼款约：60亿元（未算商业及地下部分回款）。

600000万元-352900万元=247100万元（利润）

四、项目现状：

涿州市鑫震瀛房地产开发有限公司开发主体为廊坊京御房地 产开发占股51%,涿州市鑫昊汇元集团房地产开发白限公司占股 49%。涿州市鑫震瀛房地产开发公司2016年正式接手介入此项目， 由于该公司进行经营战略调整无法在继续开发此项目，于2019年 1月21日决定同意转让西河棚户区开发改造项目，（有转让项目说明书），涿州市辖区政府清凉山办事处于2020年7月21 口授权 委托西河村郭玉书记，代理办事处就转让公司和受让公司对西河项目转让开展全面工作，（有授权委托书），最终受让公司和涿州市辖区政府签订正式开发改造合同。

本项目地区开盘后会是涿州规模最大的小区，地理位置优越,道 路四通八达。配套设施最完善，占地90亩的公园，幼儿园、中小学 校，典型的学区房，可打造成中高端小区。后期愿景会如其所愿'……

携手实力企业，打造精品工程，创造和谐社会，筑造幸福家园。