# 临海市建设工程

招 标 文 件

# 备案登记号：临建招备[2023]       号

招标工程：临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块

项目投资合作开发

# 招 标 人：临海市城发工程建设管理有限公司（盖章）

联 系 人：  洪女士     联系电话：  0576-85890167

招标代理机构：浙江中永工程咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：朱崇健

联系人：李女士         联系电话：0576-85318816

招标监管机构：临海市住房和城乡建设局（盖章）

2023年11月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法	20

第四章 合同条款	27

第五章 报价要求	97

第六章  技术要求及材料品牌	98

第七章  投标文件格式	100

第一章 招标公告

详见网上招标公告（临海市公共资源交易中心，http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）。

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：临海市城发工程建设管理有限公司 地址：临海市柏叶西路928号 联系人：洪女士 电话：0576-85890167 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江中永工程咨询有限公司 地址：临海市总部经济商务区京商大厦9楼 联系人：李女士 电话：0576-85318816 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 项目规模、招标范围 | 1、项目内容：本次招标项目为临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发。 2、项目规模、项目背景及实施条件： 2.1项目规模：临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目位于临海市大洋街道，用地面积65348平方米，其中，规划建设用地面积63404㎡，代征道路面积1944㎡；1.0＜容积率≤1.1，具体详见规划条件；项目总建筑面积约100000㎡（其中地上建筑面积约70000㎡，地下建筑面积约30000㎡），建设规模最终以有关部门审批为准（中标人报批前须报招标人备案），因此导致的工程量增减，中标人不得有异议或提出费用补偿。 2.2项目背景及实施条件：招标人已于2023年6月20日通过公开招拍挂以70000万元竞得本项目地块的国有建设用地使用权，土地出让款由招标人负责缴纳（目前已支付35000万元，其余35000万元于2024年6月20日前支付），建设用地使用权归招标人所有，现通过公开招投标确定中标人，由中标人以招标人名义负责投资合作开发本项目（详见招标范围），中标人确保招标人能够在约定期限内收回土地成本加投资收益，其余全部盈余资金归中标人，经营风险由中标人承担。中标人负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入，中标人投资资金须全部为自有资金投入，不能用招标人的土地作保进行融资。 3、本次招标范围为本项目的投资合作开发、销售及运营、设计、建设（含采购、施工）、验收、移交、保修以及其他为完成本项目所需的所有服务。其中： 3.1本项目投资合作开发、销售及运营主要工作内容包括但不限于：招标人已获得本项目土地使用权，中标人负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入，并完成项目的开发、销售及运营。中标人在合同签订后30日内缴纳项目启动资金5000万元至本项目专户，并在规定时间内向招标人提供30000万元资金支付履约担保。 3.2本项目设计主要工作内容包括但不限于：完成本项目建设用地规划条件内项目建设开发至所有可售房产交付完成所需建设内容（含《国有建设用地使用权出让合同》中的红线外所需施工的内容，详见附件）的所有设计。 3.3项目施工、采购主要工作内容包括但不限于本项目建设用地规划条件内项目建设开发至所有可售房产交付完成所需的建筑、安装等所有施工（含《国有建设用地使用权出让合同》中的红线外所需施工的内容，详见附件）。具体工程内容以最后确定的施工图为准。 3.4验收、移交、保修包含但不仅限于工程竣工验收阶段及之后的验收、移交、备案、资料档案馆归档、工程质量保修期内的质量修复和保修服务等。 3.5其他：招标人按现状场地进行交付（投标人应自行踏勘现场），中标人负责场地七通一平（以及场地内青苗处置、垃圾清理、杆线迁移、构筑物拆除等）；办理规划、建设相关的所有审批、报建手续；涉及本项目的自来水、电力、燃气、通讯、广电等建设申请及安装调试事宜由中标人按项目实际进度要求负责办理，涉及费用由中标人自行承担（办理过程中如须招标人协助的，招标人进行协助配合）。本项目的监理由招标人进行招标，涉及费用由中标人承担。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 项目合作期为合同签订至项目建设开发完成，且所有可售房产交付完成为止。根据本项目《国有建设用地使用权出让合同》中约定：建设期须在2024年7月19日之前开工，并在2026年7月19日之前竣工（经相关主管部门确认后最长可延期1年）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过相关部门或单位审查（如需）。 施工：达到国家和浙江省台州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。 安全标化目标：达到“市级”标化工程。 投资合作开发及销售运营：投标人负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入，并完成项目的开发运营。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、项目负责人资格要求、项目设计负责人资格要求、项目施工负责人资格要求 | 1、投标人须同时具备以下资质： （1）投资人（即社会资本方）要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被冻结和接管、破产状态的独立法人。 （2）设计资质：具备工程设计综合资质甲级或具备建筑行业设计资质甲级或具备建筑行业（建筑工程）设计资质甲级。 （3）施工资质：全国范围内建筑工程施工总承包二级及以上资质。 2、项目负责人（项目经理）资格要求：具备工程类、房地产开发类相关专业高级工程师及以上职称【若联合体投标的，项目负责人应为牵头单位正式员工（需提供劳动合同）】。 3、项目设计负责人资格要求：具备一级注册建筑师证书（若联合体投标的，项目设计负责人应注册在联合体中承担设计的设计单位）。 4、项目施工负责人资格要求：具备注册建造师（建筑工程）一级证书（若联合体投标的，项目施工负责人应注册在联合体中承担施工总承包的施工单位）。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 1、本项目接受联合体投标。 2、联合体单位投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人须为投资人（即社会资本方）。 3、联合体成员不得超过3家。 4、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行踏勘现场，投标单位须自行进行踏勘施工现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | 设计：允许分包，分包内容要求：承包人不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。 施工：允许分包，分包内容要求：承包人不得将新建工程主体、关键性工作分包给其他单位。 接受分包的第三人资质要求：如需分包，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
| 1.12 | 偏离 | 允许。偏离幅度要求不增加招标人的责任，不免除投标人的责任。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）红线范围图； 2）规划条件； 3）国有建设用地使用权出让合同； 4）招标人提供的其他材料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由电子投标文件和纸质投标文件两部分组成。 一、电子投标文件仅由商务标、资信标二部分组成。（技术标无需提供电子投标文件，如电子投标文件中有技术标内容作无效标处理） 1、商务标包括： （1） 投标函（参考格式见附件）； （2）投标报价汇总表（参考格式见附件）。 2、资信标包括： （1）联合体协议书（参考格式见附件，如联合体投标的提供）； （2）拟派项目组人员名单（参考格式见附件）； （3）项目负责人、设计负责人、施工负责人简历表（参考格式见附件） （4）临海市建设工程投标人资格自查表（投资人、设计单位、施工单位）（参考格式见附件）； （5）临海市建设工程投标项目负责人、设计负责人、施工负责人资格自查表（参考格式见附件）； （6）临海市建设项目安全生产任职资格承诺书（参考格式见附件）； （7）项目施工负责人在建项目承诺书（参考格式见附件）； （8）其它资料：如投标人作为全资或控股子公司的须提供母公司证明文件（参考格式见附件）或公司主体信用等级为AA及以上评级证书； （9）证书材料： ①设计资质证书（如为联合体投标，则指联合体的设计投标人单位须提供；若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件），投标人所提供的企业资质证书上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home中查询结果为准； ②建筑企业《建筑业企业资质证书》（如为联合体投标，则指联合体的施工投标人单位须提供；若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件），《建筑业企业资质证书》上的有关内容均以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home中查询结果为准； ③如投标人为浙江省省外企业的(如为联合体投标，则联合体的施工投标人单位和设计投标人单位均须提供)，应提供有效期内的省外企业进浙承接业务证书或在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”、“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”已完成备案的证明材料； ④独立投标人或联合体各方的企业营业执照副本（或事业单位法人证书）影印件； ⑤项目负责人须提供高级工程师及以上职称并要求为单位的正式员工（须提供劳动合同）。项目设计负责人需提供一级注册建筑师证书。项目施工负责人需提供建造师注册证书。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子资质证书打印件； ⑥其他资料（按评标方法中的资料要求提供）。评标办法中要求提供的相关资料，未按要求提供的，不作为评分依据。 二、纸质投标文件由技术标组成。 技术标包括： 根据评标办法自行编制。 本项目开始运行电子招投标，电子投标文件须通过中心“电子投标文件制作工具”制作，（电子投标文件制作工具可在临海市公共资源交易中心网站的“会员登陆管理”中下载。 http://ggzyjy.linhai.gov.cn/down/down.htm，技术支持：联系方式18067100830）； 本工程的投标文件商务标部分必须使用投标工具软件（版本号：3.2.1.1）编制，投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 技术支持：联系人：吴琦、陈秦羿、章宏涛 联系电话：15606579820 18857689867 13968512856 通过该软件直接网上上传电子投标文件，并在截标后30分钟内解密，解密失败作无效标处理（若由于网络或停电等原因无法打开全部投标人的电子投标文件时，经交易中心、监管人员认定后项目延期评审）。 电子投标文件按招标文件格式要求需要签字盖章的均加盖电子签章。 资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入下阶段评审。 |
| 3.2.1 | 招标控制价 | - 1、招标人投资收益：本项目以招标人投资收益作为投标报价进行竞争；投标报价时，要求投标人填报的招标人投资收益金额≥9000万元，否则按无效标处理。 - 备注：本项目工程费用和设计费不作为评标办法中商务分评审因素，投标人报价工程费用招标控制价为53500万元，最高限价为 49755万元（招标控制价×93%），设计费最高限价为855万元。报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：50万元。 2、投标保证金缴纳方式：网上银行转账、电汇、汇票或工程保函。 (1) 担保形式：网上银行转账、电汇、汇票。（须为在临海市公共资源交易中心网站注册的本单位银行账户汇出,该账户为企业基本账户） 收款单位：临海市公共资源交易中心 开户银行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行 银行帐号：201000102293922000005 银行地址：临海市浙江省临海市临海大道307号 联系电话：0576—85280673 (2) 担保形式：工程保函 保函形式：须为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 保函递交方式：工程电子保函形式或工程纸质保函形式。 ①用工程电子保函形式：指在临海市工程建设项目投标电子保函系统内的金融机构开具的电子保函；（投标人保证金缴纳采用工程电子保函方式的，应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前，进入临海市公共资源交易中心网站登陆投标人帐号自主选择保函出具机构，并通过电子保函系统获得电子保函。投标电子保函需针对具体项目标段的要求“一标段一保函”， （保费通过企业基本账户支付，投标人在临海市公共资源交易中心注册的银行账户须为企业基本账户。） ②用工程纸质保函形式：保费应一函一付，通过企业基本账户支付(纸质投标保函必须按照招标文件附件中“投标保函”内容执行) 。工程纸质保函（PDF格式）、企业基本账户支付凭证须加盖投标单位电子签章，并在投标截止时间前上传至临海市公共资源交易中心交易系统纸质保函专栏。本工程纸质保函（PDF格式）、企业基本账户支付凭证模糊不清者视为资料不齐全，按无效标处理。 3、若投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交工程投标保证金。 4、投标人投标保证金未满足上述要求的，按无效标处理，不进入资信标评审。 温馨提示：工程保函相关事项及索赔要求根据《关于进一步做好临海市工程建设投标保函工作的通知》【临公管办〔2023〕2号】执行。 注：采用汇票时一般需要三天才能到帐，请各投标人提前汇入。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。 2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。 3、技术标文本必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。 4、技术标为暗标评审，应按以下要求编制，否则以无效标处理： （1）投标文件的技术标中，除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容； （2）技术标文本采用A3幅面，共8份，其中1份为样本，样本封面须有本项目名称和投标人公章，除样本封面外其余7份封面采用白色、无字的封面。 （3）页数（封面、封底、目录除外）不得超过 150 页（以打印页为准，如一张纸单面打印计1页，一张纸双面打印计2页）； （4）建议正文字体为四号宋体，行距1.5倍。 （5）技术标文本电子版：U盘2份，提供完整的文本内容电子版（说明书建议采用WORD格式、设计图纸建议采用CAD格式，其中彩色效果图建议采用JPG格式）。技术标文本电子版中的内容（含文件夹名称）须符合技术标暗标编制要求。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 1、商务标、资信标电子投标文件直接上传 2、技术标：共8份，其中一份为样本；技术标电子文档（以U盘形式提供）2份；多媒体解说文件（以U盘形式提供）2份。 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及装订 | 本项目技术标密封共2个独立密封袋，1、纸质投标文件技术标单独密封成一袋（若内容过多可分多袋密封）；2、U盘单独密封成一袋。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023 年 月 日 10 时 00 分； |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 资信标、商务标：电子投标文件直接上传临海市公共资源交易中心网站。 递交投标文件（技术标）地点：临海市公共资源交易中心 号开标室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人提交《临海市建设工程诚信投标承诺书》（原件）（投标文件格式附件）； 2、投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 投标人法定代表人（出具法定代表人身份证明原件，参考格式见附件）或其委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）（须出具第二代身份证，第一代身份证、临时身份证等均无效）必须参加开标会议。 电子投标文件直接网上上传、上传时间为开标前5天至投标截止时间，并在截标后30分钟内解密；纸质投标文件在投标截止时间前现场提交。 如为联合体投标的，须由联合体的牵头人递交和上传投标文件。 未满足上述条件的投标人的投标文件，招标人将不予签收。 |
| 5.1 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、密封情况检查：由投标人法定代表人（或委托代理人）检查并签字确认； 2、开标顺序：先开资信标，再开技术标，待资信标和技术标评审结果公布后，再开商务标。 资信标和商务标采用电子投标文件评审，技术标采用纸质评审。投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 7.3.1 | 工程履约担保 | 1、工程建设履约担保 担保金额：按中标金额（设计费、工程费用的合计金额）的1%。 保函形式：银行保函或保险机构保证保险保单，为见索即付担保，如不能及时办理工程保函的则采用现金。 提交时间：中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。 退还时间：工程竣工验收合格后退还。 - 2、资金支付履约担保： 担保金额：30000万元人民币。 保函形式：银行保函或保险机构保证保险保单，为见索即付担保，银行级别为国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 提交时间：中标人应在签订合同后30日内向招标人提交资金支付履约担保，未提交资金支付履约担保的，招标人有权解除合同。保函时效为从保函开具之日起至项目主体结构全部结顶之日止（担保时间不少于1年，如1年内项目主体结构未全部结顶的，保函时效须相应延长，如保函需延期的，中标人必须在保函到期1个月前完成续期。）。联合体中标的，由联合体牵头人提交或各方共同提交。如中标人未在合同签订后30日内向招标人提交资金支付履约担保，招标人有权解除合同并没收工程建设履约担保。 退还时间：项目主体结构全部结顶后退还。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人澄清、说明、补正或开、评标活动中需投标人应响应时间的规定 | 时间：投标人（法定代表人或委托代理人）应在接到工作人员电话通知时起30分钟内到达开标现场，予以书面确认或澄清或要求投标人到场响应的其它事宜，否则视为不予回复或确认或响应，评标委员会有权拒绝该投标文件。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作投标人不予回复或确认或响应。 |
| 10.2 | 票据要求 | 本项目要求开具的发票为：增值税专用发票。 |
| 10.3 | 温馨提示 | 1、不管投标人是否中标，招标人都不另行承担投标人印刷、劳务支出、差旅费等各类投标费用。 2、构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人有权全部使用或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案，但在未征得其书面同意时，并不得擅自复印或提供给第三者。 3、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 4、若投标人使用他人的专利、专有技术，费用由投标人自行承担。 5、投标人的投标文件不予退还，其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案）。 6、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标设计内容进行调整，有权采用未中标设计的部分设计内容或理念。 7、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计内容。 8、建议尽早在临海市公共资源交易中心注册并核验通过，避免耽误投标。 |
| 10.4 | 电子招标文件 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人（项目经理）、项目设计负责人、项目施工负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目施工负责人在建项目要求（若原承接项目是EPC项目，担任项目施工负责人岗位的也作为在建）：

项目施工负责人承接项目按照《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》建市规〔2019〕12号第二十条规定及《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时须符合《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》(浙政发〔2021〕5号)第（三）点的要求【即：投标人拟派的工程总承包施工项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任工程总承包施工项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始 时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同 解除之日】。在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目施工负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件扫描件）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件扫描件和竣工（交工）报告原件扫描件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

1.4.2项目负责人（项目经理）、施工负责人、设计负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人、施工负责人、设计负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.3投标人（联合体投标的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程的监理人；

（3）为本工程的代建人；

（4）为本工程的项目管理人；

（5）为本工程提供招标代理服务；

（6）为本工程提供造价咨询服务；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位同为一个法定代表人的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位机构相互控股或参股的；

（9）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位相互任职或工作的；

（10）被责令停业的；

（11）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人、项目设计负责人、项目施工负责人）；

（12）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的（联合体投标的，仅指施工单位）；

（13）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人、项目设计负责人、项目施工负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（14）投标人及相关管理人员（包括项目施工负责人）安全生产任职资格不符合相关规定（联合体投标的，仅指施工单位）。

（15）浙江省省外企业进浙承接业务证书超出有效期或已注销，且未在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”（指设计单位）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”（指施工单位）审核通过对外发布。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不收取招标文件工本费。

1.5.2本项目招标代理费用由中标人向招标代理机构进行支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.9.6招标人提供的基础资料不足的部分，由投标人自行对地形地貌、气候条件、水文条件、地质条件、周边资源条件等组织调查。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

设计：允许分包，分包内容要求：承包人不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。

施工：允许分包，分包内容要求：承包人不得将新建工程主体结构、关键性工作分包给其他单位。

接受分包的第三人资质要求：如需分包，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

1.12 偏离

允许。偏离幅度要求不增加招标人的责任，不免除投标人的责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价要求；

（6）技术要求及材料品牌；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价：投标人应按前附表第3.2.1条和第五章“报价要求”的要求投标。

3.2.2 投标人如在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还（仅指按现金形式提供的）：

（1）未中标人在中标公告发布后可退回；

（2）中标人的投标保证金在签订合同并提供资金支付履约担保后退回。

3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将部分或全部不予退还：

(1) 投标人违反《临海市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《临海市建设工程投标人资格自查表》、《台州市建设工程项目负责人资格自查表》、《台州市建设工程项目设计负责人资格自查表》和《台州市建设工程项目施工负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保）；

(4) 投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

(5) 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议的。

发生上述情况时，招标人有权扣除投标人的部分或全部投标保证金（如出现上述第（3种）情况时招标人没收的全部投标担保不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。若投标人有任何异议，由投标人提出或通过司法途径向招标人提出解决方案。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。如为联合体投标，则由牵头人电子签署或盖章，但联合体协议书须由联合体各方按要求签署或盖章

3.6.3 技术标按招标文件前附表要求进行编制。技术标须采用A3幅面（图表不得再扩展）。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。

3.6.5技术标应用不褪色的材料书写或打印。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）应在投标人须知前附表的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定系统，视为投标文件（资格标、商务标）未送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（技术标），招标人不予受理。

4.2.5投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

4.2.7投标文件递交的其他要求，见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）可以修改或撤回已递交的投标文件。撤回投标文件技术标的，应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）修改或撤回已递交投标文件（技术标）的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人（如为联合体投标，指联合体牵头人）出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件（技术标）的组成部分。修改的投标文件（技术标）应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和本章第4.2.2项规定的地点（开标地点）公开开标，并邀请所有投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人准时参加）。

5.2 开标程序

主持人按开标程序进行开标：详见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《临海市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以公告形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交工程建设履约担保，未提交工程建设履约担保的，不授予合同。工程建设履约担保额度详见投标人须知前附表，工程建设履约担保可以采用工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）或现金形式。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订工程总承包合同。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，

（7）法律法规规定的其他串通投标行为。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）投标函与投标报价汇总表总价报价不一致时，按投标函报价为准；

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致；

（3）投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4各投标单位委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标单位委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.3.5开评标过程中，投标人提交的澄清、说明或补正采用原件扫描形式提交。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标程序和内容

1、熟悉招标文件和评标办法；

2、投标文件的符合性评审；

3、投标文件的资信标评审；

4、投标文件的技术标评审；

5、投标文件的商务标评审；

6、必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

7、根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

8、完成评标报告，推荐中标候选人。

三、评审细则

（一）资格审查

1、评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人和项目施工负责人资质等其他要求进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

2、评标专家在评审环节对投标保证金保函（保单）进行核验，对真实性、合法性、有效性存在问题的保证金保函（保单），按照相应规定、程序进行处置。

（二）资信标评审标准（15分）

| 序号 | 评审项目 | 评审要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 自 2018 年1月1日以来（以投资协议或土地出让合同时间为准），投标人具有单个项目总建筑面积≥5万平方米（面积以建设工程规划许可证为准）的房地产投资或开发业绩的得3分，单个项目总建筑面积≥10万平方米（面积以建设工程规划许可证为准）的房地产投资或开发业绩的得5分，最高得5分。 说明：如投标人为联合体，由联合体中牵头人单位提供。 证明材料：①投资协议或土地出让合同，②建设工程规划许可证，③建设工程施工许可证，④该项目在全国建筑市场监管公共服务平台施工许可信息查询页；⑤若投标人所提供业绩以项目公司形式投资开发的，须同时提供投标人为该项目公司绝对控股股东身份（即股份比例须为67%及以上）证明，否则不得分。 | 5 |
| 2 | 设计奖项 | 自 2018 年1月1日以来（以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准），承担过的住宅工程设计业绩获得过地市级及以上建设行政主管部门或勘察设计协会颁发的设计奖项的，每有一个得2.5分，最高得5分。 说明：如投标人为联合体，由联合体中承担设计任务的单位提供。 证明材料：独立承接或以联合体成员身份承接的均可。提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖投标人公章作为证明材料，否则不得分。同一项目仅计分一次，不重复得分。 | 5 |
| 3 | 工程奖项 | 自2018年1月1日以来（以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准），承接过的住宅工程项目获得过国家级奖项的（指鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程）每有一个得2分，同一项目获得过两个及以上国家级奖项的每有一个得3分，本项最高得5分。 说明：如投标人为联合体，由联合体中承担施工任务的单位提供。 证明材料：独立承接或以联合体成员身份承接的均可。提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖投标人公章作为证明材料，否则不得分。同一项目仅计分一次，不重复得分。 | 5 |

（三）技术标评审（75分）

评标委员会成员针对投标人的技术标的内容进行独立评审。具体评分步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术文件划分类别，同时给出评审意见。

2、投标人的技术标的最终类别按以下方式确定:

（1）若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：

| 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 一类 | 一类 | 四类 | 一类 |

（2）若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：

| 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 二类 |

3、评标委员会成员按技术标评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术标的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

| 序号 | 评审项目 | 评审要点 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投资与资金保障方案 | 说明项目总体资金筹措方案，包括资金来源、资金到位计划、保障措施，资金筹措方案应与投资计划相匹配等。 | 15～14 | 13.9～13 | 12.9～12 | 11.9～11 |
| 二 | 项目开发理念与管理措施 | 投标人根据对本项目的理解，提出各自对此的解读及设想，项目开发目标、服务工作思路，以及各阶段有关质量控制、进度控制、组织与协调、合同管理、风险管理、投资控制、现场管理等管理内容。 | 10～9 | 8.9～8.5 | 8.4～8 | 7.9～7 |
| 三 | 设计质量与进度保障措施 | 设计专业队伍的组建；保证设计质量的制度；进度跟踪和控制；施工阶段的配合及服务 | 10～9 | 8.9～8.5 | 8.4～8 | 7.9～7 |
| 四 | 施工管理措施 | 工程质量保证措施；施工准备阶段质量控制；施工阶段质量控制、质量控制流程和手段；材料、设备的质量控制。项目前期及施工进度计划图；项目进度控制目标；投资目标；投资控制措施；投资控制手段。 | 10～9 | 8.9～8.5 | 8.4～8 | 7.9～7 |
| 五 | 项目营销方案 | 营销策略方案、销售计划、销售价格等方面的计划与措施。 | 10～9 | 8.9～8.5 | 8.4～8 | 7.9～7 |
| 六 | 尾盘处理方案 | 投标人为确保在合同约定时间内完成整个楼盘的销售所采取的尾盘处理方案的可行性、科学性、合理性等。 | 10～9 | 8.9～8.5 | 8.4～8 | 7.9～7 |
| 七 | 项目开发的廉政措施及项目合理化建议 | 项目开发的廉政措施；项目开发的合理化建议。 | 10～9 | 8.9～8.5 | 8.4～8 | 7.9～7 |

注：若某项内容如缺项，该项得分为0分。

（四）商务标入围

根据此时有效投标人家数S并按照以下方法确定：

1.如此时S＞5时，则资信标和技术标合计得分前5名的投标人入围，其余投标人予以淘汰（确定时有并列情形的，由招标人抽签确定）。被淘汰投标人的投标文件作无效标处理，不再进入商务标评审。

2.如此时S≤5时，则所有投标人的投标文件均进入商务标评审。

（五）商务标评审（10分，小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

本项目以招标人投资收益作为投标报价进行竞争并计算商务标得分，得分采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且进入商务标评审阶段中所有有效投标报价中投标价格最高的投标报价（投标报价按招标人投资收益投标报价）为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

商务标得分=（投标报价/评标基准价）×10%×100

（六）评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝资信标得分＋技术标得分＋商务标得分。

（七）中标候选人的确定

评标委员会按最终综合得分确定中标候选人，即最终综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）资信标得分高者；

（2）技术标得分高者；

（3）投标报价高者；

（4）抽签确定。（抽签规则：招标人代表抽签确定）。

# 第四章 合同条款

第一部分

《临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发协议书》

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目

投资合作开发协议书

甲方：

负责人或法定代表人：

住所/联系地址：

乙方：

负责人或法定代表人：

住所/联系地址：

鉴于：

甲、乙双方经友好协商，根据我国《公司法》、《民法典》等法律、法规规定，在公平合理、协商一致基础上订立本协议，供双方共同遵守履行。

# 第一条  定义及释义

本协议中，除非甲、乙双方另有专门约定，下列词语含义如下，签订本协议的任何一方均不得另作解释：

1.1双方：在本协议项下，指甲方和乙方。

1.2一方：在本协议项下，指甲方或者乙方。

1.3中国企业会计准则：指中华人民共和国财政部或者有权机关颁布的在本协议签订时正在执行的企业会计准则、企业会计制度和其他财务会计制度。

1.4中国税法：指全国人民代表大会及其常务委员会或者其他有权机关颁布的、在本协议签订时正在执行的税收和税政方面法律、法规、规章和单行条例等。

1.5如无特别说明，本协议提及的“日”、“天”，均指自然日（即涵盖工作日、周六、周日、中国法定节假日）。

1.6如无特别说明，本协议涉及所有价格、价款及款项，其币种均为人民币。

1.7本协议所述的“以上”、“以下”、“多于”、“少于”、“不高于”、“不超过”、“不得高于”、“不得超过”等用语，均包括本数；对“超过二分之一”、“超过三分之二”、“过半数”、“超出”、“超过”等用语，均不包含本数。

1.8本协议标题仅供条款阅读及参考目的，不应以任何方式影响本协议含义及解释。

1.9本协议凡提及的“条”、“款”或“项”时，除非另有明确表示，均指本协议之“条”、“款”或“项”。

1.10本协议应被理解为由甲、乙双方共同起草，不得以本协议任何条款系由其中某一方起草为由而引起有利于或者不利于任何一方假定或者举证责任。

1.11本协议项下年度或会计/财务年度，是指自然年度，即每年的1月1日至当年的12月31日；本协议项下季度，是指自然季度，即每年的1月1日至当年3月31日为第一季度，以此类推。

# 第二条  项目合作范围

2.1项目合作内容

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目位于临海市大洋街道，用地面积65348平方米，其中，规划建设用地面积63404㎡，代征道路面积1944㎡。1.0＜容积率≤1.1，具体详见规划条件；项目总建筑面积约100000㎡（其中地上建筑面积约70000㎡，地下建筑面积约30000㎡），建设规模最终以有关部门审批为准（乙方报批前须报甲方备案），因此导致的工程量增减，乙方不得有异议或提出费用补偿。

乙方以甲方名义负责本项目的合作开发、建设（含设计、采购、施工）、验收、移交、保修、销售及运营等，包括红线范围内从合同签订至项目建设开发完成并所有可售房产交付完成的所有咨询、评估、设计、施工（含出让条件中的红线外所需施工的内容，详见附件规划条件）、采购、验收、移交、保修等所有内容，并对项目质量、安全、进度、销售等进行监督。

2.2 项目合作期限

项目合作期为合同签订至项目建设开发完成，且所有可售房产交付完成为止。根据本项目《国有建设用地使用权出让合同》中约定：建设期须在2024年7月19日之前开工，并在2026年7月19日之前竣工（经相关主管部门确认后最长可延期1年）。

# 第三条  各方的权利和义务

3.1甲方负责的工作内容

（1）甲方负责依法取得项目土地使用权证，按规定缴纳土地款以及为取得土地须缴纳的契税、印花税及土地使用税；

（2）本项目实行独立核算，甲方负责针对本项目设立银行专户（该专户签订三方资金监管协议），督促乙方按协议约定注入资金；

（3）甲方针对本项目按照相关法规要求设立预售资金监管账户，甲方有权监督账户使用；

（4）甲方有权在房产预售后，在保证项目建设资金的同时优先收回土地出让成本（含税费）及按合同约定的投资收益；

（5）甲方协助乙方办理项目相关建设审批手续及政策处理工作等；

（6）甲方有权监督本项目的经营权不被滥用，负责本项目的监理招标（监理费用由乙方承担）；有权对设计、施工、销售、成本、监理、资金、审计等工作进行监督与管理，相关委托协议的签署由甲乙双方与相关单位签订三方协议，乙方对甲方在本合作协议签订后所签署的所有协议（与本项目有关）的义务履行承担连带责任保证；

（7）待本合作协议签订后，甲方已完成的前期工作相关成果和批复性文件移交给乙方，由乙方继续实施后续相关工作；

（8）在合作期内，甲方有权按法律、法规及合同约定行使监督权利。若在乙方建设运营项目期间出现重大质量事故或较大及以上等级安全事故（按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）所规定的工程质量事故标准），甲方有权接管本项目；

（9）若乙方原因在合作期内发生本协议第十条约定违约情形，甲方有权根据协议约定终止投资合作并有权要求乙方赔偿因其违约造成的损失。

3.2乙方负责的工作内容

（1）乙方享有本项目的投资权、建设权、运营权、收益权，总承包合同中关于投资、建设及运营决策由乙方负责并报甲方备案；乙方对本项目的开发建设均应严格按照地块的《国有建设用地使用权拍卖出让须知》、《国有建设用地使用权出让合同》等文件规定的条款执行；

（2）乙方在协议签订后30日内缴纳项目启动资金5000万元至本项目专户，并在协议签订后30日内向甲方提供30000万元资金支付履约担保，保函时效为从保函开具之日起至项目主体结构全部结顶之日止（担保时间不少于1年，如1年内项目主体结构未全部结顶的，保函时效须相应延长，如保函需延期的，中标人必须在保函到期1个月前完成续期。）；

（3）在项目合作期内，乙方应做好市场调查排摸工作，确保房型等设计符合市场需求，以保障项目后续的整体销售成效；

（4）乙方负责除甲方应承担费用（仅指土地款以及为取得土地须缴纳的契税、印花税及土地使用税）以外的所有资金投入（包括但不限于咨询费、检测费、设计费、工程费用、监理费、大市政配套费、营销费用、管理费、税费等项目开发所产生的一切费用）；乙方须以自有资金投入，保证出资及时足额到位，确保相关资金能够在时效、额度等方面充分满足本项目实施需要；房产预售后，在保证项目建设资金的同时优先支付甲方土地出让成本（含税费）及按合同约定的投资收益；

（5）乙方负责承担本项目建设开发工作，以甲方名义依法依规选择审价、检测等相关单位，确保本项目实施的进度、安全文明施工、质量、功能等方面符合规划条件等相关要求，并满足如下项目工程进度节点要求：①开工（施工许可证取得之日）后4个月内高层主体结构到±0.000；②开工（施工许可证取得之日）后8个月内取得预售许可证并开盘销售；③开工（施工许可证取得之日）后15个月内全部主体结构结顶；④上述节点若遇春节，则顺延1个月；

（6）乙方应按规定办理房产开发所涉及的（包括但不限于）建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关手续；

（7）乙方应在协议签订后60日内组建专业的房地产开发项目管理团队，根据项目进度及时办理预售许可证并组建（或招标确定）销售团队；

（8）乙方严格按照协议约定及时支付工程费用和农民工人员工资等项目所需的所有费用，承担所建工程的维稳、信访责任；

（9）乙方按照相应行业主管部门规定和流程具体办理工程竣工验收，满足国家相关现行工程施工质量验收规范的合格标准；

（10）在建设期内，乙方应配合迎检等工作要求；

（11）乙方应在2029年7月19日之前完成本项目所有房产销售，如未完成的由乙方回购剩余未销售房产，乙方不履行回购义务的，则甲方有权处置（如拍卖）项目房产，处置房产所产生的相关费用及税费由乙方承担，处置所得资金在满足甲方土地款（含税费）及约定的投资收益后扣除手续费等相关费用及税费后返还乙方；

（12）乙方应为本项目办理工程一切保险、第三方责任险及其他应办的各项保险，若因乙方未及时办理保险导致的风险由乙方自行承担；

（13）其他应当由乙方完成的事项。

第四条  项目的投资

4.1项目的投资

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目位于临海市大洋街道，用地面积65348平方米，其中，规划建设用地面积63404㎡，代征道路面积1944㎡。1.0＜容积率≤1.1，具体详见规划条件；项目总建筑面积约100000㎡（其中地上建筑面积约70000㎡，地下建筑面积约30000㎡），建设规模最终以有关部门审批为准（乙方报批前须报甲方备案），因此导致的工程量增减，乙方不得有异议或提出费用补偿。

4.2项目资金要求

4.2.1乙方负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入（须以乙方的自有资金投入），并负责项目的开发运营，乙方在协议签订后30日内缴纳项目启动资金5000万元至本项目专户，并在协议签订后30日内向甲方提供30000万元资金支付履约担保[为见索即付担保，银行保函或保险机构保证保险保单，银行级别为国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。保函时效为从保函开具之日起至项目主体结构全部结顶之日止（担保时间不少于1年，如1年内项目主体结构未全部结顶的，保函时效须相应延长，如保函需延期的，中标人必须在保函到期1个月前完成续期。）]。后续费用根据项目进展同步到位，确保项目的顺利进行。

4.2.2乙方所有资金投入（须以乙方的自有资金投入）用于为本项目的建设开发运营，其投入资金时间节点应满足不同阶段项目建设开发运营的进度要求。

# 第五条  项目用地和项目资产

5.1土地使用权

甲方已通过公开招拍挂，竞得宗地号为331082002200107地块的国有建设用地使用权，该地块位于大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧，土地用地面积 63404平方米，土地用途为城镇住宅用地。

5.2土地使用的限制

乙方违反本协议约定或相关法律文件的要求使用土地给甲方、公共利益或第三人造成损害，乙方应当赔偿因此造成的损失。

5.3项目资产

在项目合作期内，本项目资产包括但不限于涉及的固定资产所有权和处置权归甲方所有，合作期内，乙方确保甲方能够按照本协议第八条约定期限收回土地成本及投资收益。如果未能完成的，则甲方有权接管并处置本项目房地产。甲方根据本协议约定收回土地成本及投资收益后，甲方将本项目可售资产包括但不限于涉及的固定资产所有权和处置权转让给乙方。

# 第六条  项目的建设

6.1前期工作

6.1.1 乙方负责的前期工作包括：

（1）建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、各项专题论证等审批手续；

（2）负责场地七通一平，以及场地内青苗处置、垃圾清理、杆线迁移、构筑物拆除等；

（3）以甲方名义依法依规选择审价、检测等相关单位；

（4）应由乙方承担的其他前期工作。

6.2建设要求

6.2.1 乙方对项目建设全面负责并承担相应责任，应严格按照项目设计文件的要求进行建设，严格遵守相关法律法规的规定以及国家、地方及行业强制性标准的要求，保证项目的正常推进，满足国家规定的质量标准及项目规划条件要求的使用功能，满足安全文明施工的相关要求；

6.2.2 甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。

# 第七条  项目运营

7.1运营起始

项目建设满足预售条件后，由乙方负责项目的销售运营。甲方不参与项目运营决策，拥有财务监督权。竣工交付完后，由乙方依法依规选择的物业公司，负责项目的后续运营工作。

7.2运营内容及要求

乙方负责运营、维护本项目，本项目范围内营收来源包括商品房开发销售，停车位的销售。甲乙双方通过本项目的开发运营收回投资本金及回报。

7.3运营成本

协议签订后，除本项目土地出让成本（含税费）由甲方承担外，因本项目开发、运营、销售等所需的一切费用均由乙方承担。

# 第八条  回报机制

8.1甲方已通过公开招拍挂竞得本地块国有建设用地使用权，乙方负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入（须以乙方的自有资金投入），并负责项目的开发运营。

8.2甲方根据以下节点回收土地出让成本（含税费）及本项目投资收益：

①乙方在开工（施工许可证取得之日）后24个月内支付甲方25000万元；

②乙方在开工（施工许可证取得之日）后36个月内再支付甲方45000万元及本项目土地费用涉及的所有税费；

③乙方在开工（施工许可证取得之日）后42个月内再支付甲方投资收益 （按中标价填入）万元；

达到以上支付节点时如预售资金监管账户中除监管资金外不足以支付甲方相应款项的，乙方承担付款责任。

8.3乙方如在第8.2条约定时间前提前付款的，按照提前付款金额以及年化收益率4.35%扣减应付甲方的投资收益，即：扣减金额=提前付款金额*4.35%*提前时间（年）。

8.4在完成第8.2条费用支付后的全部盈余资金归乙方所有。

# 第九条  风险承担

9.1风险的种类

9.1.1政府需要对项目实行征收或征用。

9.1.2上级法律、行政法规、地方性法规、规章、政策等的立、改、废。

9.1.3不可抗力

9.1.3.1不可抗力的定义

本协议所称的不可抗力，是指协议一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行协议项下义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；不能预见、不能避免并不能克服等的疫情客观情况；符合条件的传染病突然传播以及双方不能合理预见和控制的任何其他情形。

9.1.3.2 不可抗力的分类

（1） 战争、入侵；

（2） 核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落；

（3） 地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括 6.5 级以上的地震、风力 12 级以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)、24 小时连续降雨量达到 120 毫米以上的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

（4） 根据届时最高人民法院的指导意见、司法解释的规定或其他适用法律规定构成不可抗力的“疫情”情形。

9.1.3.3 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力事件由声明受到影响的一方提供其发生的证明材料，另一方对不可抗力事件是否发生作出认定。不可抗力事件确实发生的，双方将共同委托具有相应资质的评估机构对不可抗力事件对协议履行造成的后果进行评估。

9.1.3.4不可抗力事件的处理

（1）声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后 24 小时内，或已经意识到发生不可抗力的时候，尽快以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间以及对受影响方履约本协议下的义务所造成的影响。

（2）受不可抗力事件影响的一方应采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用。双方应协商决定采取合理的措施以减少不可抗力对双方造成的损失。双方应对不可抗力产生的后果共同承担费用，除非本协议另有规定。

（3）如果声明受到不可抗力影响的一方已经按照本款的规定进行了通知，并且符合本协议的规定，则履行本协议项下的义务所需的期限就可进行适当的延长，延长的期限应等同于不可抗力对该义务所造成的影响的期限。

9.2风险分担

因风险造成双方损失的，根据约定由双方各自或共同承担（详见附件项目风险分配表）。

# 第十条  违约和赔偿

10.1 甲方违约行为的认定和责任承担

（1）甲方未按照协议约定提供建设用地，乙方有权要求顺延项目建设开发期限。

（2）项目开发过程中，对于乙方的用印配合请求，甲方应在3个工作日内办理完毕，对于付款义务，甲方应在7个工作日内办理完毕，如由于甲方配合不及时等原因造成的开发进度及建设工期延误，其责任由甲方承担，若对乙方及乙方关联方（施工方、设计方等）造成损失的，甲方应给予赔偿。

（3）甲方违反本协议约定的其他主要义务，乙方有权向甲方发出书面通知要求其履行义务并要求在约定的期限内未予以改正。

（4）因甲方原因造成本项目对政府及其他第三方的责任由甲方承担，由于甲方与其他第三方的纠纷而造成对乙方及乙方关联方（施工方、设计方）的所有损失均由甲方承担。

10.2 乙方违约行为的认定和责任承担

（1）乙方违约行为

①乙方未按合同约定提交资金支付履约担保，或未按协议约定对资金支付履约担保保函时效（如根据协议约定须进行延期的）进行延期的；

②乙方未按协议约定落实各项资金到位的；

③乙方未能按照项目合作期限约定开工、竣工，或未能按照协议第3.2款第（4）条约定进度计划完成各项工作的；

④乙方未按规划条件、《国有建设用地使用权拍卖出让须知》、《国有建设用地使用权出让合同》等进行实施的；

⑤乙方未能按照协议约定对项目进行履行管理导致项目出现重大质量事故或较大及以上等级安全事故的（按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）所规定的工程质量事故标准）；

⑥乙方经认定失去继续履约能力的；

⑦其他未按协议约定应履行职责的行为。

（2）乙方违约责任承担

①乙方未按协议约定提交资金支付履约担保的，甲方有权立即终止本协议，并要求乙方承担赔偿责任；乙方未按协议约定对资金支付履约担保进行延期的，每逾期一天按伍万元计算向甲方支付违约金，乙方未在30日内予以改正的，甲方有权立即终止本协议，并要求乙方承担赔偿责任。违约金从项目专户中支出，若专户中金额不足的，甲方有权从担保中扣除；

②乙方未按协议约定履行本协议付款义务的，每逾期一天按伍万元计算向甲方支付违约金；乙方未在30日内予以改正的，甲方有权立即终止本协议，并要求乙方承担赔偿责任。违约金从项目专户中支出，若专户中金额不足的，甲方有权从担保中扣除；

③乙方工作进度未按协议约定履行的，每逾期一天按伍万元计算向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权立即终止本协议，并要求乙方承担赔偿责任。违约金从项目专户中支出，若专户中金额不足的，甲方有权从担保中扣除；

④乙方违反本协议同约定转让本协议或本协议项下任何权利或义务，或经认定失去继续履约能力的，甲方有权按本协议第十一节约定立即终止本协议；

⑤乙方违反本协议规定的其他主要义务，甲方有权向乙方发出书面通知要求其履行义务，除本协议另有约定外乙方未在30天内予以改正的，每逾期一天按伍万元计算向甲方支付违约金， 违约金从项目专户中支出，若专户中金额不足的，甲方有权从担保中扣除。乙方未在90日内予以改正的，甲方有权按本协议第十一条约定立即终止本协议。

# 第十一条  提前终止及退出机制

11.1 提前终止的事由

有下列情形之一的，本协议可予以提前终止：

（1）发生不可抗力事件，导致本协议不能继续履行或各方不能在发生不可抗力事件后90天内就本合同变更达成一致；

（2）发生法律变更，导致本协议不能继续履行或各方不能就协议的变更达成一致；

（3）乙方未按协议约定落实各项资金到位的并造成工程实质性停工超过3个月的；

（4）乙方未能按照协议约定对项目进行履行管理导致项目出现重大质量事故或较大及以上等级安全事故的（按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）所规定的工程质量事故标准）；

（5）甲方或乙方其中一方严重违约，导致协议目的无法实现或守约方根据协议和法律约定解除（终止）本协议；

（6）甲乙双方协商一致；

（7）项目因社会公共利益需要被依法征收；

（8）法律规定或本协议各方约定的其他事由。

11.2 终止后的处理及赔偿

11.2.1 在合作期内，因非乙方原因导致项目合作终止的，经第三方评估单位对地上地下所有建筑物及构筑物评估后，甲方按第三方评估单位确定的评估价值进行回收，乙方将包括但不限于地上地下建筑物、构筑物、其他地上物、附着物移交甲方，乙方退出；

11.2.2 在合作期内，因乙方原因导致项目合作终止的，项目专户中剩余资金归甲方所有，已建成符合合格标准的房产无偿归甲方所有，不符合合格标准的房产由乙方负责拆除，如乙方不进行拆除的甲方将委托其他单位进行拆除，相关费用由乙方承担，乙方退出。

11.3 退出机制：

在项目合作期内，本项目资产包括但不限于涉及的固定资产所有权和处置权归甲方所有。

2029年7月19日之前如乙方还未完成所有房产销售的，乙方需对剩余未销售房产进行回购，乙方不履行回购义务的，则甲方有权处置（如拍卖）项目房产，处置房产所产生的相关费用及税费由乙方承担，处置所得资金在满足甲方土地款（含税费）及约定的投资收益后扣除手续费等相关费用及税费后返还乙方。

# 第十二条  适用法律及争议解决

12.1适用法律

本协议适用中国法律。

12.2争议解决

12.2.1 协商、调解

因解释或履行本协议过程中产生的任何争议由甲、乙双方通过友好协商或调解的办法予以妥善解决。

12.2.2 争议解决

若协商不成，将通过临海市人民法院诉讼解决。

12.2.3 争议解决期间的继续履行

在争议提交解决期间，各方应继续履行其在本协议项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

12.2.4 继续有效

本节规定的争议解决条款为独立条款，不受合本同整体或其他条款的效力的影响，且在本协议终止后继续有效。

# 第十三条  其它

13.1在本协议履行过程中，若因向政府主管部门报批/备案而需另行签署报批/备案的协议、协议及文件等，甲、乙双方一致确认：

（1）该等报批/备案协议、协议及文件等内容原则上不得违反本协议以及本协议补充协议（如有）的约定及内容。

（2）该等报批/备案的协议、协议及文件等内容如与本协议及本协议补充协议（如有）内容不一致或者未涉及的事项，应以本协议以及本协议补充协议（如有）约定为准。

13.2本协议未尽事宜，由甲、乙双方友好协商并签订书面补充协议进行约定。补充协议作为本协议重要组成部分。

13.3本协议一式捌份，甲、乙双方各持肆份，自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章时生效，具有同等法律效力。

甲方：                                                乙方：

法人代表或授权代表：                                  法人代表或授权代表：

签订地址：【浙江】省【台州】市【临海】市

签订时间：2023年【      】月【    】日

附件1：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于       （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加       （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）       元（¥       ）。

2.担保有效期自本保函出具之日起至本项目主体结构全部结顶之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担保人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月    日

注：该附件仅为参考格式，具体以银行或保险公司的格式为准，但须满足招标文件的要求。

附件2：

项目风险分配表

| 风险分类 |  |  |  | 甲方 | 乙方 | 共同 分担 | 风险界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统风险 | 政治与 法律风险 |  | 政策 | ★ |  |  | 国家或者局部整体层面的产业政策导向，政府需要对项目实行征收或征用，或地方政府根据实际需要调整项目需求的。该风险主要来源于政府，由甲方承担。 |
|  |  |  | 法律法规变更 |  |  | ★ |  |
|  | 经济风险 |  | 税收风险 |  |  | ★ | 税收变更产生的风险也属于法律法规变更风险的范畴，因此由双方共担该风险。由甲方承担为取得土地须缴纳的契税、印花税及土地使用税变更产生的风险，其余税收变更产生的风险由乙方承担。 |
|  |  |  | 汇率波动 利率变动 通货膨胀 |  | ★ |  | 该风险来自市场条件，属于社会资本方的市场行商业为，因此该风险由乙方自行承担。 |
|  | 合作风险 |  | 合同完备性与变更风险 |  |  | ★ | 合同完备性及变更风险属于合同双方共同作用的行为，因此该风险应由双方共同承担。 |
|  |  |  | 组织管理与协调风险 |  | ★ |  | 项目的组织管理与协调由项目公司负责，社会资本方在项目中占主导地位，因此该风险应由乙方承担。 |
|  | 社会、环境风险 |  | 不利地质条件 |  | ★ |  |  |
|  |  |  | 环境保护风险 |  | ★ |  |  |
|  |  |  | 不可抗力 |  |  | ★ |  |
| 土地供应 |  |  |  | ★ |  |  |  |
| 施工阶段风险 |  |  |  |  | ★ |  | 乙方以甲方名义负责本项目的建设（含设计、采购、施工），项目的组织管理与协调由乙方负责，乙方在项目中占主导地位，因此该风险应由乙方承担。包括但不限于勘察设计风险、工程质量、工期延误、工程成本以及安全风险等。 |
| 运营销售风险 |  |  |  |  | ★ |  | 乙方以甲方名义负责本项目的销售及运营，项目的组织管理与协调由乙方负责，乙方在项目中占主导地位，因此该风险应由乙方承担。包括但不限于运营维护风险、市场风险等。 |
| 移交风险 |  | 房屋质量风险 |  |  | ★ |  |  |
|  |  | 移交组织管理不善 |  |  |  |  |  |

第二部分

《临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目工程

总承包合同》

工程总承包合同合同文本采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

合同通用条款采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的通用条款（GF-2020-0216）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人与中标人根据投标文件签订。

第一节 工程总承包合同协议书

发包人：                                       。

投资人：                                       。

设计单位（承包人）：                                     。

施工单位（承包人）：                                     。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，四方就临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目

2.工程地点：临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧

3.工程审批、核准或备案文号：

4.资金来源：自筹

5.工程内容及规模：  临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目位于临海市大洋街道，用地面积65348平方米，其中，规划建设用地面积63404㎡，代征道路面积1944㎡。1.0＜容积率≤1.1，具体详见规划条件；项目总建筑面积约100000㎡（其中地上建筑面积约70000㎡，地下建筑面积约30000㎡），建设规模最终以发包人确定的最终方案和有关部门审批为准，因此导致的工程量增减，投资人、承包人不得有异议或提出费用补偿。

6.工程承包范围：①本项目设计主要工作内容包括但不限于：完成本项目建设用地规划条件内项目建设开发至所有可售房产交付完成所需建设内容（含《国有建设用地使用权出让合同》中的红线外所需施工的内容，详见附件）的所有设计。②项目施工、采购主要工作内容包括但不限于本项目建设用地规划条件内项目建设开发至所有可售房产交付完成所需的建筑、安装等所有施工（含《国有建设用地使用权出让合同》中的红线外所需施工的内容，详见附件）。具体工程内容以最后确定的施工图为准。

- 二、合同工期

项目合作期为合同签订至项目建设开发完成，且所有可售房产交付完成为止。根据本项目《国有建设用地使用权出让合同》中约定：建设期须在2024年7月19日之前开工，并在2026年7月19日之前竣工（经相关主管部门确认后最长可延期1年）。

三、质量标准

1、设计：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过相关部门或单位审查（如需）。

2、施工：达到国家和浙江省台州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

3、运营要求：投资人负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入，并完成项目的开发运营。发包人针对本项目设立银行专户，投资人在合同签订后30日内须缴纳5000万元至专户作为项目启动资金，同时须向发包人提供30000万元资金支付履约担保。投资人对发包人在本合同项下的设计费用和工程费用付款义务承担连带责任。

- 四、签约合同价

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见投标报价汇总表。其中：

（1）设计费为人民币（大写）:         元（小写:        元）；

（2）工程费用为人民币（大写）:               元（小写:        元）；

（3）工程费用结算率为     %，结算率=工程费用投标报价/53500万元，结算率一次性包定。

2．合同价格形式：

- 本合同的签约合同价为本项目的支付上限总价，工程施工图预算及竣工结算时的工程价款超过签约合同价的，则结算价款按签约合同价确定，少于签约合同价的按实结算；但通用合同条件、专用合同条件约定的可调整合同价款的事项，导致工程价款超过签约合同价的按实结算。

3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行帐户。

施工单位账户：

开户行：                       。

帐  号：                       。

- 农民工工资专用账户建立及管理按《关于实行建设务工人员实名制信息化管理与建立农民工工资专业账户的通知》临建规[2017]137号文件规定执行，依据文件规定发包人将当期应付工程进度款的(  )% 拨付到农民工工资专用账户：

开户行：                       。

帐  号：                       。

设计单位账户：

开户行：                       。

帐  号：                       。

- 4．承包人完成本合同项下工程内容应税行为的计税方法为一般计税法，与工程计价时采用的计税方法应一致。承包人收取款项时应向发包人开具增值税专用发票。

- 五、项目负责人（项目经理）

项目负责人（项目经理）：              ；单位：               。

施工项目负责人：              ；单位：               。

项目设计负责人：              ；单位：               。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书及投资合作开发协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）本合同专用条款及专用条款注明的合同附件

（5）招标文件及其附件

（6）询标纪要

（7）本合同通用条款

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）设计文件、资料和图纸

（10）四方约定构成合同组成部分的其它文件

四方在履行合同过程中形成的四方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括四方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.投资人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、创优目标

- 优质工程：本项目发包人不要求创优质工程。

- 安全文明施工：本项目发包人要求达到“市级”标化工程。本费用已包含在合同价款中，费用由承包人综合考虑，结算时不另行计取。

- 九、订立时间

本合同于     年     月     日订立。

- 十、订立地点

本合同在      台州临海       订立。

- 十一、合同生效

本合同经各方法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签章并加盖本单位公章后生效。

- 十二、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，各方各执 叁  份。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

（此页无正文，为《合同协议书》之各方签章页）

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： | 投资人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 设计单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱 | 施工单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |

第二部分  通用合同条件（略）

第三部分  专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：招标文件及其补充文件、投资合作开发协议书、技术标准和要求、施工组织设计、四方在履行合同过程中形成的四方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：承包人须无条件配合投资人开发理念进行施工。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 《国有建设用地使用权出让合同》中的红线外所需施工的范围。

1.1.3.10 永久占地包括： 本项目《国有建设用地使用权出让合同》所包含的土地 。

1.1.3.11 临时占地包括： 本项目施工临时场地由施工单位自行解决，涉及的费用由施工单位自行承担。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。

1.3 法律

合同四方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程)及浙江省有关补充规定、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发【2019】92号)文件执行等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。针对各具体部分存在多个标准、规范的，以最严格或最高要求为准。

如有遗漏，承包人应征得工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知工程师，并提出解决办法，征得工程师的同意后实施。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、投资人、承包人和设计单位商定的方案施工。如发包人、投资人有提供技术要求的，优先使用发包人、投资人提供的技术要求。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书及投资合作开发协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）投标函及其附录；

（5）本合同专用条款及专用条款注明的合同附件；

（6）询标纪要（如有）；

（7）本合同通用条款；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）设计文件、资料和图纸；

（10）四方约定构成合同组成部分的其它文件：四方在履行合同过程中形成的四方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件等。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：发包人按现状场地进行交付，其余资料均由投资人根据项目总体进度提供相应文件包括水文地质资料（如有）、前期设计文件、现场水准标高、测绘资料以及其他相关资料。

1.6.2承包人文件的提供

文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

（1）《发包人要求》中规定的相关文件；

（2）满足工程相关行政审批手续、各项审查评审所必须的，应由承包人负责相关文件；

（3）与工程设计、施工、采购、移交及运行等相关的各类技术图纸、技术资料、各类方案、采购文件以及工程师及发包人、投资人认为有必要提供的其它有关文件，应由承包人提供，提供的时间及数量应满足工程进度以及工程师、发包人、投资人审查、批准、接收的要求；

（4）合同中要求的其他相关文件。

注：文件如需审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函、各类检验检测报告、设备资料以及发包人、投资人、工程师认为有必要在现场保留的各类资料。发包人、投资人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。文件的照管费用由承包人负责。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：              。

发包人的送达地址：  发包人办公室   。

投资人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。

投资人的送达地址：                                。

设计单位指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。

设计单位的送达地址：                                。

施工单位指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。

施工单位的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归发包人所有。

10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属发包人所有。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  按通用条款执行  。

1.11 保密

四方订立的商业保密协议（名称）：  附件7  ，作为本合同附件。

四方订立的技术保密协议（名称）：  附件7  ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：不设最高限额，按实际造成的损失进行赔偿。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：本项目不强制要求采用建筑信息模型技术，若承包人在施工中采用了此项技术，费用由承包人自行承担。若使用了此项技术，最终成果须在竣工验收时同竣工验收相关资料一起无偿移交给发包人。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 发包人按现状场地进行交付，合同签订后进场施工前，投资人向承包人提供现有具备施工条件的施工现场，并提供测绘资料及进场道路的入口坐标位置；如需租用施工场地的，由承包人自行解决。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人按现场现状进行移交，如承包人须办理施工的工作条件，投资人予以协助。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

发包人将本项目的前期工作相关文件（包括红线图、规划条件、出让合同、代建监管协议）提交给投资人，其余所需资料由投资人负责，投资人负责后续与承包人的对接工作。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中如委托投资人办理工程建设项目必须履行的各类审批、质检、安检、验收、核准或备案、施工许可证手续；其中，水土保持方案、环境影响评估、节能评估、社会稳定评估等涉及政府收费的，依据地方行政事业性收费约定由发包人支付（所需资金从项目专户中支付）。城市基础设施配套费、监督费、散装水泥押金、墙改费用、白蚁预防工程费、防雷费、地名费、人防工程易地建设费、国土土地测绘费、规划测绘费、水土保持补偿费由发包人支付（所需资金从项目专户中支付）。除依据地方行政事业性收费约定和以上列明由发包人（投资人）支付的费用外，其余费用均由承包人支付。

对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，承包人负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续时，发包人给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同及投资合作开发协议书约定根据投资人审批向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。

2.5.3 发包人是否提供支付担保：/ 。

2.7 其他义务

发包人、投资人应履行的其他义务：对施工组织设计、专项施工方案、危大工程施工方案提出建议和要求，发包人、投资人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

第3条 发包人、投资人的管理

3.1 发包人代表、投资人项目负责人（项目经理）

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

投资人项目负责人（项目经理）的姓名：                 ；

投资人项目负责人（项目经理）的身份证号：             ；

投资人项目负责人（项目经理）的职务：                 ；

投资人项目负责人（项目经理）的联系电话：             ；

投资人项目负责人（项目经理）的电子邮箱：             ；

投资人项目负责人（项目经理）的通信地址：             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：  /

投资人项目负责人的职责：投资人以发包人名义负责本项目的合作开发、建设（含设计、采购、施工）、验收、移交、保修、销售及运营等，投资人的委派项目负责人，行使投资人委托的权利，履行投资人的义务，但投资人项目负责人无权修改合同。投资人项目负责人依据本合同并在其授权范围内履行其职责。投资人项目负责人根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字。投资人项目负责人的姓名、职务和职责在专用条款约定。投资人决定替换其项目负责人时，经发包人同意后应将新任项目负责人的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。

特别说明：凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款、工期或质量的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经投资人书面同意后，该签证才有效。

3.3 总监理工程师

姓名：                 ；

身份证号：             ；

执业资格：             ；

注册证书号：           ；

联系电话：             ；

电子邮箱：             。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按通用条款执行。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按通用条款执行；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用条款执行。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按通用条款执行。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按通用条款执行。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1）合同签订后14天内，承包人提供满足项目推进的管理机构及人员（须分包后确定设计或施工单位的除外），除投标承诺的项目设计负责人外，设计人员必须设置各相关专业设计人员（确定分包的除外）；施工项目组人员设置必须无条件满足质监、施工许可证办理相关要求，项目组其他人员由承包人自行配置。临时办公用房、生活区、施工大门场地布置图需投资人书面认可。施工单位免费提供发包人、投资人、监理单位施工现场办公室及会议室，室内提供基本办公家具、通讯网络及配套设施（含空调、一体化打印机（落地式、扫描功能、A3A4均可打印）），基本办公家具及设施所有权归施工单位，费用由施工单位自行承担。

（2）每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料、设备的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理审核，审核后报投资人。

（3）设备材料进场时，提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。

（4）完成设计审批后，每月25日前提供当月完成工程量和工程价款表、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，施工单位应按监理工程师或投资人批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若施工单位因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知施工单位采取有效措施赶上进度，施工单位收到通知后的3天内按经监理工程师或投资人批准后进度计划编制一式四份赶工措施报告报送工程师审批，施工单位应承担采取赶工措施所增加的一切费用。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

履约担保的方式、金额及期限:签订工程合同时提供，保函形式为现金或银行保函或保险公司保函，金额为签约合同价的1%。履约担保如采用现金，在所有工程竣工验收且承包人提交退回申请后10天内退还。承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排详见派驻本项目人员一览表

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订后14天内提供，且设计负责人、施工负责人等关键岗位人员须与投标时人员一致。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：接到开始工作通知之日起14天内。

4.4.1.1项目设计负责人

项目设计负责人姓名：                    ；

项目设计负责人职务：                    ；

项目设计负责人联系电话：                ；

项目设计负责人身份证号码：              ；

根据工程需要和投资人要求，在工程施工时，设计人必须指派项目设计负责人或专业设计负责人（根据投资人需要确定）提供现场指导、配合、驻场服务。在工程施工中，对设计文件有疑问的，属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决，属于重大设计问题应在5天内书面解决。对设计图纸与现场不符之处，应在1天内提出解决办法。

在工程的图纸会审、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等环节，项目设计负责人必须参加。

各专业设计负责人在现场时间要求：                        。

承包人无正当理由拒绝更换项目设计负责人的违约责任：                 。

设计负责人职责：

（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。

（2）代表设计单位接受投资人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。

（3）制定本项目设计阶段的工作计划、质量计划、进度计划及总体计划。

（4）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与投资人、施工单位、监理单位的协作与沟通。

（5）监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位。

（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

（7）设计负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因调离本单位或经调查核实确患重大疾病无法胜任工作需要更换，应征得发包人、投资人的同意后方可更换。若投资人要求更换设计人员时，设计单位应推荐合适人选，以满足投资人的要求。

4.4.1.2项目施工负责人

姓  名：                   ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

项目施工负责人每月在现场时间不得少于： 22天，月到岗率未达到天数的，每天扣除工程款进度款2000元，每月结算，在当期工程款支付时扣除。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，项目施工负责人无特殊原因不得离开施工现场。

因承包人擅自更换项目施工负责人的违约约定：项目施工负责人生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形（提供相关部门或单位证明材料）等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位施工负责人的资质、信用等级不低于原项目施工负责人；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除工程款10万元。

承包人无正当理由拒绝更换项目施工负责人的违约责任: 项目施工负责人无法满足项目实际需求或工作能力不足以胜任本岗位的，投资人有权提出更换，承包人须无条件服从，且由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 关键岗位人员到岗达不到22天的，不足天数每人次每天扣除1000元，每月结算，在当期工程款支付时扣除。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，提前15日以书面形式通知投资人，并征得投资人同意后方可更换。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：   按通用条款执行   。

4.5.2 分包的确定

4.5.2.1 设计分包的约定：

①承包人不得将工程总承包项目工程主体部分分包。

②其余设计工作若承包人无相应资质的，允许依法分包，但分包单位须先报投资人审查同意，分包协议须报送投资人备案，承包人应就该部分内容承担连带责任。

4.5.2.2施工分包的约定：

①承包人不得将新建工程总承包项目主体结构工程的施工业务分包给其他单位；

②承包人应将分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确分包工程的完工时间并提交给各专业分包人进行工期安排（须经投资人、监理单位、承包人、分包人等各方共同认可），并按时为分包人提供工作面。承包人应在分包人提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包人技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担。

③承包人自行分包的总承包服务费不计取。

④投资人直接发包的专业工程：投资人直接发包的专业工程范围、工作界面划分及总承包配合费的取费标准，届时由投资人另行确定，纳入承包人（施工单位）统一管理。

4.5.3 分包人资质

①承包人应依法分包给具有相应资质等级的企业，分包单位的选择必须经过投资人书面认可，否则视为承包人违约，其完成的工程投资人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建的责任；

②分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向投资人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人、投资人承担连带责任；

③承包人有义务对分包人的资质、财务状况进行审查。分包人的资质、财务状况、分包协议均须在投资人处备案。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包或四方共同招标工程合同价款支付的约定： 承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付，亦不得以发包人是否支付为由延误支付各类款项。承包人应定期向投资人提交分包工程的支付明细。如因延误支付对工程造成不利影响的，承包人应承担违约责任，承包人应及时支付并自行承担费用消除对项目造成的不利影响。如经投资人核实承包人未及时纠正上述错误行为的，除承包人应承担违约责任外，投资人有权在承包人应得款项中扣留相应款项直接支付给分包人。

承包人应按相关规定设立民工工资专用账户，按相关规定每月及时足额支付民工工资并建立支付台账报发包人、投资人备案 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：须在联合体协议中明确。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 四方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按通用条款执行。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：

（1）每天连续停水12小时以上；

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）；

（3）非因四方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件；

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物，埋藏于地下的未引爆炸弹和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（5）特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等。

承包人为克服不可预见的困难，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由投资人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不可预见的困难发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。

4.9 工程质量管理

4.9.5 质量与检验

（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、投资人、监理单位所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知投资人。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。同时有义务自费修复和更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（6）承包人自检、两方参检、第三方参检、第三方检查的部位、标准及表格形式须满足国家规范要求。

（7）施工现场需要配置的试验场所、试验设备 其他试验条件：按有关规定和监理单位要求执行。

（8）材料、设备和工程的试验和检验的费用：

1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由投资人承担。材料进场检测费由承包人负责，检测相关费用由承包人承担。

2）当投资人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，投资人供应材料设备的，由投资人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由投资人承担检（试）验和试样的费用。

3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由投资人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

4.9.6  隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知投资人及相关单位代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。验收合格，监理人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在投资人限定时间内修改后重新验收，并承担相关费用。

中间验收部位约定如下：按相关法律法规、标准规范规定执行。

第5条 设计

5.1.1 设计义务的一般要求：

（1）如需进行设计变更的，投资人不再另行支付任何变更的设计费用。承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。承包人应事先对本工程的设计要求了解清楚并与相关职能部门（单位）进行充分沟通，以免不必要的反复。因承包人对工程要求不了解或理解错误造成提交设计成果延误，投资人有权向承包人索赔。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向投资人支付赔偿金，赔偿金数额由四方商定。

（2）承包人应严格执行限额设计，如超出限额，投资人有权要求承包人修改设计以降低造价使其低于或等于限额设计额度，由此造成的费用（包括设计费用增加、重新图审费用、其他第三方咨询服务费等）或工期延误由承包人承担。

（3）承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

（4）对投资人提出的合理化建议，承包人必须认真论证，并进行修改设计。

5.1.2 法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。投资人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13条变更与调整的约定执行。

在基准日期之后，因国家施行新的规范、标准等导致承包人的费用变化的，投资人应调整合同价格。

在基准日期之后，因施行新的工程验收标准（包括专业工程，如消防工程验收标准等），导致承包人的费用变化的，投资人可调整合同价格（只针对变更内容）。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人根据《发包人要求》约定的范围和内容完成的设计文件，须报投资人（或工程师）审查；投资人（或工程师）根据《发包人要求》对承包人的设计文件进行符合性审查。

承包人分批次报投资人（或工程师）审查，每次自投资人（或工程师）收到承包人的设计文件起，审查期限不超过28天；审查后，投资人同意承包人文件的，应及时通知承包人；投资人不同意承包人的设计文件，认为不符《发包人要求》约定或有偏离的，在审查期限内以书面形式通知承包人，并说明具体内容和理由，要求承包人修改后重新提交或作局部修改，直至符合《发包人要求》约定和项目实际需求。承包人重新提交设计文件，审查期重新起算。

承包人对投资人的意见按以下方式处理：

（1）投资人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知投资人按照第13条变更与调整中关于投资人指示变更的约定执行，四方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条争议解决的约定执行；

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据投资人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送投资人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和费用增加，由承包人负责。

（3）合同约定的审查期满，投资人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获投资人同意。

投资人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

承包人的设计文件通过了投资人（或工程师）的审查，但工程实施过程中发现的相对《发包人要求》有遗漏部分，承包人应予补充。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：收到承包人文件28日内，安排专项会议审查；审查会议的相关费用：设计审查阶段及其审查会议相关费用已经包含在合同价内，由承包人承担。

承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的设计大纲、设计文件、图纸、清单和造价供投资人审核，对投资人提出的建议、意见无条件给予响应，并按投资人提出的修改意见进行调整，直至投资人满意为止。因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，在3日内向投资人提出补充资料的要求，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给投资人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：施工图纸（包括二次深化图纸）如需通过施工图纸审查机构及专项审查机构审查的，发生的审查费用由投资人承担。

5.2.4施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：份数除应满足相关审查、审批、备案需要外，再向投资人提供10套（不包括承包人自用部分）。同时提供可编辑的文本，（如CAD图纸、WORD文档、EXCEL等）。

5.2.5设计缺陷的自费修复，自费赶上

无论何种原因，造成设计文件在投资人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上，并提交可行性赶工报告报投资人审核。

5.3 培训

培训的时长为  /  天，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：/   。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：详见合同专用条款第10条约定。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人在竣工验收之日起三个月内提交一式5套完整竣工资料（同时提交电子版）。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 一式4份纸质文件及电子版，调试开始前提交，并于工程移交前提交修正版 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

四方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用条款执行。

6.2 材料和工程设备

6.2.1投资人提供的材料和工程设备

投资人提供的材料和工程设备到达施工现场或承包人指定地点，承包人会同工程师共同验收合格后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：满足合同约定及工程需要。

（1）承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购须提前30天向投资人提供书面的计划，经投资人、监理单位审核后方可进场，未经认可安装的设备，投资人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

（2）承包人采购材料设备的约定：

①本工程发包范围内的材料设备由承包人采购的，所有材料设备均应符合国家规定的技术标准，有合格证和质保书且必须是全新的，并按规定需要进场复试的材料须具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到质量目标要求时，承包人不得采购。若承包人所购材料不符合设计或标准要求时，承包人不得使用，投资人、监理单位有权要求承包人停工、返工直至终止合同，由此产生的一切费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。无论投资人及监理单位是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

②承包人采购材料均须选取优等品，在采购前30天向投资人提供样品、有关资料和采购计划，经监理单位、投资人书面确认后，方可采购进场用于施工，进场时须经投资人和监理单位检验。

③需投资人签证品牌、价格的材料，承包人在采购前应首先征得投资人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品，投资人认可后方可用于施工。

④承包人需要使用代用材料时，应经投资人、监理单位书面确认后才能使用。

⑤直接影响工程品质和外观效果的材料、设备（包括但不限于钢筋、钢材、木材、灯具等的品牌），必须经投资人及监理单位书面确认后才能大面积使用，投资人对本项目使用的材料、设备有最终决定权，承包人须无条件同意并积极配合。

⑥本工程所采用的所有建筑材料、设备到货时，应由投资人代表、承包人双方及监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、型号、系列、数量、规格、单价、技术参数、质量等级、生产日期等，按国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料、设备时，一经发现必须无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。如有实际使用材料与原报验材料不一致时，投资人有权视具体的情况处以不低于5万元/次罚款。如因选用材料不符合要求而返工引起工期延误的延误工期责任由承包人承担。

⑦承包人应于每月20日向投资人提交当月使用的材料设备《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、品牌、规格、型号、系列、计量单位、生产日期、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）等。如投资人需要承包人提供采购材料的正式发票复印件，承包人须无条件提供。承包人应负责提供的工程物资运抵现场前5日通知投资人。投资人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后投资人代表、承包人双方人员签署交接清单。各方签署后仅表示可以进行安装施工，但并不免除任何承包人对工程物资存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对投资人造成损失的赔偿责任。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

⑧投资人有权对承包人的进场材料进行随机抽检，如检验不合格，承包人应无条件对相应材料进行退场处理，并自费消除材料不合格对工程造成的影响，同时该抽检费用全由承包人承担。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

投资人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：到场15日前，承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，由承包人承担。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 无 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：满足合同及施工相关规范的要求。如投资人有要求的，承包人须按投资人要求提供样品，样品费用由承包人承担。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： / 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：四方另行约定。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：投资人工程师不能按时进行检查时，应提前向承包人提交书面延期要求，延期时间不得超过24小时。重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留标有验收部位、验收过程及验收人员的相片、影像等资料。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：由承包人另行提供。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：满足合同约定的及国家、地方、行业、设计文件的相关标准。

试验和检验费用的计价原则：包含在合同价中，由承包人承担。

6.5.3  材料、工程设备和工程的试验和检测

（4）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向投资人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向投资人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。

（5）发包人、投资人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。

（6）承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：按通用条款执行。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按通用条款执行。

关于场内交通与场外交通边界的约定：场内交通、场外交通的边界按现状。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：  不提供   。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：由承包人承担 。

7.4 测量放线：工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）由承包人自行解决并对准确性负责

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   /  。施工控制网资料的告知期限：7天内 。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：除发包人、投资人未按合同约定拨付工程款的，拖欠工资所造成的责任均由承包人负责，发包人、投资人有权追究承包人违约责任 。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建[2012]54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及台州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。且对安全生产负总责。

承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。

承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地安全生产管理计划，并制定应对突发事件的紧急预案。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续；同时现场文明施工的标准和要求必须符合台州市文明城市创建的有关规定。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。

（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

（4）文明施工按台州市有关文件执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

7.6.4 事故处理

除通用合同条款约定外：

承包人(包括其分包人)的人员，因承包人原因，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人、投资人和监理单位，承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施，并承担所有赔偿和责任。

因承包人的原因，对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表、投资人项目负责人和监理单位。同时，按政府有关部门的要求处理。并承担所有赔偿和责任。

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：发包人按现状进行移交，任何现有设施的能力不足均由承包人自行根据需要负责补足并自行承担费用。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：现场保安主体责任为承包人，并应与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

①承包人应做好包括施工区、生活区在内的管辖区治安保卫工作。

②承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及台州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JGJ59-2011标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。

1）承包人应对施工安全负责，确保安全。

2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人、投资人有权对此进行监督、检查。

4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：

投资人应整理好本项目前期批复与工程设计、施工有关的批准文件；完成通用合同条件、专用合同条件第2条规定的投资人在发出开始工作通知前应完成的工作。

承包人组织施工项目管理机构和施工人员、施工机械按合同约定时间到位，完成通用合同条件、专用合同条件第4条规定的承包人在开始实际工作前应完成的工作。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： /

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：  按通用合同条件 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：按通用条款执行。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用条款执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

8.4.2 进度计划的具体要求：包括设计、施工（各主要施工节点）及采购进度计划。

关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经工程师审核，投资人审定为准，若由于非投资人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

项目总进度计划在合同签订14天内，承包人向投资人提供四份。

设计进度计划在合同签订14天内，承包人向投资人提供四份；每月25日前提供四份下月设计进度计划。

采购进度计划：工程施工开工后（或设计施工图纸确定后），承包人向投资人提供四份主要材料设备采购计划，包括投资人自行采购材料设备内容（如有）；承包人实施采购15天前向投资人、监理人递交采购内容，包括主要技术指标，具体品牌型号等。凡因材料设备未达标或不到位而影响施工工期，造成投资人损失，则承包人应赔偿投资人相应的损失。如投资人要求先行提供样品的，承包人须在供货前提供样品给投资人确认后方可供货，未经确认擅自供货的，投资人有权要求整改。

施工进度计划：在施工许可证办理完成后一周内提供四份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，投资人有权拒付工程款。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。

投资人批复修订项目进度计划申请报告的期限：月计划7天、周计划2天内完成审核和批准或提出修改意见。

承包人答复投资人提出修订合同计划的期限：7日内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：进度报告提交时间为每月25日前，除通用条款约定内容以外，还须提供当月完成工程量和工程价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。

每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料（设备）的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理单位审核，审核后报投资人。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使总工期延误的（含设计、施工、设备材料供应等），按以下约定执行：

（1）因承包人原因导致设计工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天扣除违约金5000元，施工图设计逾期超过承诺的设计工期的100%时，投资人有权单方面解除合同，并承担因此对投资人造成的全部损失。

（2）因承包人原因使竣工日期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每误期1天赔付额度为50000元；

（3）工期延误违约金累计最高限额不超过履约保证金额度。

因承包人原因不能按照协议书约定的节点要求：    /   。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：             /              。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

四方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）10级及以上（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由投资人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：     /    。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用条款执行  。

竣工试验的操作要求：  按通用条款执行  。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行   。

投资人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：  /   。

10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：

本项目若投资人要求分期验收移交的，对已完成分期移交的工程，承包人应负责对工程现场临近投资人正在使用、运行、或由投资人用于生产的建筑物、构筑、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知投资人须遵守的安全规定和位置范围，以上一切费用均包含在合同报价中。因责任人原因给对方造成的损失和伤害的，由责任人负责。

10.3.2 接受工程时承包人须提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：符合合同约定、国家规范及档案馆存档要求的竣工资料，包括竣工图、竣工技术资料，编制产品说明书、质量保证书以及其他承包人应当向投资人移交的资料等。

承包人需要提交的竣工资料数：提供竣工资料共五套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，其费用包括资料存放至档案馆时产生的备案费用 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后三个月内。

10.3.3 投资人逾期接收工程的违约责任：  /  。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用条款执行。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款执行。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用条款执行。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：工程师的要求执行。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月（防水防渗为5年）；

11.2.1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

11.2.2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

11.2.3．装修工程为  2   年；

11.2.4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

11.2.5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

11.2.6．给排水设施、道路等工程为  2  年；

11.2.7．其他项目保修期限约定如下：四方约定本项目的绿化工程养护期（以交工验收合格之日起算）为一年，竣工验收在交工验收一年后进行，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养护二年。本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

承包人应于缺陷责任期届满后 30 天内向投资人发出缺陷责任期届满通知，投资人应在收到缺陷责任期满通知后 30 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，投资人有权扣除相应金额的维修费用。投资人应在收到缺陷责任期届满通知后 90 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 详见工程质量保修书  。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：  包含   。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：由承包人提供，如承包人届时却有困难无法安排的，发包人、投资人可协助办理，费用由承包人承担。

第13条 变更与调整

13.1  发包人、投资人变更权

13.1 除通用条款约定外，发包人、投资人拥有批准变更的权利，发包人、投资人有可能根据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从，合同价款按合同约定结算。符合本合同约定的工程变更未经过规定的审批程序审批同意的不得实施，否则由承包人承担一切责任。

投资人和承包人双方根据本工程特点，商定的变更范围：

（1）合同签订后，投资人提出的规划方案、建设规模、功能、范围等的重大变更调整；

（2）承包人的设计文件通过了投资人的审查，投资人另提出的一般性工程变更；

（3）投资人提出的超出合同约定的新增工程内容；

（4）非承包人原因，新增加的地下障碍物处理；

（5）投资人批复的现场签证费用；

（6）非承包人原因的其他工程变更。

承包人须对设计施工图的完整性、准确性负责，不得以投资人对施工图的确认免除责任，任何因承包人原因如设计错误、考虑不周以及施工原因等产生的变更均不影响总造价、总工期；未按招标范围和要求进行施工的减少部分在结算时应予以扣除。承包人设计文件的错、缺、漏项及未经投资人同意的超范围设计不属于变更。合同范围内工作内容内承包人对自身的勘测、设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验等存在的缺陷负责，应自行修正、调整和完善，并自行承担其费用，不属于变更。

施工中投资人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准、项目内容的变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过批准的建设规模时，应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照投资人发出的变更通知及有关要求进行变更。涉及的费用按照评审后的施工图为界面，根据合同约定口径进行费用核调。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 14 日内审查完毕并报送投资人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。投资人应在收到工程师报送的合理化建议后 14 日内审批完毕。合理化建议经投资人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 合同约定 执行。投资人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 由投资人享有 。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

（1）经审核的预算造价中有类似工程项目单价的，可以参照经审核的预算造价中类似项目的单价结合结算率确定。

（2）经审核的预算造价中没有类似工程项目单价的，由承包人按合同约定的预算编制方式重新组价提交至投资人审定后确定。

（3）由于预算项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以经审核的预算造价中的原单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整单价。

13.3.3.2 变更估价程序

施工中投资人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或建设规模时，投资人应报有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照投资人发出的变更通知及有关要求进行变更。如因投资人提出的变更导致工程量减少或增加，不给予承包人任何索赔利润的权利。由设计、施工变更等产生的费用，双方存有争议的，承包人应无条件先行施工，如拒不施工而造成投资人损失的，该费用由承包人承担。

承包人提出的变更均须报监理单位、投资人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，投资人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。

因变更引起的价格调整在办理完相关变更手续后计入最近一期的进度款中支付。

13.4 暂估价

1、承包人可以参与投标的暂估价项目范围：  /  。

2、承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  /  。

3、招投标程序及其他约定：  /  。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： 按通用条款执行 。

创优质工程增加费计算方法：  /  。

创标化工地增加费计算方法：  /  。

13.8 市场价格波动引起的调整:

市场价格波动是否调整合同价格的约定：采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整。

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第 2 种方式：采用市场价格信息进行价格调整。

调整金额为可调整人工、材料差价乘对应数量。人工（含机上人工）、材料数量根据分部分项及技术措施项目的工程数量乘对应综合单价所包含的人工、材料用量计算；人工（含机上人工）、材料调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金；人工（含机上人工）、材料差价计算时间均为在合同工期（包括发包人同意顺延的工期）范围内。人工（含机上人工）、材料差价按下列方式计算：

（1）列入调差范围的人工、材料种类：人工（包括机械费中机上人工）、主要材料（特指钢材、镀锌钢管、商品砼、预拌砂浆、砖、砌块、水泥、砂、石、电线、电缆）。其差价计算方法如下：

1）基准价格 A1 的确定：A1=采用投标截止日前28天当月《台州造价》（信息价专栏或期刊正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价。

2）施工期市场价格 A2 的确定：A2＝工程施工期间（指开工报告确定的开工时间与竣工报告确定的竣工时间）前80%月份内的《台州造价》（信息价专栏或期刊正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价算术平均价；如果《台州造价》（信息价专栏或期刊正刊）上没有价格的则按照《浙江造价信息》信息价正刊执行。

（3）材料（人工）差价=A2－A1。

2．未列入调差范围的材料，如其合价（含税材料价）超过 30万元或占签约合同价 2%（指同一材质材料），且在施工期的市场平均价相对基准价格（或招标控制价中对应价格）涨跌幅度超过10%，则超过部分的差价调整。

3．除上述第 1、2 点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价格波动不调整价格。

三、如因承包人原因引起的施工延期期间的上述人工、主要材料价格上涨时（与合同工期价格比较）不予调整；下跌时，按下跌后的价格调整。由承包人原因引起的施工延期期间时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

四、上述调差部分的材料数量以结算的数量（含变更涉及的材料）为准。

五、调整时间：按上述办法计算的材料价差款，可在各时间节点完成，价差额经投资人、监理单位确认后在最近一期进度款中同比例支付（扣回）价差额，具体要求按照本合同第14条“合同价格与支付”约定执行。

第 3 种方式：关于采用其他方式调整合同价款的约定：  /  。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：签约合同价为本项目的支付上限总价。详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。除以下条款约定外，合同支付上限总价不予调整，造成工程竣工结算造价超过签约合同价的，则超出金额不予增加。如果经审核后的工程竣工结算造价未超过签约合同价的，则以审核后的工程竣工结算造价作为工程结算款的支付依据。可调整合同支付上限总价的情况包括：

（1）根据专用合同条件13.8项和《施工图预算编制及竣工结算办法》无价材料、设备、苗木调整办法规定，工程材料（含无价材料）、人工、设备价格波动幅度超过合同约定幅度的部分；

（2）因国家法律法规、政策变化引起的合同价格的变化；

（3）因投资人原因导致的设计变更（根据专用合同条件13.1项规定）引起的合同费用变化；

（4）不可抗力造成的工程费用变化。

在上述情况发生时，合同价调整程序如下：

（1）承包人应在约定的合同价格调整情况发生后（施工当月如有价格调整的，须在次月25日前提供），将调整原因、金额书面提交给监理人，监理人应在28日内审核调整金额，并报投资人确认后作为追加（减）合同价格。并在工程完工后28日内，向监理人提交最终的调整合同价格报告。

（2）当承包人未在约定的时间内（工程完工后28日内）提出调整合同价格报告的，投资人可自行决定是否调整合同价格。如投资人决定不调整合同价格的，投资人应在约定的合同价格调整情况发生后将不调整合同价格的决定书面通知承包人；如投资人决定调整合同价格的，将调整合同价格报告提交给承包人确认。承包人收到报告28日内未确认也未提出异议的，视为已经同意投资人意见。

14.1.2 关于合同价格计算的约定：详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。

14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。

14.2 预付款

预付款除应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

14.2.1 预付款支付

工程费用预付款的金额或比例为：详见附件1 合同价款支付方式

预付款支付期限：详见附件1 合同价款支付方式。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：  /。

预付款担保形式：  /。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请：详见附件1合同价款支付。

进度付款申请单应包括的内容： 按通用合同条件内容提交  。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：按通用条款约定完成审核，进度款审核结果不作为结算审核的依据，投资人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明投资人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

发包人应根据投资人审批完成的进度款支付证书或临时进度款支付证书 7个工作日内完成支付，若因发包人原因未按期支付造成的影响按投资合作开发协议处理，若因投资人未足额到位投资款导致专户资金无法正常支付的，逾期责任由投资人承担，按照全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息支付违约金。工程款存在争议部分待争议解决后开始计息，利息不计复利。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用条款执行。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用条款执行 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（发包人、投资人、承包人等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向投资人或监理单位提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料伍套。超过90天未提交竣工结算资料，经投资人催告后28天，承包人仍不提交竣工结算资料的，投资人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

竣工结算报告及结算资料的要求：

a、承包人应经监理工程师审核后向投资人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料，投资人、工程师在60天内完成对结算资料是否完整、有效、真实进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖承包人公章后方可视为投资人收到竣工结算资料。

b、在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。

c、承包人未按本条款约定的时间向投资人提交完整竣工结算报告和资料的，投资人将不能保证按14.5.2条规定时间内完成审核，并且投资人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

d、结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、施工图预算书、招标文件、合同、补充协议、投标文件、竣工图、工程变更、联系单、签证单、工程量计算书（含电子版）、钢筋翻样（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料、工程索赔、工程进度款收款证明，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。

14.5.2 竣工结算审核

（1）投资人审批竣工付款申请单的期限：投资人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内投资人完成结算审核，并出具结算审核报告；如因承包人原因导致延期的由承包人自行承担延期责任。

（2）由投资人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人、投资人在签发竣工结算证书，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（4）承包人对投资人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条争议解决的约定处理。

（5）承包人编制的工程结算报告，经第三方造价咨询单位审核，结算核减率超过5%时或存在核增时，视为承包人违约，超过5%的部分计取5%和核增金额部分计取5%违约金，并由承包人承担，且发包人有权在工程款支付时直接扣除或由承包人直接支付给结算审核单位。计算公式：违约金=（核减金额-送审金额×5%)×5%+核增金额×5%，核增核减金额不抵消。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函），金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:  /  。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，待质保期满且承包人提出退回申请后退还；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。

关于质量保证金的补充约定：承包人提供质量保证金保函后,发包人付清工程结算价款。工程实际竣工验收合格后，工程质量保修期满后，质量保证金保函自动失效（质量保证金保函期限与工程质量保修书保修期限一致）。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人四方关于最终结清申请的其他约定： 按通用条件执行 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人四方关于最终结清支付的其他约定： 按通用条件执行 。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（4）发包人逾期审核工程竣工结算：   /

（5）其他情况：   /     。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人的机械设备、项目管理机构人员未按投标承诺及时到位；

（2）工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 具体违约情形在整改通知书中明确 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期；承包人原因的工程延误，工期不予顺延，由工期延误后的人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期延误对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当延误工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。

发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

四方约定可由发包人解除合同的其他事由： 出现重大质量事故或较大及以上等级安全事故的（按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）所规定的工程质量事故标准） 。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

四方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1） 战争、入侵；

（2） 核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落；

（3） 地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括 6.5 级以上的地震、风力 12 级以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)、24 小时连续降雨量达到 120 毫米以上的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

（4）根据届时最高人民法院的指导意见、司法解释的规定或其他适用法律规定构成不可抗力的“疫情”情形。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。

第18条 保险

合同四方商定，由承包人负责投保且费用已包含在合同价款中，保险费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。具体保险种类（包括但不仅限于：设计责任险、安责险、建筑/安装/竣工试验阶段工程一切险及第三者责任险、施工人员人身意外伤害保险等）、保险范围、投保金额应符合国家地方相关规定、招标文件要求；保险期限和持续有效的时间自开始工作即日起算至颁发工程移交证书，保险的受益人为发包人。如发生保险赔偿，则发包人优先受偿；如承包人同时亦发生损失且在理赔范围内的，在发包人足额赔付后的余额中补偿，赔偿不足部分由其自行承担。

18.1 设计和工程保险

18.1.1 四方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

18.1.2 四方当事人关于安责险、第三方责任险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，保修的范围外，还应涵盖发包人、投资人的工程师及其他因发包人需要进入施工现场的人员。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：须包含承包人、投资人、工程师、其他专业承包人为项目实施所需的施工设备、材料、工程设备和临时工程。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按通用条款执行。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。（直接诉讼或仲裁）

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： /     。

争议评审小组成员的确定：   /    。

选定争议避免/评审组的期限：  /    。

评审机构：/   。

其他事项的约定：  /  。

争议评审员报酬的承担人：/   。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：  /  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   临海市  人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：合同价款支付

附件2：施工图预算编制及竣工结算办法

附件3：工程质量保修书

附件4：廉政协议书

附件5：施工现场安全生产责任书

附件6：安全生产合同

附件7：保密协议

附件8：发包人要求

附件9：履约担保格式

附件1 ：合同价款支付方式

- 合同价款支付

本工程合同签订后，按本附件的表1、表2约定的支付工程预付款及工程进度款。承包人应在每月25日之前向投资人提交月进度付款报表，经监理人、投资人确认后28个工作日内支付。工程款支付中涉及需承包人提供相关文件或资料的，必须随同进度款资料上报，作为支付工程款的前置条件，所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。每次合同价款支付时应先扣除当期的违约金。

本项目承包人收取工程款（预付款）前应当足额开具增值税发票（发票类型按发包人确定为准）。

各分项费用支付比例如下：

表1 设计费支付比例表

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数×10%，定金 | 设计费的签约合同价 | 合同签订后 |
| 第二阶段付费 | 付费基数×50% | 设计费的签约合同价 | 完成土建施工图并通过图纸审查后 |
| 第三阶段付费 | 付费基数×30% | 设计费的签约合同价 | 完成剩余全部施工图并经甲方认可后 |
| 第四阶段付费 | 付清所有款项 | 设计费的签约合同价 | 工程竣工验收合格（绿化须交工验收合格）并结算审定后 |
| 注： 1、在设计费支付过程中，如部分款项有争议的，先支付无争议款项，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。 2、付款支付时间为在设计费的支付时间为达到节点后的28个工作日内。 3、本项目如分期分阶段进行设计、进行竣工验收的，第二、三阶段设计费按实际情况分期支付设计费。 4、设计费由设计单位向发包人开具发票进行结算。 5、预付款的支付以设计费合同价为计算基数，如有超付或者支付额度不足的，在后续付款时扣回或补足。 6、施工图设计如须审查的，须在审查通过后支付相应阶段款项。如无需审查的，在提供相应成果文件且经投资人确认后支付。 7、实际被设计部分的项目按投资人最终确定实施的项目为准。 |  |  |  |

表2工程费用进度款支付比例表

| 序号 | 费用名称 | 合同价款 | 预付款 | 工程费用支付比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程施工期间 | 竣工验收合格（其中绿化须交工验收合格） | 结算审定 |
| 1 | 工程费用 |  | 按年度投资计划的10%（含安全文明施工费） | 按每月完成实际工程量的75%支付（不含预付款） | 付至实际已完工程量的90%（含预付款） | 承包人提供质量保证金保函后,付至竣工结算的100%（含预付款）。 |
| 注： - 在工程费用支付过程中，如部分工程款有争议的，先支付无争议部分工程款，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。 - 人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第13.8款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款； - 工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款，在工程结算时一次性调整和结清。 - 建设过程中工程款的支付时间为达到节点后的28个工作日内。 - 投资人每月确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。 - 投资人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明投资人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。 - 工程费用由施工单位向发包人开具发票进行结算。 - 本项目如分期分阶段进行竣工验收，按实际情况分期结算工程款。 - 因承包人设计图纸未能深化至施工图预算编制深度，导致进度款支付延期的，责任由承包人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

附件2 ：

施工图预算编制及竣工结算办法

1、施工图预算编制办法：

（1）本项目工程费用结算率按签约合同结算率一次性包定。

（2）承包人完成施工图深化设计并经审查合格后或经投资人同意后，由承包人编制施工图预算，交由投资人委托有资质的中介机构审核。工程费用施工图预算编制的计算方式（按招标控制价编制方法）、计价依据如下：

1）工程费用施工图预算编制依照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定编制（预算编制时如有最新规定或补充规定，按最新规定执行），取费取中值。

涉及下列情况的，按下述方式确定：

①小品、绿化、景观优先套用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版），无相应定额再借套其他专业相应定额；

②给排水优先套《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版），无相应定额再套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版），再无相应定额再借套其他专业相应定额；

③市政工程（含道路、排水、综合管线等）优先套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版），无相应定额再借套其他专业相应定额；

④安装工程（含水、电、暖通、消防、等）优先套用《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版），无相应定额再借套其他专业相应定额；

⑤涉及路面开挖、挖填土优先套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版），无相应定额再借套其他专业相应定额；

⑥铺装工程按规定套用定额。

2）预算价的人工费价格（包括机上人工）按照《台州造价》（期刊正刊）计取。机械费按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）有关规定计取。汽油、柴油、电单价同上述人工费与下列第3）款材料价格计取办法。

3）预算价的材料价格按照以下对应顺序和方法计取：

a.按《台州造价》（期刊正刊）所对应的台州市区（工程所在地）信息价计取；

b.无《台州造价》（期刊正刊）的材料，可参考《浙江造价信息》正刊信息价计取；

注：以上涉及《台州造价》价格信息网（期刊正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价的，以合同签订时间当期信息价为准。

c.以上价格均无的，投资人组织询价小组确定价格。

注：以上涉及《台州造价》价格信息网（信息价专栏或期刊正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价的，按投标截止日前28天当月《台州造价》价格信息网（信息价专栏或期刊正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价为准（以前者为准）。

- 施工组织措施项目费（包括安全文明施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费，不包括提前竣工增加费）、企业管理费、利润费率按相应费率范围规定的中值计取（按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定）；规费（五险一金）按上述相关定额和计价依据规定计取。税金按财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定执行。有明确最新规定的，按最新规定执行。

5）以下条款内容，在施工图预算编制时应结合考虑：

①商品砼运距按7公里内包干，商品砂浆运距按15公里内包干,不因实际运距差异而调整。

②弃土、泥浆、建筑垃圾如需外运，应按工程所在地政府相关部门相关规定要求处理（如运至指定地点集中处理、消纳等），以上计价按照定额计价，土方运距按15公里包干。入场堆放消纳费用不计取。相关部门规定须提交外运保证金的，保证金由承包人支付。承包人须按规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由承包人自行承担。承包人须提交相关资料、配合投资人完成水土保持方案的编制及监测资料的编制及水土保持最終验收资料的闭合等相关工作。

③因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

④凡没明确规定允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它费用：如人行道临时占用费及押金、干扰费、环保费、办理噪音排放许可证、建筑垃圾处置许可证、已完工程及设备保护费全部由承包人承担，不管实际情况如何，该项费用由承包人承担不再另行计取。

⑤自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用，包含在合同价内，预算编制时不再计算，工程结算时不再另行计取。

⑥本项目施工时若借用其他道路的，被借用道路的养护、管理和修复费用由承包人自行解决，预算编制时不再计算，结算时不再另行计取。

⑦设计责任险、安责险、建筑工程一切险和第三者责任险由承包人购买，费用由承包人在投标时综合考虑，不再另外结算。

⑧本项目涉及集镇区、居民区等区域，承包人应自行综合考虑施工干扰，非发包人、投资人原因导致的各类公民财产受损、其他纠纷、安全责任、损失、纠纷索赔，由承包人承担全部责任和费用、以及工期损失和其他后果。

⑨承包人处理好同工程所在地周边单位、集体、组织、个体的关系，由此发生的检测、协调、鉴定、修复、赔偿、诉讼等费用，全部由承包人负责，不再另行计取。如果出现扯皮现象，发包人有权根据单方面确认的费用从工程款中直接代扣、代付相应费用。

⑩因施工过程造成原建筑物、构筑物（含其它附着物及设备）、管线等的损坏、渗漏或影响使用，导致相关的民事纠纷、修复或损失赔偿，全部由承包人承担。

4、施工图预算如发现直接费编制错误、定额子目套用错误、工程量清单项目漏项，按实调整。设计变更和工程联系单而引起的增减工程量部分结算办法：按本合同专用条款中的约定结算。

竣工结算办法

1、结算价为以下第2条和第3条费用的合计（本工程的结算价=工程费用的最终结算价款+设计费的最终结算价款）。除以下情况外，均不调整以下第2条所包含的各项费用上限、合同上限总价。可调整合同上限总价的情况包括：

（1）根据专用合同条件13.8项和《施工图预算编制及竣工结算办法》无价材料、设备、苗木调整办法规定，工程材料（含无价材料）、人工、设备价格波动幅度超过合同约定幅度的部分；

（2）因国家法律法规、政策变化引起的合同价格的变化；

（3）因投资人原因导致的设计变更（根据专用合同条件13.1项规定）引起的合同费用变化；

（4）不可抗力造成的工程费用变化。

2、各项费用的确定，约定如下：

（1）本工程设计费根据中标价一次性包定，结算时不作调整。

（2）工程费用的确定：

本工程工程费用结算价的计算方式、计价依据同工程费用预算编制一致（因预算编制错误，招标文件规定可调整的，按调整后的计算方式、计价依据计算），并结合结算率方式结算，工程量按本合同相关条款约定按实结算，除专用合同条款约定价格可以调整的外，其他均不得调整。

（3）除专用合同条款第14.1.1条规定中可调整上限总价外，造成工程竣工结算造价超过签约合同价的，则超出金额不予增加。如果经审核后的工程竣工结算造价未超过签约合同价的，则以审核后的工程竣工结算造价作为工程结算款的支付依据。

3、如四方对结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照专用合同条款第20条争议解决约定处理。

附件3 ：

工程质量保修书

发包人：                                      。

投资人：                                      。

施工单位（承包人）：                                    。

设计单位（承包人）：                                    。

发包人、投资人、和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及四方约定的其他项目。具体保修的内容，四方约定如下： 承包范围内的所有工程及设备。承包人采购的设备按对应设备规定的保修责任履行，建筑安装工程按以下规定履行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等工程为  2  年；

7．其他项目保修期限：四方约定本项目的绿化工程养护期（以交工验收合格之日起算）为一年，竣工验收在交工验收一年后进行，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养护一年。本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月（防水防渗为5年），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人（投资人）组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、四方约定的其他工程质量保修事项： ①工程质量保修期间，发包人或投资人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切费用和责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用由发包人或投资人确定为准，保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、投资人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、争议

发包人、投资人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： | 投资人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 设计单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱 | 施工单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |

附件4：

廉政协议书

发包人：                                      。

投资人：                                      。

施工单位（承包人）：                                    。

设计单位（承包人）：                                    。

为规范企业经营活动，维护各方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便各方共同遵守。

第一条  各方的责任

1.1  严格遵守国家有关法律、法规。

1.2  严格执行发、承包各方签订的                    工程总承包合同。

1.3  任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

1.4  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报(四方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。

第二条  发包人、投资人的责任

2.1  应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.2  在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

2.2.1不得向承包人及承包人工作人员索要或接受承包人以及承包人工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2.2 不得在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难承包人；

2.2.3 不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用；

2.2.4 不得要求或接受承包人或承包人工作人员为发包人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

2.2.5 不得参加承包人或承包人工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

2.2.6 不得向承包人或承包人工作人员要求为发包人工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  投资人、承包人的责任

3.1  应与发包人、投资人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

3.2  不得在与发包人、投资人的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害发包人企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

3.2.1 不得以任何理由或方式向发包人、投资人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

3.2.2 不得以任何理由或方式为发包人、投资人及其工作人员报销应由发包人、投资人及其工作人员支付的费用；

3.2.3 不得为发包人、投资人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；

3.2.4 不得以任何理由宴请发包人、投资人单位及其工作人员；以任何理由安排发包人、投资人单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

3.2.5 不得为发包人、投资人工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

第四条  违约责任

4.1  承包人或工作人员违反本协议第一条或第三条的，承包人应赔偿发包人违约金共计人民币伍万元整，发包人有权据此解除施工合同，同时发包人将永久性地取消承包人与发包人再次合作的资格，构成犯罪的，发包人将向司法机关报案，追究承包人及承包人相关人员刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第五条  本协议作为 （项目名称）合同附件，与合同具有同等法律效力。

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： | 投资人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 设计单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱 | 施工单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |

附件5：

施工现场安全生产责任书

发包人：                                      。

投资人：                                      。

施工单位（承包人）：                                    。

设计单位（承包人）：                                    。

为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全生产责任书。要求联合体单位中（施工单位）与监理单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。

本责任书具体要求如下：

一、要认真贯彻““安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》执行，明确联合体单位中（施工单位）主要负责人为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。

二、投资人、承包人必须做到以下安全生产管理工作：

1、承包人负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。

2、承包人负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗。

3、承包人必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工。

4、承包人负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。

5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。

6、承包人在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；

7、承包人在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。

8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。

9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。

10、施工现场扬尘治理和文明施工必须符合“台州市文明工地创建标准”的相关要求。

11、承包人必须服从监理单位提出的整改要求。

三、监理单位应当做到以下安全生产监督管理工作：

1、工程监理单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告承包人，责令其整改。

2、监理单位在工程开工前，须根据本项目的特点，做好危险源辨识与风险评估（承包人执行），针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监理细则，在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告发包人，承包人拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门汇报。

3、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督承包人做好安全管理工作，对施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。

四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。该责任书从签署之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。

四、责任书份数：本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执叁份，监理单位执壹份。

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： | 投资人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 设计单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱 | 施工单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |

附件6：

安全生产合同

发包人：                                      。

投资人：                                      。

施工单位（承包人）：                                    。

设计单位（承包人）：                                    。

为在                              （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         、投资人             与承包人                           (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、发包人、投资人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方或乙方的承包人单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人、投资人或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同，作为                    工程总承包合同附件，由各方法定代表人或其委托代理人签署和加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： | 投资人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 设计单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱 | 施工单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |

## 附件7：

## 保密协议

发包人：                                      。

投资人：                                      。

施工单位（承包人）：                                    。

设计单位（承包人）：                                    。

根据发包人、投资人与承包人(以下简称“乙方”)签定的《合同》，鉴于乙方在本工程设计期间、建设期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：

1、各均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

2、乙方应将合同的所有细节包括设计过程由发包人或投资人提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到发包人、投资人或监理单位的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由发包人或投资人所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

3、在本合同项下，由发包人或投资人提供给乙方的所有文件均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经发包人或投资人的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。

4、所有工程相关照片的版权归发包人或投资人所有，没有发包人或投资人批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知发包人或投资人。

5、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

6、在《合同》项下，由发包人或投资人提供的所有图纸、文件和软件的著作权归发包人或投资人或虽属于第三方但发包人或投资人承诺保证权利不受侵犯。

7、乙方在发包人或投资人建设期间，未经发包人或投资人允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方设计人员进入工程现场，以窃取发包人或投资人的商业机密。

8、工程竣工后乙方仍对其在甲方建设期间接触、知悉的属于发包人或投资人或者虽属于第三方但发包人或投资人承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

9、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至发包人或投资人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。

由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

10、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

11、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向发包人或投资人支付违约金合同额的10%；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与发包人或投资人的合同关系。

12、乙方的违约行为给发包人或投资人造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从合同款中扣除。

13、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。各方同意，选择发包人所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为四方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响发包人或投资人请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

14、本协议自各方签字或盖章后生效。

15、本协议与所签定《合同》为同一主体，为《合同》不可分割的组成部分。

16、四方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： | 投资人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 设计单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱 | 施工单位：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 邮政编码： 电子邮箱： |

附件8：

发包人要求

1、建设规模

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目位于临海市大洋街道，用地面积65348平方米，其中，规划建设用地面积63404㎡，代征道路面积1944㎡；1.0＜容积率≤1.1，具体详见规划条件；项目总建筑面积约100000㎡（其中地上建筑面积约70000㎡，地下建筑面积约30000㎡），建设规模最终以有关部门审批为准（中标人报批前须报招标人备案），因此导致的工程量增减，中标人不得有异议或提出费用补偿。

2、建设标准

2.1、设计依据

（1）《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019；

（2）《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021；

（3）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（4）《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）；

（5）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（6）浙江省《公共建筑节能设计标准》（DB33/1038-2007）；

（7）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

（8）《城市工程管线综合规划规范》 GB50289-2016；

（9）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

（10）《室外给水设计标准》 GB50013-2018；

（11）《室外排水设计标准》 GB50014-2021；

（12）《城市绿地设计规范》GB50420—2007（2016年版）；

（13）《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016）；

（14）《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）；

（15）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

（16）《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》T/CECS125-2020；

（17）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084—2017）；

（18）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

（19）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（20）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

（21）《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015；

（22）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；

（23）《建筑照明设计规范》GB50034-2013；

（24）《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008；

（25）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

（26）《等电位联结安装》15D502；

（27）《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503；

（28）《道路和街路照明灯具的安全要求》GB 7000.5-2016；

（29）甲方提供的本工程用地及红线坐标图；

（30）国家及省市现行的有关规范、标准。

2.2、相关规划：详见公告附件。

2.3、建设施工目标

（1）按照地方建筑工程施工的各项管理规定执行，加强施工组织和现场安全文明施工管理；

（2）对工程施工进行综合考虑及优化组合，按合同施工工期约定，并力争提前完成；

3、功能要求

3.1、设计使用年限：50年

4、检验要求

4.1、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验。

4.2、各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。

4.3、当专业验收规范对工程总的验收项目未作出相应规定时，应由建设单位、投资人组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。

4.4、工程施工质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。

5、试运行要求

5.1、工程施工完成后，需进行调试和试运行的项目，需合理安排试运行程序和周期，并与施工及辅助配套设施试运行相协调。

5.2、试运行前，应确保以按设计文化及相关标准完成系统施工安装、配套系统和辅助系统的施工安装及调试工作，并达到竣工验收标准。

5.3、试运行由发包人及试运行相关单位负责。总承包项目经理负责按试运行方案开展试运行指导和服务工作。

5.4、试运行单位进行适当的检查和功能性试验，保证每一单项设备都满足要求，并能安全地进入下一阶段实验。

5.5、运行单位进行运行试验，保证工程或设备满足其合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行。

5.6、某项试验未能通过的，应无条件予以改正。

6、设计成果要求

6.1、施工图须达到报审报批要求，并符合《建筑工程设计文件编制深度规定》要求（2016）。

6.2、须保证向发包人、投资人提供的经济技术指标的准确性。

6.3、基础和结构设计须进行技术经济优化比较并通过发包人、投资人评审。

6.4、设备选型应满足运营管理单位要求并提出专业优化意见供发包人参考。

6.5、施工图设计中应包括所有节点设计和特殊结构设计，涉及专项设计内容承包人应负责总协调并配合完成所有设计内容。

6.6、提交的各类图纸及资料必须同时提供可供编辑的电子版本（含CAD版本）。

6.7、发包人、投资人如因项目需要提出分期出图时，承包人需配合提前出具部分图纸。

6.8、发包人、投资人如因项目需要出图日期提前时，承包人需配合提前出具符合要求的图纸。

6.9、承包人提供的电子文件应与图纸统一分类编号，便于查找、核对。

7、其他要求

7.1、承包人完成施工图设计阶段性成果并提交成果后，应提交发包人、投资人对施工图进行确认，发包人、投资人提出的施工图修改意见，在满足国家、地方规范和地方通用做法前提下承包人应进行修改和完善。

7.2、施工图纸出现的错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷的，承包人应对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。

附件9：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于       （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加       （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）       元（¥       ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第13条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月    日

注：该附件仅为参考格式，具体以银行或保险公司的格式为准，但须满足招标文件的要求。

第五章 报价要求

一、招标人已通过公开招拍挂竞得本项目地块的国有建设用地使用权，土地出让款由招标人负责缴纳，建设用地使用权归招标人所有，招标人按现状场地进行交付（投标人应自行踏勘现场），中标人负责场地七通一平（以及场地内青苗处置、垃圾清理、杆线迁移、构筑物拆除等）以及后续投资合作开发、设计、建设（含采购、施工）、验收、移交、保修、销售、运营等服务（详见招标范围）。投标人负责除项目土地出让成含税费本（）以外的所有资金投入，并完成项目的开发、销售及运营。投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款中的招标内容和范围以及在规定的工期内完工的全部，投标报价应是招标文件所确定的招标工程的全部工作内容的投标价格中体现。

二、招标控制价详见投标人须知前附表。

三、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。各投标人踏勘工地现场的费用由各投标人自行承担，招标人不组织现场踏勘。

第六章  技术要求及材料品牌

1．技术规范及标准

1.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.2技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

2．材料质量要求

2.1 材料选择

（1）本章节“主要设备材料备选品牌一览表”中有列备选品牌的材料，承包人应优先采用一览表中的品牌、生产厂家的产品，若因特殊原因须采用其他品牌、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品（如一览表中无材料品牌的，而实际施工发生的，施工单位提供三个及以上材料品牌，由投资人选择）并经投资人签证认可，否则由此引起的后果由承包人承担。主要材料采用品牌、生产厂家如果有主营厂与次营厂之分，应采用主营厂产品。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

2.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

2.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、发包人、监理人、全过程跟踪审计单位确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利。

2.4质量要求

（1）达到所符的设计效果图的景观效果。

（2）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（3）在验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（4）中标投标人须对因投标设备材料使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（5）质保期内，如因修理设备材料或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天，则设备材料质保期重新计算；

（6）质保期内，招标人无须自行付费，中标投标人负责修理和替换任何由于设备材料自身的质量问题造成的损坏及故障；

（7）质保期内，中标投标人须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意；

（8）质保期内，如遇招标人软件设备材料升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

（9）中标投标人在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是设备材料制造商原产的或是经招标人认可的；

（10）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件；

（11）质保期结束前，须由中标投标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标投标人负责修理，在修理之后，中标投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（12）中标投标人或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非投标人事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

2.5售后服务要求

（1）中标投标人在接到招标人的报修电话后应在1小时内作出响应，维护人员应在6小时内到达现场，一般故障修复时限应在5小时内完毕。

（2）24小时内不能修复的，中标投标人应提供相应的备用设备材料。

（3）中标投标人在24小时内未到达现场的，招标人可以有权从其它的投标人中得到服务，由于故障所造成的全部损失由中标投标人承担。

3．工程管理的要求

3.1 本工程发包范围内的工程项目，未经投资人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

3.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

4．材料品牌

4.1 本工程发包范围内的工程，其材料品牌在施工前由投资人确定，承包人对此予以认可。

# 第七章  投标文件格式

附件一、投标函

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

投 标 函

临海市城发工程建设管理有限公司（招标人名称）：

我方已全面阅读和研究了临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发的招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发 的全部内容进行投标。最终报价为招标人投资收益为人民币（大写）：        元，￥：       元（保留整数），设计费及工程费用合计人民币（大写）：          元，￥：        元（保留整数），工期响应招标文件的要求。

设计：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过相关部门或单位审查（如需）。

施工：达到国家和浙江省台州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

投资合作开发及销售运营：我方负责除项目土地出让成本以外的所有资金投入，并完成项目的开发运营。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我方承诺按建设单位及图纸审查机构的意见，对设计图纸进行修改完善。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：        年    月   日

附件二、投标总报价汇总表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 投标限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 招标人投资收益 | 最低投标限价90000000元 |  |  |
| 二 | 设计费 | 最高投标限价8550000元 |  |  |
| 三 | 工程费用 | 最高投标限价497550000元 |  |  |

注：

1、投标报价保留整数，小数点后第一位四舍五入。单位元。

2、投标人投标报不得超过最高投标限价或低于最低投标限价，否则作无效标处理。

3、投标人在本次投标报价中必须按照表格要求进行报价，否则作无效标处理。表格中已经填写的内容不得更改，否则作无效标处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：        年    月   日

附件三、联合体协议书

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加目临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

联合体牵头人         （牵头人名称）承担         工作，联合体成员        （成员名称）承担         工作，联合体成员         （成员名称）承担             工作。

6、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

8、本协议书一式 4 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                   （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

成员二名称：                   （盖章）（如无成员二，成员二可不盖章、签字）

法定代表人：                   （签字或盖章）

成员三名称：                   （盖章）（如无成员三，成员三可不盖章、签字）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年      月      日

附件四、派驻本项目人员一览表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

派驻本项目人员一览表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 联系 电话 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |  |
| 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件五、项目负责人（项目经理）简历表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

项目负责人（项目经理）简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：       年   月   日

附件六、项目设计负责人简历表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：       年   月   日

附件七、项目施工负责人简历表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

项目施工负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：       年   月   日

附件八、临海市建设工程投标人资格自查表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

临海市建设工程投标人资格自查表（投资人）

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的项目管理人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否为本工程提供造价咨询服务 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位同为一个法定代表人 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位机构相互控股或参股 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位相互任职或工作 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被责令停业 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（13） | 否 |  |

我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司记不良行为记录一次，投标保证金部分或全部不予退还；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司记黑名单一次，投标保证金部分或全部不予退还的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件九、临海市建设工程投标人资格自查表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

临海市建设工程投标人资格自查表（施工单位）

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的项目管理人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否为本工程提供造价咨询服务 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位同为一个法定代表人 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位机构相互控股或参股 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位相互任职或工作 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被责令停业 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 1.4.3（12） | 否 |  |
| 14 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（13） | 否 |  |
| 15 | 投标人及相关管理人员安全生产任职资格符合相关规定 | 1.4.3（14） | 是 |  |
| 16 | 是否存在浙江省省外企业进浙承接业务证书超出有效期或已注销，且未在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”审核通过对外发布。 | 1.4.3（15） | 否 |  |

我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司记不良行为记录一次，投标保证金部分或全部不予退还；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司记黑名单一次，投标保证金部分或全部不予退还的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件十、临海市建设工程投标人资格自查表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

临海市建设工程投标人资格自查表（设计单位）

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的项目管理人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否为本工程提供造价咨询服务 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位同为一个法定代表人 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位机构相互控股或参股 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构或项目管理人或造价咨询服务单位相互任职或工作 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被责令停业 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（13） | 否 |  |
| 14 | 是否存在浙江省省外企业进浙承接业务证书超出有效期或已注销，且未在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”审核通过对外发布。 | 1.4.3（15） | 否 |  |

我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司记不良行为记录一次，投标保证金部分或全部不予退还；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司记黑名单一次，投标保证金部分或全部不予退还的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件十一、临海市建设工程投标项目负责人、设计负责人、施工负责人资格自查表

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

临海市建设工程投标项目负责人（项目经理）、项目设计负责人、项目施工负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人资格是否符合 | 1.4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 项目负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形[仅指项目负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响] | 1.4.2 | 是 |  |
| 3 | 项目负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 4 | 项目负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（13） | 否 |  |

我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司和项目负责人记不良行为记录一次，投标保证金部分或全部不予退还；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司和项目负责人记黑名单一次，投标保证金部分或全部不予退还的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件十二、临海市建设工程安全生产任职资格承诺书

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

临海市建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司或联合体成员安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目施工负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月   日

附件十三：项目负责人及项目施工负责人在建项目承诺书

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

项目施工负责人在建项目承诺书

我方在此郑重承诺：

我方参加 临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发 （招标工程名称）的项目施工负责人在建项目情况符合招标文件第二章“投标须知”第1.4.1（3）款规定。

我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受被没收投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件十四：母公司证明文件

证明

兹证明                 （投标人）为             （母公司）      （全资或控股）子公司，子公司基本情况如下：

注册资本：

统一社会信用代码：

注册日期：

注册地：

法定代表人：

子公司参加 临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发 （招标工程名称）的投标，我方已知晓其所应承担的责任与义务。

特此证明。

母公司（盖章）：

日期：    年   月   日

注：如投标人作为全资或控股子公司的须提供母公司出具的此证明文件，或提供公司主体信用等级AA及以上评级证书；

附件十五、临海市建设工程诚信投标承诺书

临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发

临海市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体各方）的投标资格已按照《临海市建设工程投标项目负责人、设计负责人、施工负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

# 附件十六、法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加临海市城发工程建设管理有限公司（招标人）的临海市大洋街道秀野路北侧、国庆村模具城东侧地块项目投资合作开发（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

# 附件十七：法定代表人身份证明

# 法定代表人身份证明

# （参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月       日

经营期限：

姓名：       性别：        年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：            系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

# 投标人（盖单位公章）

年    月   日

# 附件十八、停工证明

停工证明

（原建设单位）： 我公司承接的贵单位____________（原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过 天。特申请同意我公司项目负责人__________承接其他项目。 特此报告。 承包人（盖章）： ___年___月___日

原建设单位意见： 原建设单位（盖章）： ___年___月___日

行政主管部门证明： 自___年___月___日开始停工，至今已超过 天。情况属实。 行政主管部门（盖章）： ___年___月___日

注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。

# 附件十九、未验收证明

# 未验收证明

(原建设单位）： 我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过 天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________承接其他项目。 特此报告。 承包人（盖章）： ___年___月___日

原建设单位意见： 原建设单位（盖章）： ___年___月___日

行政主管部门证明： 承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过 天。情况属实。 行政主管部门（盖章）： ___年___月___日

注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用

# 附件二十、投标保函

# 投标保函

| 保险单号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投保人 (投标人) | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 付款行 |  | 付款账号 |  |
| 被担保人 (招标人) | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 地址 |  | 联系电话 |  |
| 担保项目 | 名称 |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |
| 担保责任 |  | 投标担保/投标履约/投标保证 |  |  |
| 担保金额(人民币) |  | (大写) (小写) |  |  |
| 保费金额(人民币) |  | (大写) (小写) |  |  |
| 担保期限(日历天) |  | (共计365日历天) |  |  |
| 争议处理 |  | 诉讼 |  |  |
| 特别约定 |  | 1、担保生效时间与投标截止时间一致，因投标时间延期，保险期限 自动延期 2、承担本项目招标文件规定的投标人违约因承担的经济赔偿，并在 收到招标人索赔通知后七个工作日内进行赔付 3、投标截止时间前，可进行退保 |  |  |
| 售后服务 | 担保人 (电子印章) |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 服务电话 |  |  |  |
|  | 保单查询地址 |  |  |  |