西安春和云境项目情况介绍

一、项目基本情况

1、项目位于西安浐灞生态区，为冯家滩城改项目二期用地，占地36.98亩，计容建面约11万方，已于2023年8月15日成立新公司陕西金誉宏港实业有限公司摘牌，土地款18410万元，楼板价仅1678元/㎡，已支付土地款9205万元，待支付土地款约9205万元。

2、项目按照四代住宅设计，规划住宅89198.9平米，酒店17026平米，配套3499平米。 4#楼已完成正负零，1#楼土方开挖，支护桩开始施工，售楼部样板间的硬装施工完成，因后续土地款未缴纳主动暂停施工，总包等工程欠款约2300万元。

二、项目股东投入

项目公司股东共投入资金10105万元，包括股东及关联方借款9905万元，实缴资本金200万元，均用于土地款的缴纳和开发建设支出。

三、项目其他需解决问题

项目系为解决冯家滩城改项目应付合作方收益，由金科方和合作方共同成立公司获取DK2项目，通过项目开发偿还合作方收益及金科方前期一级投入，因市场调整等客观因素，双方均已接受预期下调，并同意配合签订劣后协议。

1、应付西安科润（金科方）代项目投入的一级改造成本19700万元；

2、应付合作方前期城改投入1800万元及收益25000万元。

四、项目资金需求及保障方案

1、项目开盘资金需求预计约1.1亿元，包括土地款9205万元，未批先建处罚434万元，城建配套费872万元，工程设计营销相关费用约300万元。

2、项目在缴纳完土地款后3个月内实现开盘销售，整体开发周期约3年，资金成本暂按照年化15%计算，利随本清，预计2年内全额清偿完毕，资金利息约2000万元。

2、项目可提供以下保障方案：1）、项目公司股权可质押或转让给资方，资方可阶段控股项目公司；2）、原始股东出具劣后文件，确保后进资金后进先出绝对优先支付；3）、项目在建工程可（部分）抵押给资方；4）、政府部门出具后进先出明确文件（见附件）；5）、项目公司证章印照，银行账户资方共管。

附件：